ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  29.06.2016  года                                                                                                                №  86

г. Невьянск

О планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2016-2017 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Петелина В.Н. о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2016-2017 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2016-2017 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          А.А. Берчук

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 29.06. 2016г. №  86

Планы по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2016-2017 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 19 мая 2016 года № 1017-п «Об итогах отопительного сезона 2015-2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

На мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года, в бюджете НГО было запланировано 599 500 рублей. На эти средства выполнена работа по замене розлива системы водоотведения в МКД               г. Невьянска на ул. Садовая, д.35 (121 000 руб.), проводятся работы по замене водопровода к котельной «Романовская» на сумму 469 800 руб. Из-за катастрофического деффецита средств, была подготовлена и согласована служебная записка по перераспределению средств, со статьи по автоматизации водозаборов, на сумму 422 028 руб. на мероприятия по подготовке к зиме. На эти средства планируется приобретение запасных частей и материалов, по служебной МУП «Невьянский водоканал»: запорная арматура -31шт (242 890 руб), железобетонные изделия, кольца – 11шт, крышки – 8шт, люк – 10шт.(71 200 руб.), глубинный насос на водозабор пос. Цементный (106 080 руб.).

Теплоснабжающими организациями на территории Невьянского городского округа подготовлены графики и проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам которых, в уже предоставленные мероприятия будут внесены дополнения. Мероприятия по сетям обслуживаемым АО «Регионгаз-инвест»:

- замена участка тепловой сети и сети ГВС от жилого дома №8 по ул.Свердлова до жилого дома №70 по ул.Ленина в п.Цементный;

- замена аварийного участка тепловой сети у жилого дома №7 по ул.Коськович в п.Цементный;

- замена отключающей арматуры на тепловых сетях в п. Цементный и г.Невьянск;

- восстановление тепловой изоляции на тепловых сетях в г.Невьянске по    ул. Кирова, в пос. Цементный по ул.Ленина.

Рассматривается вопрос по замене участка теплосети Ø 500 мм на улице Малышева, д.5 в г. Невьянске L ~ 100 м. (финансирование не определено) Прорабатывается смета по обеспечению ГВС центра реабилитации в                пос. Цементном.(финансирование не определено).

Запланированы работы по техническому перевооружению котельной № 4, «Романовская»:

- Установку дополнительных насосов и изменение схемы управления котельной, из-за вывода неработающих котлов из аренды.

- Замену существующего ВПУ, на водоподготовительную установку Na – катионирования непрерывного действия.

- Установку вакуумной системы деаэрации воды СДВ(В) – 30.

Мероприятия по сетям обслуживаемым МУП «Территория»:

- замена участка тепловой сети по ул.Луначарского в г.Невьянске (L=20м),

- замена участка тепловой сети по ул.Урицкого в г.Невьянске (L=80м),

- замена участка тепловой сети по ул.Зеленая в п.Ребристый (L=100м),

- замена участка тепловой сети по ул.Свердлова в п.Ребристый (L=150м), на проведение этих работ требуется, ориентировочно 1,2 млн. руб. Подготовлены предложения по изменению в бюджет, которые будут рассмотрены на заседании Думы, прошу поддержать данное предложение. На тепловых сетях сельских населенных пунктах НГО за прошедший отопительный сезон черезвычайных ситуаций не происходило, их состояние оценивается как удовлетворительное, при подготовке к отопительному сезону 2016-2017г., силами работников МУП «Территория» планируется проведение ревизии запорной арматуры. Для подготовки оборудования котельных расположенных в сельских населенных пунктах руководством МУП «Территория» составляется план мероприятий, на эти цели в бюджете запланированы 300 000 рублей.

Для обеспечения нормативного температурного режима в образовательных учреждениях НГО, требуется проведение реконструкции системы отопления в образовательной школе с. Аятское, прогнозные затраты – 400 000 руб., для составления сметы и выполнения работ, необходимо подтверждение источника финансирования в управлении образования НГО, на сегодняшний день по информации от управления образования, средств нет.

Уже выполнены работы по замене участка теплотрассы до здания МАУ НГО «Центр творчества» по ул. Советская г. Невьянска (L=80м), затраты на приобретение материалов 85 329,19 руб., по ремонту водопровода на                 ул. Красноармейской, затраты – 38 234,81 руб. Затраты с обеспеченным финансированием на подготовку к отопительному сезону, составляют – 2 345 092 руб.

Продолжаются работы по концессионному соглашению №1/15 по объектам теплоснабжения. Администрацией НГО, совместно с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, Министерством инвестиций и развития Свердловской области, к соглашению привлечен новый инвестор (соконцессионер) ООО «Газ-Сервис». Между ООО «Уралпромтранс» и ООО «Газ-Сервис», подписан договор подряда, по которому работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию проводит соконцессионер, с окончанием работ 01.09.2016г. Будут зарегистрированы котельные запущенные в режиме пуско-наладки в прошедший отопительный сезон, котельная мощностью 1,15 мВт в пос. Вересковый, котельная мощностью 0,25 мВт в с. Конево, для отопления школы и пожарной части, для неё ООО «Газ-Сервис» установит два новых котла, вместо одного существующего, что повысит надежность теплоснабжения объектов. Разрабатываются проекты на котельную мощностью 0,55 мВт, для отопления жилого фонда и детского сада в с. Конево и котельную мощностью 0,11 мВт для дома культуры с. Конево.

Проходит капитальный ремонт МКД, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы. Ремонт 13 домов (8 ед. в пос. Калиново, 5 ед. в г. Невьянске) начатых в 2015 году, будет завершен к 01.07.2016г., в мае текущего года начат ремонт 13 домов (3 ед. в                             п. Вересковый, 3 ед. в пос. Калиново, 7 ед. в г. Невьянск) по программе 2016 года, работы выполняет ООО УКС «Каменскстрой» (Атомстройкомплекс), работы проводятся по графику. В части работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, в бюджете Невьянского городского округа на 2016 год запланировано 499 779,0 рублей (утверждено постановлением администрации от 26.04.2016г № 848-п). На эти средства будут проведены работы:

- капитальный ремонт крыши жилого дома № 9 по ул. Набережная в с.Быньги на сумму 169 270,0 рублей;

- капитальный ремонт крыши жилого дома № 48 по ул. Чапаева в с.Конево на сумму 123 970,0 рублей;

- капитальный ремонт крыши жилого дома № 12 по ул. Зеленая в п.Ребристый на сумму 197 418,0 рублей;

- ремонт крыши жилого дома № 47 по ул. Вокзальная в п.Таватуй (Аятский сельсовет) на сумму 9 121,0 рублей.

Организациями, управляющими жилым фондом в НГО подготовлены планы мероприятий по подготовке жилого фонда к отопительному сезону, по которым они предоставляют информацию на совещаниях, проводимых у заместителя главы администрации В.Н. Петелина, результатом подготовки, должны стать паспорта готовности домов, на основании постановления администрации Невьянского городского округа от 19.05.2016г. № 1015-п в период с 15.07.2016г. до 15.09.2016г. провести проверку готовности жилого фонда к отопительному периоду 2016-2017гг. с составлением соответствующих паспортов готовности, утвержденных приказом Министерства энергетики  Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Заместитель главы администрации НГО по

энергетике, транспорту связи и ЖКХ                                             В.Н. Петелин