АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от      21.05.2012 г.     №  1257-п

г. Невьянск

О внесении изменений  в постановление администрации Невьянского городского округа от 15.07.2011 года № 1895-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация Невьянского городского округа на 2012-2015 годы»

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы, в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 6, пунктом 6 статьи 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к муниципальной целевой программе «Газификация Невьянского городского округа на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.07.2011 года № 1895-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация Невьянского городского округа на 2012-2015 годы» и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Невьянского городского округа Казанцеву С.Б.

Глава городского округа                                                                Е.Т. Каюмов

Приложение

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

от      21.05.2012 г.     №  1257-п

«Приложение к муниципальной целевой программе

«Газификация Невьянского городского округа на  2012 – 2015 годы»

Перечень

объектов капитального строительства, по которым планируется выделение средств из местного бюджета и привлечение средств областного бюджета на 2012-2015годы

| № п/п | Наименование муниципального образования, показателя, населенного пункта, объекта | Всего за 2012-2015годы | В том числе по годам (в действующих ценах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
|  |  | Мощ- Ность (км) | тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощ- Ность (км) | тыс. рублей | Мощ- Ность (км) | тыс. рублей | Мощ- Ность (км) | тыс. рублей | Мощ- Ность (км) | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Межпоселковые газопроводы, в том числе по объектам: |
| 1.1. | - Строительство объекта «Газопровод к с. Конево и Аятское Невьянского района» 1очередь, 2 этап от п.Осиновский до с. Конево Всего: в том числе: | 20,097км | 155477,56 |  | 72725,55 | 20,097км | 82752,01 |  |  |  |  |
|  | СМР |  | 147285,89 |  | 71671,96 |  | 75613,93 |  |  |  |  |
|  | прочие |  | 3647,17 |  | 1053,59 |  | 2593,58 |  |  |  |  |
|  | оборудование |  | 4544,50 |  | - |  | 4544,50 |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 15547,65 | - | 7272,55 |  | 8275,10 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 139929,91 |  | 65453,00 |  | 74476,91 |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство объекта «Газопровод к с. Конево и Аятское Невьянского района» 2очередь от с.Конево до с. Аятское Всего: в том числе: | 6км | 44000,00 | - | - |  | 2000,0 | 6 км | 42000,0 | - | - |
|  | ПСД |  | 2000,00 | - | - |  | 2000,0 | - |  | - | - |
|  | СМР |  | 42000,00 | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 6200,00 | - | - |  | 2000,0 | - | 4200,0 | - | - |
|  | Областной бюджет |  | 37800,00 |  |  |  |  |  | 37800,00 |  |  |
| 1.3 | - Строительство объекта «Газопровод к поселку Аять Невьянского района» Всего, в том числе: | 14км | 99000,0 |  |  |  |  |  | 1000,00 | 14км | 98000,00 |
|  | ПСД |  |  | - | - | - | - |  | 1000,0 | - | - |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 88200,0 | - | - | - | - | - | - | - | 88200,00 |
|  | Местный бюджет |  | 10800,0 | - | - | - | - | - | 1000,00 | - | 9800,00 |
| 1.4 | -Строительство объекта «Газопровод к селу Шурала Невьянского района» Всего: | 2,8км | 21600,0 |  | 2000,0 | 2,8км | 19600,0 |  |  |  |  |
|  | ПСД |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  | 19600,00 |  |  |  | 19600,0 |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 3960,0 |  | 2000,0 |  | 1960,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 17640,0 |  |  |  | 17640,0 |  |  |  |  |
| Уличные газовые сети, в том числе по населенным пунктам: |
| 2.1 | - Строительство 2 очереди распределительного газопровода низкого давления в городе Невьянске Всего, в том числе: | 1,2км | 4478,0 | 1,2 км | 4478,0 | - | - | - | - |  |  |
|  | СМР |  | 4200,0 |  | 4200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 4478,0 | - | 4478,0 | - | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2 | - Газоснабжение улиц Пионерская, Первомайская и Мира в с. Быньги Всего, в том числе: СМР Прочие | 5,493км | 13864,30 13587,66 276,64 | 5,493км | 13864,30 13587,66 276,64 | - | - | - | - | - | - |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 7122,60 | - | 7122,60 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | 5157,7 |  | 5157,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1584,0 | - | 1584,0 | - | - | - |  | - | - |
| 2.3 | - Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления в д.Осиновка по ул.Мира, К.Маркса» Всего, в том числе: | 2,4 км | 6150,00 | 2,4км | 6150,00 | - | - | - | - |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД |  | 650,00 |  | 650,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  | 5500,00 |  | 5500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 6150,00 | - | 6150,00 | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 | - Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления в с.Конево по ул. 40л. Победы, 5Коммунаров,М.Горького, Ворошилова,Молодежная, Октябрьская Всего: в том числе: | 5,15км | 13800,00 |  |  |  | 6900,00 | 5,15км | 6900,00 |  |  |
|  | ПСД |  | 1300,0 |  |  |  | 650,00 |  | 650,00 |  |  |
|  | СМР |  | 12500,00 |  |  |  | 6250,00 |  | 6250,00 | - | - |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 13800,00 |  |  |  | 6900,00 |  | 6900,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.5 | _ Строительство объекта «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района» Всего: в том числе: | 21км | 52500,0 |  |  |  | 26250,0 | 21км | 26250,0 |  |  |
|  | СМР |  | 52500,0 |  |  |  | 26250,0 |  | 26250,0 |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 5250,0 |  |  |  | 2625,0 |  | 2625,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 47250,0 |  |  |  | 23625,0 |  | 23625,0 |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  | 410869,86 |  | 99217,85 |  | 137502,01 |  | 76150,0 |  | 98000,0 |
|  | Местный бюджет |  | 67769,65 |  | 21484,55 |  | 21760,1 |  | 14725,0 |  | 9800,0 |
|  | Областной бюджет |  | 337942,51 |  | 72575,6 |  | 115741,91 |  | 61425,0 |  | 88200,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 5157,7 |  | 5157,7 |  |  |  |  |  |  |