ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  23.09.2020                                                                                                                           №  87

г. Невьянск

О ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду             2020/2021 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда, социальной сферы  Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду 2020/2021 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду 2020/2021 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда, социальной сферы Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

2

Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского городского округа                                                                                                         от 23.09. 2020  №  87

О ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду 2020/2021 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда, социальной сферы Невьянского городского округа

На территории Невьянского городского округа теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилищного фонда обеспечивают 23 котельные (16 газовых и      7 угольных), 15 из которых находятся в муниципальной собственности. Общая протяженность тепловых сетей составляет 94,4 км.

Общая площадь жилищного фонда составляет 1 192,8 тыс. кв.м, в том числе имеющих централизованное отопление 645,3 тыс. кв.м. Обслуживает жилищный фонд 11 управляющих компаний, 9 ТСЖ, 3  ЖСК.

Обеспечение холодным водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 18 водозаборов. Протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет          95,0 км. Прием и очистка стоков осуществляется на 3 очистных сооружениях, суммарная протяженность канализационных сетей составляет 71,6 км.

Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществлялась в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 18.05.2020 № 667-п «Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов».

В бюджете Невьянского городского округа на мероприятия по подготовке к отопительному периоду предусмотрено 7 002,00 тыс. руб., без учета средств на строительство котельной в п. Вересковый.

Согласно «Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2020-2021 года», ситуация по подготовке выглядит следующим образом:

- в августе 2020 года произведена закупка угля в объеме   1 130 тонн, в том числе для котельных с. Шайдуриха - 120 т; с. Киприно – 50 т; д. Нижние Таволги – 50 т, п. Аять – 700 т; п. Таватуйский Детдом – 70 т, с. Аятское - 140 т,

- в рамках реализации «Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа в 2018/2020 годах», утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 28.11.2018 № 2135-п, проводится ремонт 10 многоквартирных домов            (г. Невьянск - 2, п. Калиново - 6, п. Цементный - 2).

Подрядными организациями, выполняющими работы по капитальнолму ремонту многоквартирных домов в 2020 году, являются  ЗАО «Стройкомплекс»

3

(г. Невьянск и п. Цементный, 1 дом в п. Калиново) и  ООО «ТРИАЛСТРОЙ»       (п. Калиново).

Выполнены мероприятия по ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015/2044 годы, в размере 800 000,0 рублей.

Для подготовки жилого фонда к отопительному периоду организациями, управляющими жилым фондом, подготовлены и представлены планы мероприятий. По готовности домов проводится комиссионная проверка жилого фонда с оформлением паспортов готовности.

3) для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, на основании представленных организациями мероприятий, мероприятий предусмотренных администрацией Невьянского городского округа, а также с учетом результатов гидравлических испытаний тепловых сетей, проведенных в мае 2020 года, сформирован «План ремонтных работ на объектах Невьянского городского округа при подготовке к работе в отопительный период                 2020/2021 года», объем необходимых бюджетных средств на реализацию плана составил 28 094 079 руб. Учитывая ограниченность средств местного бюджета на мероприятия по подготовке к отопительному периоду, определены первоочередные мероприятия, решение которых является безотлагательным.

На текущую дату выполнены мероприятия:

- капитальный ремонт водопровода по ул. Мартьянова от колодца угол ул. Чапаева до колодца угол ул. Ленина (методом проталкивания) на сумму 2 091 938,40 руб.,

- капитальный ремонт водопровода от ВК-14 до ВК-9 протяженностью 70 метров в загородном центре Таватуй на сумму                    228061,0 руб.,

- замена участка водопроводной трубы методом проталкивания восточнее КНС-3 в г. Невьянске, ул. Физкультурная на сумму 300000,0 руб.

- ремонт системы отопления ДК с. Аятское Невьянского городского округа на сумму 671672,41 руб.,

- замена ТС и ХВС у домов в районе ДРСУ на сумму 491242,04 руб.

- Ремонт котельной с. Аятское (обустройство пристроя) на сумму 183853,27 руб.

Проведены конкурсные процедуры и определены подрядные организации:

- выполнение работ по замене наружной теплотрассы и водопровода от колодца по ул. Мартьянова 45, до колодца Детского сада села Быньги на сумму 853 137,60 руб.,

- выполнение работ по ремонту теплотрассы и водопровода от жилого дома № 7 до жилого дома № 10 по ул. Некрасова в поселке Аять на сумму 291 457,2 руб.,

- выполнение работ по ремонту участка тепловой сети по                   ул. Советская д. 36 в п. Калиново на сумму 450 848,4 руб.,

- ремонт водопровода от скважины до существующего колодца жилого дома № 4 п. Вересковый на сумму 342 620,4 руб.,

- устройство электропитания здания скважины п. Вересковый на сумму 165 208,8 руб.,

4

- ремонт здания насосной станции скважины п. Вересковый на сумму 585 726,0 руб.,

- выполнение работ по ремонту котельной с. Шайдуриха на сумму  98 576,82 руб.,

- выполнение работ по ремонту котельной села Киприно на сумму 251 421,82 руб. (замена рабочего котла в целях снижения аварийности),

- выполнение работ по ремонту котельной п. Ребристый на сумму   87 514,8 руб.

В сентябре-октябре 2020 года планируется приобрести 5 погружных насосов для скважин водозаборов в целях создания резерва, на общую сумму 260 000,0 руб.

В связи с отработкой нормативного срока и по причине неудовлетворительного состояния котельного оборудования в котельной             п. Аять принято решение о приобретении новой блочной угольной котельной. По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт с               ООО «Профи-лес» г. Киров на поставку угольной блочной котельной мощьностью 1,8 Мвт., стоимость контракта 3 685 000,0 руб., срок поставки до 20.09.2020. В настоящее время котельная смонтирована, ведутся пуско-наладочные работы.

По причине размещения котельной п. Таватуй в охранной зоне принято решение о размещении и подключении к централизованной системе отопления котлов наружного размещения, со строительством подводящего газопровода с привлечением инвестора. В качестве инвестора выступило ООО «Эко ВИК», которое выполняет работы по проектированию, приобретению оборудования и его размещению. Планируется к началу отопительного периода оформить разрешение на проведение пуско-наладочных работ.

В период с апреля 2020 года в п. Вересковый сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению жителей многоквартирных домов централизованным водоснабжением, что выразилось в недостаточном давлении воды на верхних этажах, а в часы пикового разбора - её отсутствие. За истекший период энергоснабжающей организацией МУП «Территория» Невьянского городского округа неоднократно проводились обследования сетей на предмет наличия порывов, произведена замена глубинного насоса в скважине водозабора, отключение потребителей. В результате проведенных мероприятий, давление воды при подаче в многоквартирные дома восстановлено до нормативного.

В с. Аятское в отопительный период все потребители тепловой энергии, в том числе и ДК, будут обеспечиваться теплоснабжением от новой котельной.

Энергоснабжающая организация АО «Регионгаз-инвест» за счет собственных средств выполнила ревизию и ремонт оборудования на 6 газовых котельных и ремонт участков тепловых сетей общей протяженностью 1360 м.

Задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками энергоресурсов на 1.09.2020 составила 31 114 тыс. руб., задолженность на 1.09.2019 составляла 40 839 тыс. руб. В 2020 году администрацией Невьянского городского округа для погашения задолженности муниципальных       предприятий      перед       поставщиками      энергоресурсов

5

предоставлены муниципальные гарантии на сумму 6 654,10 тыс. руб., что повлияло на снижение задолженности по сравнению с прошлым годом.

Комиссией, назначенной постановлением администрации Невьянского городского округа от 18.05.2019 № 668-п «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года», в состав которой входят представители администрации Невьянского городского округа, Росстехнадзора, представителей энергоснабжающих организаций, учереждений, организаций обслуживающих жилищный фонд, проводится проверка готовности к отопительному периоду буджетных учреждений и энергоснабжающих организаций.

Готовность объектов на 11.09.2020 составила:

- жилищный фонд 100%;

- котельные 90,9%;

- тепловые сети 99,8%;

Планируется  в срок до 25 сентября 2020 года завершить подготовку жилищного фонда, объектов теплоснабжения, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 годов.

Заместитель главы Невьянского городского

округа по энергетике, транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству                                                    И.В. Беляков