АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.08.2012 года №  2336 - п

г.Невьянск

О внесении изменений в     муниципальную целевую  программу

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Невьянском городском округе» на 2012 – 2015 годы»

Во исполнение  Постановления Правительства Свердловской области от 9 июня 2010 г. N 894-ПП «Об областной государственной целевой программе "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010 - 2014 годы" (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 23.06.2010г. N 954-ПП, от 02.08.2010г. N 1159-ПП, от 14.09.2010г. N 1324-ПП, от 11.10.2010г. N 1470-ПП, от 18.10.2010г. N 1531-ПП, от 10.03.2011г. N 215-ПП, от 12.04.2011г. N 387-ПП, от 27.05.2011г. N 621-ПП, от 21.09.2011г. № 1237-ПП, 14.12.2011г. №1708-ПП, от 28.12.2011г. № 1845-ПП), протокола заседания Правительства Свердловской области от 12.03.2012 года № 4 – ПЗП, в целях совершенствования условий обеспечения населения Невьянского городского округа услугами дошкольного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  муниципальную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Невьянском городском округе» на 2012 – 2015 годы» утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от     06.07.2012 года № 1769-п «Об утверждении    муниципальной  целевой  программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Невьянском городском округе» на 2012 – 2015 годы»:

главу 4 «Направление «Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений»  изложить в следующей редакции:

| Параграф 1. | Мероприятия по направлению «Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений» |
| --- | --- |

Основным мероприятием направления является:

- строительство нового детского сада по адресу: г. Невьянск, ул. Коллективная, 25а (три корпуса на 220, 95, 115 мест соответственно).

Для подготовки к строительно-монтажным работам  предусматривается осуществление проектно-изыскательских работ по привязке на местности корпусов  детского сада на 220 и 95 мест,

разработка  проекта и осуществление строительно-монтажных работ наружных сетей коммуникаций, в том числе гидрогеологические  работы по  обоснованию источника децентрализованного водоснабжения  и сооружения разведочно-эксплуатационных скважин.

Этапы реализации:

- завершение  проектно-изыскательских работ    (корпус 220 , корпус 95 мест) – 2012 год;

- строительно-монтажные работы  (корпус 220 мест, корпус 95 мест) – 2013 год;

-  проектно-изыскательские работы (корпус 115 мест) -  2013 год,

-  строительно-монтажные работы  (корпус 115  мест) –  2014 год.

| Параграф 2. | Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению «Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений» |
| --- | --- |

Объем расходов из местного бюджета на реализацию мероприятий по проектно-изыскательским работам (корпус 220 , корпус 95 мест) –5139468,0 рублей, в том  числе  стоимость гидрогеологических работ по  обоснованию источника децентрализованного водоснабжения  и сооружения разведочно-эксплуатационных скважин  1243457,0 рублей;

по строительству  зданий дошкольных образовательных учреждений (в виде субсидий из областного бюджета бюджету Невьянского городского округа на  реализацию долгосрочных целевых программ) составит 518730,0 тыс. рублей.

Из них на строительство копусов детского сада на 220 и 95 мест  - 380000,0 тыс. рублей; на строительство корпуса на 115 мест 138730,0 тыс. рублей.

Объем финансирования проектно-изыскательских работ по привязке на местности корпуса  детского сада по ул. Коллективная, 25а  на 115 мест,  разработке  проекта и строительно – монтажных работ наружных сетей коммуникаций будет определен дополнительно.

| Параграф 3. | Заказчики муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Невьянском городском округе» на 2012-2015 годы» по направлению «Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений» |
| --- | --- |

Заказчиком по направлению «Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений» является управление образования Невьянского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда».

4. Контроль  исполнения данного постановления возложить на начальника управления образования Невьянского городского округа  Мореву М. В.

И.о. Главы  Невьянского городского округа                              С. Б. Казанцева