ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

От 28.10.2020                                                                                                                        №  97

г. Невьянск

О выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа

в период 2018-2024 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, заслушав заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Белякова Игоря Вячеславовича, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» принять к сведению (прилагается).

Председательствующий на заседании

Думы Невьянского городского округа                                              С.Г. Цаплин

Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского городского округа                                                                                                         от 28.10.2020  №   97

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы».

В рамках реализации указанной муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий.

За истекший период времени 2017-2019 годы на территории Невьянского городского округа в сфере благоустройства реализованы следующие проекты:

- «Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 1,3,6,7,9,10,11,17 по улице Школьная в поселке Цементный, Невьянского района Свердловской области»;

- «Комплексное благоустройство общественной территории «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3 город Невьянск, Свердловская область            (1,2 этапы 1 очереди благоустройства)».

Работы по комплексному благоустройству дворовой территории поселка Цементный полностью завершены.

Администрация Невьянского городского округа в 2017-2018 годах, являясь получателем субсидии из областного бюджета на комплексное благоустройство дворовой территории, обязана завершить работу по образованию земельного участка, на котором расположены многоквартирные дома, и к которым прилегает дворовая территория, благоустроенная в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Во исполнение письма Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 21 марта 2019 года № 11-01-81/2395 работа по образованию земельного участка, на котором расположены многоквартирные дома
№№ 1,3,6,7,9,10,11,17 по улице Школьная в п. Цементный, и к которым прилегает дворовая территория, завершена. Обеспечена постановка земельных участков на кадастровый учет. Дата присвоения кадастровых номеров –
23 июня 2020 года.

В планах на ближайшую перспективу завершение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Парк отдыха и стадион», расположенной в городе Невьянске по ул. Садовая, 3 в части выполнения строительно-монтажных работ на прибрежной территории Парка и в пляжной зоне. Процесс проектирования обеспечивается в рамках муниципального контракта от 16.03.2020 № 13. Подрядная организация, выполняющая работы, общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Нэкст» город Пермь. Цена контракта 1499,0 тыс. руб. Срок завершения работ в соответствии с условиями муниципального контакта –  вторая декада сентября 2020 года. Ответственный исполнитель – МКУ «Центр спортивной подготовки». Работы по проектированию ведутся с отставанием от графика, ведется претензионная работа в отношении подрядной организации. Ожидаемый срок завершения разработки проектно-сметной документации и получения требуемых заключений – декабрь текущего года.

С целью выполнения работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств местного бюджета в первом полугодии 2020 года разработана проектно-сметная документация на объект: «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 39, 41 по ул. Ленина, дом 
№ 5 по ул. Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области». Данный объект включен в план мероприятий муниципальной программы, основываясь на решении собственников об участии в реализации проекта и о согласии обеспечения софинансирования выполнения строительно-монтажных работ.

В настоящее время в рамках муниципального контракта от 23.07.2020 
№ 131-к-20 «Оказание услуг по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 39, № 41 по улице Ленина, дом № 5 по улице Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области» выполняются работы по внесению сведений в государственный кадастр недвижимости земельных участков под МКД с дворовой территорией. Срок завершения работ – декабрь 2020 года. При наличии кадастрового паспорта территории и соответствующей выписки появится возможность заявить рассматриваемую дворовую территорию на 2022 год с целью получения субсидий из областного бюджета на софинансирование реализации проекта по ее комплексному благоустройству. Единственным преткновением может стать, тот факт, что поселок Цементный относится к категории сельских населенных пунктов, на которых реализация проектов по благоустройства за счет средств федерального и областного бюджетов, по имеющимся данным, приостановлена.

С целью реализации мероприятий, намеченных муниципальной программой, в течение последних трех лет на территории города Невьянска проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

В настоящее время «отголосованными» территориями, подлежащими благоустройству в первоочередном порядке, являются: «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3 и «Набережная города Невьянска) (1,2 очереди).

Согласно требованиям государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2017 № 1710, проведение ежегодного рейтингового голосования в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды является обязательным.

В соответствии с утвержденным приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 22.09.2020 № 430 в период 
с 15 декабря 2020 года по 01 февраля 2021 года должно быть проведено очередное рейтинговое голосование.

Необходимо отметить, что определение очередности комплексного благоустройства общественных территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, значительно опережает возможности по реализации этих проектов в плане выполнения строительно-монтажных работ.

В четвертом квартале 2019 года и в плоть до конца апреля 2020 года в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, велась работа по подготовке к участию Невьянского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2021 году. Участие во Всероссийском конкурсе было продекларировано постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 28.02.2020 № 360-п.  В указанный период времени был разработан дизайн-проект комплексного благоустройства общественной территории «Набережная города Невьянска» (1 этапа 1 очереди). В первоочередном порядке благоустройству, исходя из существующих планов, должна подлежать территория площадью 5,3 га, расположенная в районе «Водной станции» в городе Невьянске. В этот же период времени прошли общественные обсуждения проекта благоустройства, сбор опросных листов в двух пунктах приема обсуждений и онлайн голосование, касающиеся определения мероприятий, которые целесообразно реализовать на рассматриваемой общественной территории.

К сожалению, презентация проекта: «Комплексное благоустройство общественной территории «Набережная города Невьянска» не произвела должного впечатления на членов комиссии Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. В результате Невьянский городской округ не был представлен от Свердловской области на участие во Всероссийском конкурсе на 2021 год.

Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» на поддержку муниципальных программ формирования городской среды на 2021 год, также была отклонена.

В настоящее время рассматривается возможность участия Невьянского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2022 году. В течение предстоящих трех месяцев необходимо будет предпринять усилия по корректировке дизайн-проекта 1 этапа 1 очереди комплексного благоустройства общественной территории «Набережная города Невьянска» с целью корректировки его наполняемости различными архитектурными идеями. Набережная в районе водной станции должна стать главным местом отдыха навьянцев и гостей города в исторической части города Невьянска.

С целью подготовки объекта к реализации продолжается работа по формированию земельного участка, подлежащего благоустройству.

В настоящее время участок сформирован в виде земельных участков с кадастровыми номерами: 66:15:1501014:71, 66:15:0000000:8154, 66:15:1501014:1031, 66:15:1501014:915, 66:15:1501014:1030. Дополнительно проводятся мероприятия по постановке на кадастровый учет земельного участка, подлежащего передаче в муниципальную собственность от Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (территория, ранее относящаяся к Дому купца Дождева и находящаяся в областной собственности). Дополнительно в течение 
2021 года предстоит разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию нежилого здания, расположенного по адресу: город Невьянск, ул. Советская, 10, с приспособлением этого здания под выставочные цели. Средства на разработку данной проектно-сметной документации должны быть запланированы в бюджете 2021 года.

В период с января по 1 апреля 2021 года должна быть проведена работа по формированию заявки на участие во Всероссийском конкурсе. Во второй декаде апреля 2021 года Невьянскому городскому округу предстоит вновь презентовать этот проект. Особенности участия и победы в этом конкурсе, заключаются в том, что победители конкурса определяются в 
сентябре 2021 года, а в срок до 31.12.2021 необходимо в наличии иметь уже проектно-сметную документацию, прошедшую требуемые виды экспертиз и муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Сумма гранта из средств федерального бюджета оценивается в размере 70 млн. руб. Предельная сметная стоимость реализации проекта 100-120 млн. руб. Обязательным является привлечение внебюджетных средств. Бюджетные средства должны быть освоены 
до 31.12.2022 года.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 года» без привлечения средств областного бюджета обеспечено обустройство детской игровой площадки в деревне Н. Таволги. Сметная стоимость строительства данной площадки составила 139 тыс. руб.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа

по энергетике, транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству                                               И.В. Беляков