ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.09.2017  года                                                                                                                     №  7

г. Невьянск

О начале отопительного сезона 2017/2018 года

на территории Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Петелина В.Н. о начале отопительного сезона 2017/2018 года на территории Невьянского городского округа, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о начале отопительного сезона 2017/2018 года на территории Невьянского городского округа (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                       Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 28.09.2017г. № 7

О начале отопительного сезона 2017/2018 года

на территории Невьянского городского округа

В соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 04.09.2017 № 1833-п «О начале отопительного периода               2017/2018 года в муниципальном образовании Невьянский городской     округ» заполнение систем теплоснабжения должно начаться                                с 18 сентября 2017 года, а подача тепловой энергии потребителям                      с    25 сентября 2017 года.

Жилой фонд и объекты соц. культ. быта в целом подготовлены к заполнению систем отопления теплоснабжающими организациями.

Из 21 котельной, расположенной на территории Невьянского городского округа, все готовы к запуску.

Для гарантированного обеспечения населения г. Невьянска тепловой энергией в осенне-зимний период 2017/2018 года, проводятся работы по замене аварийного участка теплотрассы от у.т. 70 ул.Матвеева, д.26 до у.т. 84 ул.Чапаева, д.32 протяженностью 491 п.м. в двухтрубном  исполнении        (982 п.м.), которая не выдержала проведенные гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность  по окончании осенне-зимнего периода 2016/2017 года в Невьянском городском округе.

Трубопроводы этой тепловой сети эксплуатируются с 1984 года,            выполнены надземно, по низким бетонным опорам, из спиралешовной трубы Ду 325х6мм. По результатам засверловки участков трубопроводов, не подверженных сквозной коррозии, установлено путем замеров, что утонение стенки на трубопроводе Ду 325х6 мм составляет от 11,66 до 75%. Также имеются сквозные отверстия в сварных швах и по живому телу трубы.

Сметная стоимость работ по замене составляет 10 374,77 тыс. рублей.       Была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости документации в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», получено положительное заключение экспертизы.

Учитывая, что таких средств в бюджете Невьянского городского округа не предусмотрено, администрация Невьянского городского округа обращалась в адрес первого заместителя Губернатора Свердловской области А.В.Орлова ( исх. № 4725 от 30.06.2017г.) о выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для проведения работ по капитальному ремонту данного участка тепловой сети. В связи с тем, что выделение средств из резервного фонда Правительства Свердловской области было осуществлено в сентябре 2017 года, а также длительностью проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети, была проведена                          в сентябре 2017 года комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Невьянского городского округа, решением которой для выполнения работ по капитальному ремонту тепловой сети была заведена подрядная организация                      ООО «СК ИльтоЭнерго». Работы должны начатся в сентябре, с завершением работ в октябре.

Администрацией Невьянского городского округа получены проекты с положительным заключением государственной экспертизы от  ООО «Корал»  по двум газовым блочным котельным в с.Конево:

1) котельная мощностью 0,3мВт для отопления школы и пожарной части,

2) котельная мощностью 0,8 мВт для отопления жилого фонда, детского сада и дома культуры.

Проекты котельных прошли проверку в Министерстве экономики Свердловской области, как инвестиционные проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на

капитальные вложения, получено положительное заключение.

Администрацией Невьянского городского округа направлена заявка в Министерство финансов Свердловской области от 14.07.2017г. № 5186             о выделении бюджету Невьянского городского округа средств из резервного фонда Правительства Свердловской области на строительство котельных в с.Конево. После получения соответствующего распоряжения Правительства Свердловской области администрацией Невьянского городского округа будут проведены конкурсные процедуры на строительство данных котельных.

В соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения от 30.11.2015г. № 1/15 концессионером:

1) были построены газовые блочно-модульные котельные:

- в п.Вересковый (для обеспечения теплоснабжением шести многоквартирных домов), проживает 410 человек,

- в с.Конево, ул. 5 Коммунаров (для  обеспечения теплоснабжением здания  школы и здания пожарной части), обучающихся в школе 74 чел;

2) проведена реконструкция угольной котельной в с.Аятское,               ул.К.Маркса,56 (для  обеспечения теплоснабжением здания  школы, детского сада и здания дома культуры), детей обучающихся в школе 155 чел., детей посещающих дет.сад 61 чел.

С 26 декабря 2016 года вышеуказанные источники теплоснабжения не обслуживаются  концессионером –ООО «Газ-Сервис-Энерго» (руководитель Н.С. Мантухов) в одностороннем порядке. 29 августа 2017 года было подписано соглашение о расторжении концессионного соглашения                 от 30 ноября 2015 года № 1/15.

В целях своевременного начала работы котельных в отопительном                      периоде 2017/2018 годов, обеспечения населения и объектов социальной сферы услугами по теплоснабжению в п.Вересковый, с.Конево, с.Аятское и обеспечению сохранности оборудования котельных, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Невьянского городского округа                                     от 12 сентября 2017 года № 8, унитарному муниципальному предприятию «Территория» Невьянского городского округа с 12 сентября 2017 года переданы на обслуживание следующие котельные:

1) газовая котельная, с.Конево, ул.Коммунаров, 9А;

2) газовая котельная, п.Вересковый;

3) угольная котельная с.Аятское, ул.К.Маркса,56.

Данное решение закреплено постановлением администрации Невьянского городского округа от 12.09.2017 № 1919-п .

Для обеспечения сельских котельных топливом (каменным углем),        заключен муниципальный контракт № 119-ЭА-17 от 08.09.2017г. на поставку угля в количестве 950 тонн. Дополнительно до конца сентября будут проведены конкурсные процедуры на покупку еще 937 тонн угля, что обеспечит 100 - дневный запас угля. Уголь будет завозиться на котельные по мере необходимости.

Заместитель главы администрации НГО по

энергетике, транспорту связи и ЖКХ                                                В.Н. Петелин