ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021                                                                                                                           №   20 - гп

г. Невьянск

Об организации проектной деятельности

в Невьянском городском округе

В целях организации проектной деятельности в Невьянском городском округе, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 (ред. от 10.07.2020) «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 №-84 УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области», статьями 31, 64 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) Положение об организации проектной деятельности в Невьянском городском округе (приложение № 1);

2) функциональную структуру проектной деятельности в Невьянском городском округе (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа А.М. Балашова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа	                                                                                              А.А. Берчук

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Невьянского городского округа

от 26.02.2021 № 20-гп

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности

в Невьянском городском округе

Глава 1. Общие положения

1. Положение об организации проектной деятельности в Невьянском городском округе (далее – Положение) определяет порядок организации проектной деятельности в Невьянском городском округе (далее – проектная деятельность).

2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:

1) проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

2) программа – комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

3) проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ).

3. В порядке, установленном настоящим Положением, подлежат реализации следующие проекты (программы):

проекты (программы), определяемые Проектным комитетом Невьянского городского округа (далее – Проектный комитет), направленные на достижение целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа;

муниципальные проекты, направленные на достижение показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, в составе национальных проектов в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

4. Инициирование, подготовка, реализация и завершение проектов (программ) осуществляется в порядке, определенным настоящим Положением.

5. Инициирование, подготовка, реализация и завершение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, в составе национальных проектов (далее – региональные проекты), участниками которых являются органы местного самоуправления Невьянского городского округа, осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области                                 от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области».

6. В целях осуществления проектной деятельности в Невьянском городском округе формируется рабочая группа управления проектной деятельностью. Функции рабочий группы управления проектной деятельностью устанавливаются правовыми актами главы Невьянского городского округа, реализуются в соответствии с настоящим Положением.

Глава 2. Инициирование проекта (программы)

7. Предложения по проектам (программам) разрабатываются и инициируются администрацией Невьянского городского округа, иными органами местного самоуправления Невьянского городского округа, муниципальными учреждениями Невьянского городского округа по собственной инициативе.

8. Основанием инициирования проектов Невьянского городского округа, направленных на достижение показателей и результатов региональных проектов, является выделение муниципальной компоненты региональных проектов.

Между руководителями региональных проектов и главой Невьянского городского округа заключается соглашение о достижении показателей и результатов муниципальной компоненты региональных проектов.

9. При наличии решения главы Невьянского городского округа или Проектного комитета о целесообразности подготовки проекта (программы) разработка предложения по проекту (программе) не требуется.

10. Предложение по проекту (программе) должно содержать идею проекта (программы), описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам, этапам и формам их достижения, обоснования оценки сроков, бюджета, риски и иные сведения о проекте (программе).

11. Подготовка предложения по проекту (программе) осуществляется с учетом методических рекомендаций Проектного офиса Невьянского городского округа и Проектного офиса Свердловской области.

12. Проект паспорта проекта (программы) разрабатывается ответственным лицом, определенным решением Проектного офиса Невьянского городского округа, и включает:

1) наименование проекта (программы);

2) обоснование проекта (программы);

3) основания для инициирования проекта (программы);

4) перечень муниципальных программ в сфере реализации проекта (программы);

5) цели проекта (программы);

6) целевые показатели проекта (программы);

7) способы достижения целей и задач проекта (программы);

8) ключевые риски и возможности;

9) сроки начала и окончания проекта (программы);

10) оценку бюджета проекта (программы);

11) сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта (программы);

12) иные сведения.

13. Лицо, ответственное за разработку паспорта проекта (программы), обеспечивает его согласование с заинтересованными сторонами, Проектным офисом Невьянского городского округа.

14. Подготовка проекта паспорта проекта (программы) осуществляется по форме, утвержденной правовым актом Невьянского городского округа, с учетом методических рекомендаций Проектного офиса Невьянского городского округа и Проектного офиса Свердловской области.

Глава 3. Подготовка проекта (программы)

15. После утверждения паспорта проекта (программы) разрабатывается проект плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана), который состоит из следующих документов:

- план проекта (программы) по контрольным точкам;

- план согласований и контрольных мероприятий проекта (программы);

- план финансового обеспечения проекта (программы);

- план управления проектом (программой), который с учетом специфики проекта (программы) может включать разделы по управлению рисками и возможностями, рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями, организации взаимодействия и отчетности, управлению результатами и выгодами, закупкам и поставкам, а также иные разделы.

16. Руководитель проекта (программы) обеспечивает разработку проекта плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана), его согласование с участниками проекта (программы) и Проектным офисом Невьянского городского округа.

17. Подготовка проекта плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана) осуществляется с учетом методических рекомендаций Проектного офиса Невьянского городского округа и Проектного офиса Свердловской области.

18. При необходимости дополнительной детализации мероприятий и контрольных точек плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана) на его основе разрабатывается рабочий план проекта (программы).

19. Финансовое обеспечение проекта (программы) может осуществляться частично или полностью за счет средств местного бюджета, иных средств в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта (программы) (сводным планом), если иное не установлено решением Проектного комитета.

Глава 4. Реализация проекта (программы) и управление изменениями проекта (программы)

20. Реализация проекта (программы) осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта (программы) (сводным планом) и рабочим планом проекта (программы), разрабатываемым руководителем проекта (программы) при необходимости.

21. В ходе реализации проекта (программы) в план мероприятий по реализации проекта (программы) (сводный план) и рабочий план проекта (программы) могут вносится изменения. Подготовку запросов на изменение плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана) обеспечивает руководитель проекта (программы).

22. Внесение изменений в паспорт проекта (программы) допускается в случае, если для обеспечения достижения целей, показателей и результатов проекта (программы) внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта (программы) (сводный план) является недостаточным.

Изменение цели проекта (программы) не допускается.

23. В ходе реализации проекта (программы) проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков, и возможностей по повышению выгод от реализации проекта (программы):

- в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта (программы) (сводным планом);

- при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию проекта (программы).

24. Подготовка правовых актов Невьянского городского округа, подготавливаемых в рамках реализации проекта (программы), осуществляется органами местного самоуправления Невьянского городского округа, являющимися участниками проекта (программы).

Глава 5. Завершение проекта (программы)

25. Решение о плановом или досрочном завершении проекта (программы) принимает Проектный комитет Невьянского городского округа.

26. Руководитель проекта (программы) обеспечивает подготовку итогового отчета о реализации проекта (программы) и его согласование с Проектным офисом Невьянского городского округа.

27. При направлении итогового отчета о реализации проекта (программы) для согласования в Проектный офис Невьянского городского округа дополнительно направляется архив проекта (программы) и информация об опыте реализации соответствующего проекта (программы). Указанные сведения представляются с учетом методических рекомендаций Проектного офиса Невьянского городского округа и Проектного офиса Свердловской области.

Глава 6. Мониторинг реализации проектов (программ)

28. Мониторинг реализации проектов (программ) представляет собой систему следующих мероприятий по:

1) измерению фактических параметров проектов (программ);

2) расчету отклонения фактических параметров проектов (программ) от плановых параметров проектов (программ);

3) анализу причин отклонения фактических параметров проектов (программ) от плановых параметров проектов (программ);

4) прогнозированию хода реализации проектов (программ);

5) принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

29. Мониторинг реализации проектов (программ) проводится в отношении:

1) паспорта проекта (программы);

2) плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана);

3) рабочего плана проекта (программы) в случае принятия решения о его разработке.

30. Мониторинг реализации проектов (программ) осуществляют:

1) руководитель проекта (программы) и рабочая группа управления проектом (программой) – в отношении рабочего плана проекта (программы) в случае принятия решения о его разработке, плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана), решений Проектного комитета;

2) Проектный офис Невьянского городского округа – в отношении паспортов и планов мероприятий по реализации проектов (программ) (сводных планов), решений Проектного комитета;

3) Проектный комитет – в отношении паспорта проекта (программы).

31. Мониторинг реализации проекта (программы) проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта (программы) и завершается в момент принятия решения о его завершении.

32. Руководитель проекта (программы) ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации проекта (программы) для рассмотрения на заседании рабочей группы управления проектом (программой).

33. Руководителем проекта (программы) подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации в сроки, определенные в плане мероприятий по реализации проекта (программы) (сводном плане).

34. Данные мониторинга реализации проектов (программ) определяются с учетом методических рекомендаций Проектного офиса Невьянского городского округа и Проектного офиса Свердловской области.

35. Проектный офис Невьянского городского округа осуществляет подготовку отчетности о реализации муниципальных проектов, направленных на достижение показателей и результатов региональных проектов, в сроки, установленные соглашениями о достижении показателей и результатов муниципальной компоненты региональных проектов.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Невьянского городского округа

от 26.02.2021 № 20-гп

Функциональная структура проектной деятельности в Невьянском городском округе

1. Проектный комитет Невьянского городского округа (далее – Проектный комитет):

- утверждает паспорта проектов (программ), а также принимает решения о внесении изменений в паспорта проектов (программ);

- принимает решения о начале реализации проекта (программы), об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек, завершении либо приостановлении проекта (программы);

- назначает руководителей проектов (программ);

- рассматривает информацию о ходе реализации проектов (программ);

- утверждает итоговые отчеты о реализации проектов (программ);

- координирует деятельность органов местного самоуправления Невьянского городского округа, иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Проектного комитета;

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Невьянского городского округа.

2. Проектный комитет формируется на постоянной основе в соответствии с правовым актом главы Невьянского городского округа.

3. Проектный офис Невьянского городского округа:

1) осуществляет общую координацию организации проектной деятельности в Невьянском городском округе, взаимодействие с Проектным офисом Свердловской области;

2) обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления Невьянского городского округа с органами управления проектной деятельностью в Свердловской области при реализации региональных проектов;

3) обеспечивает своевременное предоставление руководителям региональных проектов информации о реализации региональных проектов, участниками которых являются органы местного самоуправления Невьянского городского округа;

4) обеспечивает своевременное предоставление руководителям региональных проектов информации о реализации муниципальных проектов, направленных на достижение показателей и результатов региональных проектов, в соответствии с соглашениями о достижении показателей и результатов муниципальной компоненты региональных проектов;

5) согласовывает проектные предложения, паспорта, планы мероприятий по реализации проектов (программ) (сводные планы) и запросы на их изменение, рассматривает вопросы соответствия представленных документов порядку организации проектной деятельности;

6) формирует перечень предложений по проектам (программам);

7) назначает ответственного за разработку паспорта проекта (программы);

8) участвует в мониторинге реализации проектов (программ);

9) согласовывает ежегодные и итоговый отчеты о реализации проекта (программы);

10) обеспечивает деятельность Проектного комитета, организует контроль за исполнением принятых им решений;

11) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, издает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

12) согласовывает проекты правовых актов Невьянского городского округа, регламентирующих организацию проектной деятельности;

13) координирует деятельность по развитию профессиональных компетенций муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;

14) формирует и направляет в Проектный комитет и Проектный офис Свердловской области ежегодный отчет об организации проектной деятельности в Невьянском городском округе;

15) при необходимости проводит оценки и иные контрольные мероприятия в отношении проектов (программ);

16) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Невьянского городского округа.

4. Проектный офис Невьянского городского округа формируется на постоянной основе в соответствии с правовым актом главы Невьянского городского округа.

5. Рабочая группа управления проектом (программой):

1) осуществляет взаимодействие с Проектным офисом Невьянского городского округа и участниками проекта (программы);

2) обеспечивает текущий мониторинг и анализ рисков проекта (программы);

3) инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений Проектного комитета, через служебную записку в Проектный офис;

4) осуществляет по решению руководителя проекта (программы) функции администратора проекта (программы);

5) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Невьянского городского округа.

6. Рабочая группа управления проектом (программой) формируется на временной основе в целях реализации одного или нескольких проектов (программ).

7. Руководитель проекта (программы):

1) осуществляет оперативное управление реализацией проекта (программы), обеспечивая достижение целей, показателей и результатов проекта (программы) в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления данного проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству;

2) руководит участниками проекта (программы) и организует их работу;

3) назначает администратора проекта (программы);

4) утверждает план мероприятий по реализации проекта (программы) (сводный план) после согласования Проектным офисом Невьянского городского округа;

5) обеспечивает разработку запросов на изменение паспорта проекта (программы) и плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана);

6) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта (программы);

7) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Невьянского городского округа.

8. Администратор проекта (программы):

1) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта (программы);

2) обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта (программы) и формирование отчетности по проекту (программе);

3) обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной деятельности;

4) ведет учет занятости участников проекта (программы);

5) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Невьянского городского округа.