Приложение

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

от 25.10.2022 № 1915-п

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры,

дорожного хозяйства

в Невьянском городском округе

до 2027 года»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2027 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей** | **Единица измерения** | **Период** | | | | | | | | **Источник значений показателей** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Подпрограмма 1. "Функционирование дорожного хозяйства"** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Цель 1. Совершенствование улично-дорожной сети Невьянского городского округа** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Реконструкция, модернизация, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,730 | 3,565 | 4,065 | 4,565 | 5,065 | 5,565 | 6,065 | 6,565 | Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах  и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 1.1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих требованиям, установленным в нормативных правовых актах в сфере дорожного хозяйства | проценты | 75 | 80 | 81,5 | 81,7 | 81,9 | 82,1 | 82,3 | 82,5 | Федеральный закон 196-ФЗ от 10.12.1995г.  «О безопасности дорожного движения» |
| 2. | **Цель 2. Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города и сельских населенных пунктов, входящих в состав округа** | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Задача 2.2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | **Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения"** | | | | | | | | | | |
| 3. | **Цель 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 3.1. Обеспечение безопасности пассажирских перевозок | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Количество перевезенных пассажиров общественным транспортом в пригород-ном сообщении на территории Невьянского городского округа | тыс.чел. | 1223,5 | 1223,5 | 1223,6 | 1223,7 | 1223,8 | 1223,9 | 1224 | 1224,1 | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 3.1.2. | Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 21513,7 | 21513,7 | 21513,8 | 21513,9 | 21514 | 21514,1 | 21514,2 | 21514,3 | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 3.2. | Задача 3.2. Повышение обеспеченности населения услугами транспорта | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | проценты | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 10,6 | 10,6 | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |