ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

24.03.2021                                                                                                                                 №  25

г.Невьянск

О развитии газификации сельских территорий Невьянского городского округа

В соответствии с планом работы Думы Невьянского городского округа на 2021 год, заслушав информацию А.В. Суркова, заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, о выполнении мероприятий по развитию газификации сельских территорий Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию о выполнении мероприятий по развитию газификации сельских территорий Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа			       	            	Л.Я. Замятина

Приложение к решению

Думы Невьянского городского округа

от  24.03.2021  №  25

Информация

о выполнении мероприятий по газификации населенных пунктов Невьянского городского округа

Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района

18 июня 2019 года между администрацией Невьянского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Сити Билдинг»  (ООО «СБ») был заключен муниципальный контракт № 91-ЭА-19 на выполнение работ по строительству объекта «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района». Цена работ (цена Контракта) составляет 84 229 695,20 копеек, в том числе 1 этап – 29 747 753,80 руб.,                  2 этап – 31 981 688,00 руб., 3 этап – 22 500 253,40 (ОБ – 79 906 395,20;              МБ –  4 323 300).

Работы по 1 и 2 этапам строительства объекта были завершены 04.12.2019.

Работы по 3 этапу строительства объекта были завершены 15.05.2020.

Объем выполненных работ по 1,2,3 этапам строительства объекта составляет 100 %.

Работы по врезке и пуску газа произведены ГУП СО «Газовые сети» в полном объеме. Объект капитального строительства «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района» планируется к передаче в безвозмездное пользование ГУП СО «Газовые сети» в 2021 году.

По состоянию на 11.03.2021 по предоставленным спискам – 266 из них сдано документов на подключение 156, обработано заявок 154, выдано ТУ и заключено договоров на подключение 137, в очереди на монтаж газопровода 16, заключаются договора на поставку газа 11, подключено 100 индивидуальных жилых домов.

Газопровод к селу Шурала Невьянского район

17 июня 2019 года между администрацией Невьянского городского округа и ООО Строительная компания «УниверсалСпецСтрой» был заключен муниципальный контракт № 87-ЭА-19 на выполнение работ по строительству объекта «Газопровод к селу Шурала Невьянского района». Цена работ (цена Контракта) составила 14 092 931,25 руб.

Работы по строительству объекта были завершены 11.12.2019.

Объем выполненных работ составляет 100 %.

28.10.2020 администрацией Невьянского городского округа в адрес департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области направлено извещение об окончании строительства объекта «Газопровод к с. Шурала Невьянского района Свердловской области».

02.12.2020 получено заключение о соответствии построенного объекта.

04.12.2020 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию                              № 66-ru66329000-14-2020.

Объект капитального строительства «Газопровод к с. Шурала Невьянского района Свердловской области» планируется к передаче в безвозмездное пользование ГУП СО «Газовые сети» в 2021 году.

Газоснабжение с. Шурала Невьянского района Свердловской области

Силами и средствами членов кооператива ПК «Возрождение» выполнена разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Газоснабжение с. Шурала, Невьянского района, Свердловской области», а также получено положительное заключение  ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» № 66-1-1-3-021098-2020 от 31.05.2020. Работы были выполнены в 2020 году. Проектом предусмотрено 2 этапа. 287 домов подлежит газификации, строительная длина газопровода составляет 17 797,4 м.  Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа совместно с отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа разработан инвестиционный проект.

14.01.2021 получено положительное заключение об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения                   от министерства экономики и территориального развития Свердловской области.

10.02.2021 администрацией Невьянского городского округа подготовлена и направлена заявка на участие в отборе на выделение средств областного бюджета Свердловской области на софинасирование строительства объекта. По итогам результата комиссии заявка была отклонена без объяснения причин. Повторная заявка будет направлена при наличии извещения о начале проведения отбора на выделение субсидий из областного бюджета Свердловской области бюджету Невьянского городского округа.

Также администрацией Невьянского городского округа предусмотрены средства местного бюджета Невьянского городского округа на софинансирование строительства объекта в размере 7 232,7 т.р. на 2021 год и 1 716,02 т.р. на 2022 год.

Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области

В 2019 году силами и средствами жителей, членов ПК «Молодежный», разработана проектно-сметная документация на строительство объекта: «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области».

Данной проектно-сметной документацией предусмотрены 4 этапа (пусковых комплекса) по газификации жилых домов, входящих в состав             ПК «Молодежный», расположенных в с. Конево.

В состав ПК «Молодежный» входит 185 домовладений.

13.03.2020 финансовым управлением администрации Невьянского городского округа совместно с отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа разработан и направлен инвестиционный проект в адрес министерства финансов Свердловской области. По инвестиционному проекту были направлены в адрес администрации Невьянского городского округа замечания в части перевода в цены действующих лет реализации, уровня газификации домовладений и сведений о способе теплоснабжения домовладений. Также в ходе проверки инвестиционного проекта было выявлено, что на территории с. Конево имеются действующие инвестиционные проекты в области агропромышленного комплекса. В связи с этим администрацией Невьянского городского округа был направлен запрос в адрес министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области о возможности участия в государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года». Одним из замечаний являлся список домовладений, планируемых к газификации. Управлением населенного пункта с. Конево был предоставлен откорректированный список.  На данный момент все замечания устранены и инвестиционный проект повторно направлен в адрес министерства экономики и территориального развития Свердловской области.

Администрацией Невьянского городского округа 25.07.2019 в адрес ГАУ СО «Управление государственной экспертизы Свердловской области» направлена проектно-сметная документация на строительство объекта «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области» на прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 21.11.2019 получено положительное заключение № 66-1-1-3-032440-2019, стоимость услуг составила 904 938 (Девятьсот четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 85 копеек за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа.

Администрацией Невьянского городского округа 28.11.2019 в адрес ГАУ СО «Управление государственной экспертизы Свердловской области» направлена проектно-сметная документация на строительство объекта «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области» на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, 28.01.2020 получено положительное заключение № 66-1-0030-20, стоимость услуг составила 24 000 руб. за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа.

После получения положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, а также при получении извещения о начале отбора заявок на предоставление субсидий на реализацию объектов капитального строительства в части газификации, администрацией Невьянского городского округа будет направлена заявка в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области для получения субсидий из областного бюджета Свердловской области на строительство объекта.

Также администрацией Невьянского городского округа предусмотрены средства местного бюджета Невьянского городского округа на софинансирование объекта в размере 5 598,70 т.р. на 2022 и в размере   5 598,70 т.р. на 2023 гг.

Газоснабжение жилых домов ПК "Восточный" п. Осиновский

Проектно-сметная документация на газификацию пос. Осиновский выполнена силами кооператива собственников частных домов, в том числе проведена государственная экспертиза. Строительно-монтажные работы, стоимостью 3,800 млн рублей, выполнены за счет средств местного бюджета в 2018 году, подрядная организация ГУП СО «Газовые Сети».

Согласно проектно-сметной документации, изначально в рамках данного проекта планировалось подключение к газопроводу                                    21 индивидуального жилого дома поселка. Однако один из членов кооператива вышел из состава, в связи с этим газификации подлежит                       20 жилых домов. На данный момент подключено 7 домов ИЖС, заявок на подключение к сетям газоснабжения – 0.

Межпоселковый газопровод 1 категории с. Быньги – д. В. Таволги –               д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области

В адрес администрации Невьянского городского округа                                              от ЗАО «Невьянская птицефабрика» передана проектно-сметная документация на строительство межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории С. Быньги – д. В. Таволги – д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области.

В 2020 году между администрацией Невьянского городского округа и               ООО ПКБ «Квант» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по корректировке проектной и рабочей документации на строительство объекта «Межпоселковый газопровод 1 категории с. Быньги – д. В. Таволги –                          д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области». Работы выполнены в полном объеме в срок до 20 декабря 2020 года.

На данный момент идет подготовка к повторному прохождению государственной экспертизы для получения положительного заключения в                 ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

После получения положительного заключения будет заработан и направлен в адрес министерства экономики и территориального развития Свердловской области инвестиционный проект для получения положительного заключения об эффективности.

Газоснабжение жилого района Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области

Администрацией Невьянского городского округа предусмотрены средства местного бюджета Невьянского городского округа в размере 1000 т.р. на мероприятие по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документацией по объекту "Газоснабжение жилого района Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области".

Также администрацией Невьянского городского округа предусмотрены средства местного бюджета Невьянского городского округа на софинансирование объекта в размере 2 472,09 т.р. на 2022.

Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов западной части г. Невьянска

Администрацией Невьянского городского округа предусмотрены средства местного бюджета Невьянского городского округа на 2021 г. в размере                   2 916,90 т.р. на выполнение работ по проектированию объекта "Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов западной части                             г. Невьянска". Планируемый срок подачи извещения о проведении электронного аукциона весенний период 2021 г.

Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района

В адрес администрации Невьянского городского округа                                         от ЗАО «Невьянская птицефабрика» передана проектно-сметная документация на строительство газопровода высокого давления 1 категории от                               пос. Ребристый до с. Федьковка.

Запланировано мероприятие на 2023 год по корректировке вышеуказанной документации за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа в размере 3 000 т.р.

Заместитель главы администрации

по вопросам реализации

инвестиционных проектов,

строительству, архитектуре и

управлению муниципальным имуществом                                     А.В. Сурков