**ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 28.03.2018 года № 32

г. Невьянск

***О выполнении в 2018 году муниципальной программы «Реализации основных направлений в строительном комплексе на территории***

***Невьянского городского округа до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577–п (в редакции от 26.12.2017 № 2653-п)***

 Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом
А.В. Суркова о выполнении в 2018 году муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории

Невьянского городского округа до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577–п (в редакции от 26.12.2017 № 2653-п), руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о выполнении в 2018 году муниципальной программы «Реализации основных направлений в строительном комплексе на территории Невьянского городского округа до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577–п (в редакции от 26.12.2017 № 2653-п) принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа Л.Я. Замятина

Приложение

 к решению Думы

 Невьянского городского округа

 от 28.03.2018 № 32

***О выполнении в 2018 году муниципальной программы «Реализации основных направлений в строительном комплексе на территории***

***Невьянского городского округа до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577–п (в редакции от 26.12.2017 № 2653-п)***

 В целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года» в 2018 году осуществляются следующие мероприятия:

1. **Объект** **«Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области»**

 Подготовлена заявка на проведение электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области». Стоимость работ по строительству объекта составляет - 702 914,96 тыс. руб. Проведение процедуры электронного аукциона будет осуществлена в апреле 2018 года.

 В 2018 году запланированы средства местного бюджета в размере - 40 832,79 тыс. руб., из них:

Строительно-монтажные работы – 26 770,49 тыс. руб.,

Разработка рабочей документации – 13 631,29 тыс. руб.

Строительный контроль – 431,01 тыс. руб.

 **2. Корректировка расчетной схемы газоснабжения города Невьянска и Невьянского района –** в местном бюджете предусмотрены средства в сумме 300,00 тыс.руб. В 2018 году планируется выполнить корректировку расчетной схемы газоснабжения пос. Таватуй.

 **3.** **Газификация населенных пунктов на территории Невьянского городского округа** – в местном бюджете запланировано 7 742,50 тыс. руб., из них: «Газопровод к селу Шурала Невьянского района» Свердловской области - 1 106,00 тыс. руб. и «Газоснабжение центральной части с.Быньги Невьянского района» – 6 636,50 тыс. руб.

Во втором полугодии в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области будут повторно направлены заявки на получение субсидий для строительства объектов: «Газопровод к селу Шурала Невьянского района» и «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района».

**4. Снос расселяемых жилых помещений –** в местном бюджете предусмотрены средства в сумме – 2 541,3 тыс. руб.

Проводится работа по составлению смет для проведения электронного аукциона на выполнение работ по сносу расселяемых жилых помещений. Проведение процедуры электронного аукциона будет осуществлено в 3 квартале 2018 года.

**5. Проведение** **работ по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа и в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа –** в местном бюджете предусмотрены средства в сумме 3000,00 тыс.руб. В 2018 году планируется выполнить корректировку вышеуказанных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проведение процедуры электронного аукциона будет осуществлено в апреле 2018 года.

**6. Проведение** **работ по подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами Челюскинцев, Садовая, Мамина-Сибиряка, рекой Нейва (парк) -** в местном бюджете предусмотрены средства в сумме 295,00 тыс.руб. В марте 2018 года проводится конкурсная процедура по определению подрядной организации. Выполнение данных работ необходимо для определения границ проектирования и постановки на кадастровый учет.

**7. Проведение** **работ по подготовке проектов межевания дворовых территорий -** в местном бюджете предусмотрены средства в сумме 705,00 тыс.руб. В 2018 года будут проведена конкурсная процедура по определению подрядной организации. Выполнение данных работ необходимо для определения границ проектирования и постановки на кадастровый учет.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа

по вопросам реализации

инвестиционных проектов,

строительству, архитектуре и

управлению муниципальным имуществом А.В. Сурков