ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

От 28.11.2018 г.                                                                                                                   №  123

г. Невьянск

О выполнении в 2018 году мероприятий по реконструкции, модернизации, ремонту систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

В соответствии со статьей 16  Федерального закона от 06.10.2003          № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  23 Устава Невьянского городского округа, заслушав заместителя главы администрации  Невьянского городского округа по энергетике транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству  Белякова Игоря Вячеславовича, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении в 2018 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 23 октября 2014 года        № 2618 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2021 года» принять к сведению (прилагается).

| Председатель Думы Невьянского городского округа |  | Л.Я. Замятина |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 28.11.2018 года     № 123

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении в 2018 году мероприятий по реконструкции, модернизации, ремонту систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, предусмотренных в муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2021 года»

На 2018 год в рамках реализации  муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского  городского округа от 23 октября 2014 года № 2618 были запланированы мероприятия, связанные со строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией и модернизацией    объектов коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятия, связанные с реконструкцией, модернизацией и ремонтом коммунальной инфраструктуры в 2018 году обеспечиваются в рамках реализации  следующих подпрограмм:   подпрограмма № 1 «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов», подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе на 2015-2021 годы».

Плановые ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках данных подпрограмм, составляют 66,31 млн. рублей.

В разрезе мероприятий, вошедших в рассматриваемые подпрограммы ситуация выглядит следующим образом.

Мероприятие, связанное со строительством  системы водоотведения  в поселке Ребристый Невьянского городского округа, со строительством очистных сооружений производительностью 150 м. куб. в сутки  в 2018 году не было включено  Министерством энергетики и  ЖКХ Свердловской области в подпрограмму  «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»  государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП     «Об утверждении  государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» по причине отсутствия требуемых лимитов.

В августе 2018 года администрацией Невьянского городского округа в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области направлена очередная Заявка на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета на строительство «Системы водоотведения п. Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 м. куб./сутки». Строительство системы водоотведения п. Ребристый является обязанностью администрации Невьянского городского округа на основании решения суда.

Второе по значимости мероприятие связано с необходимостью проведения работ по реконструкции и модернизации очистных сооружений водоподготовки, сооружений очистки сточных вод, находящихся в хозяйственном ведении у муниципального унитарного предприятия «Приозерный». На эти цели в бюджете 2018 года было предусмотрено 8,79 млн. рублей. Выполнению строительно-монтажных работ всегда предшествует процесс разработки проектно-сметной документации, прохождение всех требуемых экспертиз. С целью разработки проектно-сметной документации  еще в декабре 2015 года с ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» был заключен муниципальный контракт № 124-К-15 от 14.12.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Реконструкция и модернизация очистных сооружений водоподготовки производительностью 400 м3/сут., с использованием существующего оборудования, оздоровительного лагеря «Таватуй» Невьянского городского округа Свердловской области», «Реконструкция и модернизация сооружений очистки сточных вод производительностью 600  м3/сут., оздоровительного лагеря «Таватуй» Невьянского городского округа Свердловской области».

До настоящего времени проектно-сметная документация на объект отсутствует. Ведутся судебные разбирательства с проектной организацией ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» суть которых заключается в необходимости доработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы.

Таким образом, до конца 2018 года средства в размере 5,5 млн. рублей, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации и на выполнение строительно-монтажных работ в размере 8,79 млн. руб.  освоены не будут.

В рамках реализации указанной муниципальной программы в 2018 году велись работы по строительству двух теплоисточников в селе Конево, вместо объектов, строительство которых было предусмотрено в бюджете Невьянского городского округа на 2018 года. На строительство теплоисточников в бюджете запланировано 16,86 млн. руб. По состоянию на момент подготовки данной информации освоено 14,65 млн. руб.  Сложившаяся в процессе проведения конкурсных процедур, выполнения строительно-монтажных работ экономия перераспределена на иные нужды. Освоение средств составило 100%.

«Котельная №1 по ул. Горького в с.Конёво, Невьянского района, Свердловской области»

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 02.10.2017 №770-РП «О выделении средств из Резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Невьянского городского округа» между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и Администрацией Невьянского городского округа было заключено соглашение от 10 октября 2017 года №208/135/17-юо.

В рамках данного соглашения была выделена субсидия из областного бюджета в размере 15 864 957 (Пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек на реализацию объекта капитального строительства «Котельная №1 по ул. Горького в с.Конёво, Невьянского района, Свердловской области» мощностью 0,84 МВт.

30 октября 2017 года между администрацией Невьянского городского округа и ООО «УЭСК «Корал» был заключен муниципальный контракт №170-Е-17 на выполнение работ по строительству блочно-модульной водогрейной котельной «Котельная №1 по улице Горького, 10-б в селе Конёво» на общую сумму 17 244 800 (Семнадцать миллионов двести сорок четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. Часть денежных средств на строительство объекта была освоена  еще в 2017 году, большая часть освоена в 2018 году. В мае 2018 года администрацией Невьянского городского округа в адрес Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области направлено извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Котельная №1 по улице Горького, 10-б в селе Конёво». Департаментом Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 18.06.2018 произведена проверка законченного строительством объекта капитального строительства и составлен акт проверки № 29-19-07/160, а также заключение о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В сентябре 2018 года объект введен в эксплуатацию.

«Котельная № 2 по ул. 5 Коммунаров в с. Конево, Невьянского района, Свердловской области».

Администрацией Невьянского городского округа с ООО «УЭСК «КОРАЛ» 16 апреля 2018 год   заключен муниципальный контракт № 66-ЭА-18 на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной №2 по ул. 5 Коммунаров в с. Конево, Невьянского района Свердловской области. Стоимость контракта составила 13 361 909, 70 руб. Срок выполнения работ   - 120 календарных дней с даты заключение муниципального контракта.

В июле 2018 года администрацией Невьянского городского в адрес департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, направлено извещение о начале строительства объекта капитального строительства: «Котельная № 2 по ул. 5 Коммунаров в с. Конево, Невьянского района, Свердловской области».

В период с 06 ноября 2018 года по 03 декабря 2018 года Департаментом Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проводится проверка законченного строительством объекта капитального строительства. По результатам проверки будет получено заключение о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

На цели, связанные с подготовкой объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (включая мероприятия по капитальному ремонту муниципальных котельных) в подпрограмме: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе на 2015-2021 годы» на 2018 год  запланирована  сумма 24,2 млн. рублей. Из указанной суммы на  момент подготовки информации освоено 5,29 млн. рублей  и в процессе освоения находится еще порядка 16,11 млн. рублей, в том числе  стоимость работ по капитальному ремонту участка тепловой сети и сети ГВС в поселке Цементный.  Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети в     п. Цементный, сметной стоимостью 15,81 млн. рублей, не производится по причине отмены результатов аукциона на этапе заключения муниципального контракта.  Очередная дата проведения электронного аукциона запланирована на 23 ноября 2018 года.

В целом за счет средств, предусмотренных на цели, связанные с подготовкой инженерной инфраструктуры к работе в условиях зимы обеспечено выполнение следующих видов работ с указанием их фактической стоимости:

| Виды работ | Фактические расходы в руб. коп. |
| --- | --- |
| Замена водопровода от Романовского водозабора в г. Невьянске, труба Ду315, длина 90м | 399 000,00 |
| Замена водопровода от перекрестка ул. Мартьянова и ул. Ленина до водопроводного колодца у жилого дома № 37 ул. Урицкого в городе Невьянске труба Ду160, длина 165м | 355 000,00 |
| Замена водопровода от ул. Мартьянова по ул. Профсоюзов, в городе Невьянске труба ПНД Ду160, длина 125м | 341 073,00 |
| Приобретение и установка частотного преобразователя на водозаборе д. Н. Таволги | 70 000,00 |
| Приобретение запорной арматуры | 246 143,00 |
| Приобретение водоразборных колонок | 62 000,00 |
| Замена напорного трубопровода холодного водоснабжения от скважины № 3 и скважины № 4 до резервуара, труба Ду160, длина двух ниток 1090 м на водозаборе пос. Цементный | 1 750 000,00 |
| Реконструкция водопроводных сетей к котельной № 2 с. Конёво (обеспечивающей теплоснабжение школы, пожарной части) | 40 000,00 |
| Монтаж системы водоснабжения котельной № 1 с. Конёво Ду63=23м (МКД, дет. сад) | 57 130,00 |
| Замена теплотрассы по ул. Свердлова, д.1 и д. 3 в пос. Ребристый; труба Ду150, длина 16 м; труба Ду90, длина 88 м, труба Ду75, длина 40 | 499 999,00 |
| Приобретение тепловой изоляции для теплотрассы, проходящей от котельной, через территорию детского сада, до школы с. Аятское для утепления трубы Ду57, длиной 300 м (в 2-х трубном исполнении) | 120 000,00 |
| Замена участка водопровода от насосной станции до магистрального водопровода в п. Аять | 170 945,00 |
| Замена участка водопровода по ул. Тельмана в г. Невьянске труба Ду=32, длина 65м | 123 074,00 |
| Замена участка наружного водопровода, находящегося в хоз. ведении МУП «Приозерный» | 296 011,00 |
| Приобретение 1 насосного агрегата для очистных сооружений города Невьянска | 117 274,43 |
| Приобретение 4 единиц насосов для котельных п. Ребристый, п. Вересковый | 118 381,98 |
| Приобретение 1 единицы котла газового напольного чугунного для котельной п. Калиново | 240 240,77 |

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа

по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ                                       И.В. Беляков