ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  29.11. 2017г.                                                                                                                    №  38

г.Невьянск

О выполнении в 2017 году  мероприятий по реконструкции, модернизации, ремонту систем коммунальной инфраструктуры,              а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

В соответствии со статьей 16 Федерального закона                                 от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  23 Устава Невьянского городского округа, заслушав заместителя главы администрации  Невьянского городского округа по энергетике транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству         В.Н. Петелина, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию о выполнении в 2017 году мероприятий по реконструкции, модернизации, ремонту систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов принять к сведению (прилагается).

| Председатель Думы Невьянского городского округа |  | Л.Я.Замятина |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 29.11. 2017г. №  38

О выполнении в 2017 году мероприятий по реконструкции, модернизации, ремонту систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

В 2017 году в рамках реализации  муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2021 года»   и реализации подпрограммы  «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» были выполнены следующие мероприятия:

- закончена  и  получена   проектно-сметная   документация  на  объект

капитального строительства «Система водоотведения п.Таватуй Невьянского городского округа», имеется положительное заключение государственного автономного учреждения Свердловской области «Управлении государственной экспертизы» о проверке достоверности определения сметной стоимости данного объекта капитального строительства. Стоимость строительства составляет 92 037, 91 тыс. рублей с НДС. Необходимо провести проверку в Министерстве экономики Свердловской области, как инвестиционный проект, финансируемый полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. В настоящее время решаются также вопросы о переводе земель, по которым будет проходить  канализационный коллектор при его строительстве, из категории земель лесопарковой зоны в категорию земель – эксплуатационные леса.

- закончена   и  получена  проектно-сметная  документация  на  объект

капитального строительства «Система наружного водоотведения от многоквартирных домов в городе Невьянске», имеется положительное заключение государственного автономного учреждения Свердловской области «Управлении государственной экспертизы» о проверке достоверности определения сметной стоимости данного объекта капитального строительства. Стоимость строительства составляет                  20 852, 92 тыс. рублей с НДС. Заключение об эффективности инвестиционного проекта имеется.

По вышеуказанным инвестиционным проектам в 2018 году администрацией Невьянского городского округа будет направлена заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на предоставление в 2019 году в рамках   государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» субсидий из областного бюджета на строительство данных объектов.

3) получены проекты с положительным заключением государственной экспертизы от  ООО «Корал»  по двум газовым блочным котельным в с.Конево:

- котельная мощностью 0,3 МВт для отопления школы и пожарной части,

- котельная мощностью 0,84 МВт для отопления жилого фонда, детского сада и дома культуры.

Проекты котельных прошли проверку в Министерстве экономики Свердловской области, как инвестиционные проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, получено положительное заключение.

Распоряжением Правительства Свердловской области                                      от 02 октября 2017 года № 770-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» были привлечены средства областного бюджета в сумме  15 864 957 рублей на строительство  объекта капитального строительства «Котельная №1 по ул.Горького в с.Конево, Невьянского района, Свердловской области мощностью 0,84 МВт». Администрацией Невьянского городского округа заключен муниципальный контракт от 30.10.2017г. № 170-Е-17 с ООО «Корал» на строительство вышеуказанной котельной.

Мероприятия, связанные с реконструкцией, модернизацией, ремонтом

систем коммунальной инфраструктуры обеспечивались в 2017 году также в плане реализации мероприятий, направленных на цели, связанные с ремонтом муниципальных сетей и теплоисточников, на приобретение оборудования, запорной арматуры и материалов с целью подготовки инженерной инфраструктуры к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018гг., ассигнования на которые составили 5 501 113 рублей.

В счет указанных средств выполнены следующие мероприятия:

1. по тепловым сетям:

- выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети на перекрестке           ул. К.Маркса и ул. Ленина в городе Невьянске  на сумму 472 913 руб.;

- выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от существующего колодца ТК-20 до ул. Ленина, д.2 в г. Невьянске  на сумму 489 612 руб.;

- выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от существующего колодца ТК-17 через дорогу до ул. Ленина,д.4 в г. Невьянске  на сумму            499 475 руб.;

- выполнен капитальный ремонт участка  тепловой сети от «Школы» до «Пожарной части» в с. Конево на сумму 253 404 руб.

2. по водопроводным сетям и сетям водоотведения:

- выполнено подключение многоквартирных домов по ул. Ленина г.Невьянска к строящемуся магистральному водопроводу при проведении работ по капитальному ремонту ул. Ленина на сумму 344 901 руб.;

- выполнен капитальный ремонт водопровода по ул. Свердлова,                    пер. Куйбышева  п. Цементный на сумму 151 628 руб.;

- выполнен капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора длиной 168 метров, находящийся между канализационно - насосной станцией и очистными сооружениями п. Цементный на сумму 478 000 руб.;

- выполнены ремонтные работы на сетях водоснабжения п. Ребристый на сумму 15 010 руб.

3. приобретение оборудования для водозаборов и канализационно-насосных станций:

- приобретен насос для водозабора с. Аятское на сумму 27 000 руб.;

- приобретен насос для канализационно - насосной станции п. Калиново на сумму 42 600 руб.;

- приобретены насосы  для водозаборов МУП «Территория» ЭЦВ-6, ЭЦВ-4 в количестве 4 штук. на сумму 120 000 руб.;

- приобретены насосы  для водозаборов МУП «Невьянский водоканал» («Романовский», п. Цементный) в количестве 3 единиц на сумму                  289 959 руб.;

- приобретен фекальный насос для канализационно - насосной станции №3             п. Цементный на сумму 392 790 руб.

4. приобретение материалов:

- приобретены  железобетонные  изделия   для   ремонта  элементов  системы канализования (кольца,  крышки, люки) на сумму 155 000 руб.;

- приобретена запорная арматура на сумму 50 000 руб.

5. по котельным:

- выполнен капитальный ремонт крыши и наружных стен котельной                     п. Ребристый на сумму 551 546 руб.;

- выполнены работы по замене дымовой трубы в котельной с. Шайдуриха на сумму 57 192 руб.

- выполнены работ по ремонту систем дымоудаления в угольной котельной «Центральная» с. Конево на сумму 53 157 руб. (с целью резервного обеспечения наличия действующего теплоисточника, до завершения строительства и ввода в пуско-наладочном режиме новой газовой котельной);

- приобретен дутьевой вентилятор ВДН-9-1500 для котельной п. Аять на сумму 122 014 руб.;

- приобретены насосы для котельных п.Таватуй, с. Аятское на сумму                 99 112 руб.;

- приобретен котел мощностью 150 кВт с горелкой для котельной школы №2 г. Невьянска на сумму 206 000 руб.;

- приобретены два теплообменника, с дополнительным оборудованием необходимым для работы данных теплообменников, для угольной котельной с. Аятское на сумму 495 000 руб.;

- приобретен сетевой насос для котельной п. Аять на сумму 134 800 руб.

Кроме этого на цели, связанные с капитальным ремонтом муниципальных тепловых сетей, в 2017 году были привлечены средства областного бюджета в сумме  6,0 млн. рублей. С целью выполнения работ, предусмотренных распоряжением Правительства Свердловской области      от 02 октября 2017 года № 767-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области», администрацией Невьянского городского округа на основании решения  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Невьянского городского округа от 09 октября 2017 года  № 4,  с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения теплоснабжением 15 многоквартирных домов и 3 социальных объектов в г.Невьянске были выполнены работы по капитальному ремонту участка тепловой сети от УТ 70 по ул.Матвеева, д.26 до УТ 84 по ул.Чапаева, д.32 в г.Невьянске, также для выполнения этих работ из бюджета Невьянского городского округа было выделено 4 278 544 рубля 74 копейки.

На полигоне для размещения твердых бытовых отходов, расположенном в г.Невьянске по ул.Калинина, 110, находящемся в оперативном управлении у муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа», за истекший период 2017 года  проведены следующие мероприятия:

- территория полигона площадью 35 кв.м. возле производственно-бытового здания для персонала заасфальтирована;

- приобретена и установлена ванна для дезинфекции колес мусоровозов. Стоимость асфальтирования территории и установки ванны – 308 956 руб.

- на территории полигона было установлено новое производственно-бытовое здание для персонала (вагончик). Стоимость – 151 183 руб.

- приобретены переносные сетчатые ограждения, которые используются при разгрузке твердых бытовых отходов из мусоровозов. Стоимость – 59 086 руб.

- на установку 30 метров ограждения производственно-бытового здания для персонала составлен локальный сметный расчет.  Аукцион на установку ограждения будет объявлен в ноябре 2017 года. Стоимость – 74 034 руб.

- установлен металлический навес для машин. Стоимость – 367 500 руб.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа

по энергетике, транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству                                         В.Н. Петелин