АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2013 г. № 2362-п

г. Невьянск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Невьянского городского округа от 02 июня 2010 года № 1595-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» Невьянского городского округа на 2010-2020 годы»

С целью уточнения  плана мероприятий муниципальной целевой программы «Чистая вода» Невьянского городского округа на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 02.06.2010 года № 1595-п, в соответствии со статьями 31 и 46 Устава Невьянского городского округа, пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения и дополнения в план мероприятий по объектам водохозяйственного комплекса Невьянского городского округа на период 2010-2020 годы муниципальной целевой программы  «Чистая вода» Невьянского городского округа на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 02.06.2010 года № 	1595-п и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 05 июля  2013 года № 1872-п « О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Невьянского городского округа от 02 июня 2010 № 1595-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» Невьянского городского округа на 2010-2020 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа                                                  В.Н. Петелин

Приложение

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

от 15 августа 2013 года № 2362-п

Таблица 1

План мероприятий по объектам водохозяйственного комплекса

Невьянского городского округа на период 2010-2020гг.

| N п/п | Мероприятия | Время выполнения | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Централизованное водоснабжение |
| 1 | Проектирование установки для обеззараживания хоз. питьевой воды бактерицидными лампами в поселке Цементный | 2015 | 1,489 | Средства местного бюджета |
| 2 | Модернизация участка трубопровода от водозабора до п. Цементный (L=2,0 км., Ду=300 мм) | 2018-2020 | 6,331 |  |
| 3 | Модернизация водопровода системы водоснабжения п. Цементный (L=3,0 км., Ду=150 мм) | 2013-2018 | 10,000 |  |
| 4 | Cстроительство ограждения санитарных зон водозаборов в п. Цементный | 2016 | 1,517 |  |
| 5 | Разработка схем водоснабжения, водоотведения Невьянского городского округа | 2014 | 0,800 | Средства местного бюджета |
| 6 | Замена водопровода по улице Свердлова в п. Цементный | 2013 | 0,540 | Средства местного бюджета |
| 7 | Строительство насосной станции второго подъема водозабора п. Цементный (ангар) | 2014 | 2,224 | Средства местного бюджета |
| 8 | Строительство взамен участка трубопровода от водозабора до ул. Ленина (по ул. М. Горького) в г. Невьянск (L=1,5 км., Ду=300 мм) | 2015 | 11,5 |  |
| 9 | Создание системы сбора данных по потребляемой электроэнергии на муниципальных объектах инженерной инфраструктуры | 2013 | 0,597 | Средства местного бюджета |
| 10 | Модернизация участка трубопровода по ул. Урицкого в г. Невьянск (L=1,0 км., Ду=150 мм) | 2021 | 3,151 |  |
| 11 | Проектирование и строительство насосной станции в г. Невьянск | 2017 | 1,500 |  |
| 12 | Проектирование и строительство резервуара-накопителя на «Романовском» водозаборе в г. Невьянск | 2016 | 4,000 | Средства местного бюджета |
| 13 | Внедрение современной системы обеззараживания воды с помощью дезинфицирующего средства на «Романовском» водозаборе | 2016 | 1,296 | Средства местного бюджета |
| 14 | Строительство ограждения санитарной зоны «Романовского» водозабора в города Невьянска | 2016 | 0,500 | Средства местного бюджета |
| 15 | Модернизация участка трубопровода от всасывающего и напорного оборудования до насосной станции второго подъема (L=0,15 км., Ду=300 мм) в г. Невьянск | 2011 | 0,687 | Средства местного бюджета |
| 16 | Модернизация резервуара-накопителя на «Б-Быньговском» водозаборе (1-ед.) | 2010 | 2,406 |  |
| 17 | Модернизация резервуара-накопителя на «Б-Быньговском» водозаборе (2-ед., для обслуживания нагорной части города) | 2016-2017 | 4,000 |  |
| 18 | Строительство здания станции первого подъема на водозаборе п. Цементный | 2014 | 0,6299 | Средства местного бюджета |
| 19 | Проектирование и строительство нового питьевого источника в поселке Цементный | 2017 | 1,957 |  |
| 20 | Проектирование и строительство нового питьевого источника в городе Невьянске | 2017 | 1,957 |  |
| 21 | Проектирование и строительство нового питьевого источника на водозаборе «Б.Быньговский» | 2017 | 1,957 |  |
| 22 | Проектирование и строительство водопровода системы централизованного водоснабжения в г. Невьянске (нагорная часть) | 2018 | 17,068 |  |
| 23 | Проектирование и строительство ограждения санитарной зоны скважины в с. Быньги | 2018 | 1,500 | Средства местного бюджета |
| 24 | Проектирование и строительство ограждения санитарной зоны источников (2 скважины) в п. Ребристый | 2017 | 1,700 | Средства местного бюджета |
| 25 | Проектирование и строительство ограждения санитарной зоны скважины в с. Шайдуриха | 2018 | 1,400 | Средства местного бюджета |
| 26 | Проектирование и строительство ограждения санитарной зоны скважины в п. В-Таволги | 2018 | 1,250 | Средства местного бюджета |
| 27 | Проектирование и строительство ограждения санитарной зоны скважины в д. Киприно | 2019 | 1,250 | Средства местного бюджета |
| 28 | Проектирование и строительство ограждения санитарной зоны скважины в с. Середовина | 2019 | 1,250 | Средства местного бюджета |
| 29 | Проектирование и строительство ограждения санитарной зоны скважины в с. Аятское | 2019 | 1,250 | Средства местного бюджета |
| 30 | Проектирование и строительство ограждения санитарной зоны скважины в с. Конево | 2019 | 1,250 | Средства местного бюджета |
| 31 | Проектирование и строительство нового питьевого источника в с. Быньги | 2020 | 1,250 | Средства местного бюджета |
| 32 | Проектирование и строительство нового питьевого источника в п. Ребристом | 2019 | 0,720 |  |
| 33 | Проектирование и строительство нового питьевого источника в с. Шайдуриха | 2019 | 0,360 |  |
| 34 | Проектирование и строительство нового питьевого источника в с. Конево | 2019 | 0,360 |  |
| 35 | Проектирование и строительство водопровода системы ценрализованного водоснабжения в с.Быньги | 2017-2020 | 4,000 |  |
| 36 | Разработка ПСД и проведение экспертизы проекта по объекту: «Строительство водозабора и разводящих систем водоснабжеия в п. Таватуй НГО» | 2018 | 6,000 | Средства местного бюджета |
| 37 | Строительство водозабора и и разводящей сети в п. Таватуй | 2019 | 100,000 |  |
| 38 | Строительство установки подготовки воды в п. Аять | 2016 | 2,204 | Средства местного бюджета |
| 40 | Реконструкция «Романовского» водозабора города Невьянска с увеличением запасов воды | 2017-2020 | 25,000 |  |
| 41 | Разработка ПСД по объекту: «Установка для очистки воды от радона» на водозаборах п. Ребристый, с. Конево» | 2011 | 0,100 | Средства местного бюджета |
| 42 | Приобретение оборудования и монтаж двух установок для очистки воды от радона | 2012 | 0,300 | Средства местного бюджета |
| 43 | Модернизация магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей (протяженностью 3км ) | 2011 | 3,000 | Средства местного бюджета |
| 44 | Приобретение манжетов, бактерицидных ламп, кварцевых труб для водозабора Б.Быньговский | 2013 | 0,031 | Средства местного бюджета |
| 45 | Приобретение запорной арматуры, материалов, различных изделий для систем водоснабжения, водоотведения | 2013 | 0,299 | Средства местного бюджета |
| 46 | Замена участков системы водоснабжения ул. Чапаева, ул. Дзержинского в г. Невьянске, (ранее совместно-проложенных с системой теплоснабжения) (приобретение материалов, монтажные работы) | 2013 | 0,444 |  |
| 47 | Замена участков водопроводов, протяженностью 500 метров (с заменой водопроводных колонок) а п. Ребристый, п. Середовина, с. Аятское. | 2013 | 0,124 | Средства местного бюджета |
| Нецентрализованное водоснабжение |
| 1 | Обустройство родника в с. Шурала | 2012 | 0,045 областной бюджет 0,025 местный бюджет | Средства бюджетов всех уровней |
| 2 | Обустройство родника в Н.Таволги | 2011 | 0,045 областной бюджет 0,025 местный бюджет | Средства бюджетов всех уровней |
| 3 | Обустройство родника в д. В.Таволги | 2014 | 0,065 | Средства местного бюджета |
| 4 | Обустройство родника в д. Пьянково | 2015 | 0,060 | Средства местного бюджета |
| 5 | Ремонт двух колодцев в п. Аять | 2011 | 0,050 | Средства местного бюджета |
| 6 | Ремонт колодца в п. Калиново | 2011 | 0,030 | Средства местного бюджета |
| 7 | Ремонт колодца в с. Быньги | 2011 | 0,035 | Средства местного бюджета |
| 8 | Ремонт колодца в с. Аятское | 2011 | 0,025 | Средства местного бюджета |
| 9 | Ремонт колодца в с. Конево | 2011 | 0,025 | Средства местного бюджета |
| 10 | Обустройство трубчатого колодца в п. Забельный | 2010 | 0,096 | Средства местного бюджета |
| 11 | Обустройство двух трубчатых колодцев в селе Шурала | 2010-2011 | 0,192 | Средства местного бюджета |
| 12 | Обустройство трех трубчатых колодцев в нагонной части города Невьянска (ул. Семашко, Самойлова, ул. Коскович) | 2010-2011 | 0,312 | Средства местного бюджета |
| 13 | Обустройство трубчатых колодцев в д. В.Таволги, с. Киприно | 2011 | 0,192 | Средства местного бюджета |
| 14 | Обустройство одного трубчатого колодца в г. Невьянск по ул. Самойлова | 2012 | 0,09 | Средства местного бюджета |
| 15 | Обустройство пяти трубчатых колодцев в селе Корелы, д. Осиновка, с. Аятское, с. Кунара, г. Невьянске | 2014 | 1,0 |  |
| 16 | Обустройство трубчатого колодца п. Таватуй (включая проект на электроснабжение и оплату за технологическое присоединение) | 2013 | 0,202 | Средства местного бюджета |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Модернизация участка коллектора от здания станции перекачки до очистных сооружений (L= 2,0 км, d = 300,0 мм) в п. Цементный | 2012 | 0,78 | Средства местного бюджета |
| 2 | Проектирование (включая инженерно-геологические изыскания) строительства очистных сооружений в п. Цементный. Проведение государственной экспертизы проекта. | 2014-2015 | 11,14 |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений п. Цементный | 2019-2020 | 180,0 |  |
| 4 | Установка автоматизированных решеток дробилок на очистные сооружения в г. Невьянск | 2015 | 1,524 | Средства местного бюджета |
| 5 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды на очистных сооружениях г. Невьянск | 2014-2017 | 23,100 |  |
| 6 | Внедрение установки по утилизации осадков на очистных сооружениях системы водоотведения г. Невьянск | 2015 | 0,900 | Средства местного бюджета |
| 7 | Приобретение двух насосов для удаления песка из песколовок и активного ила для очистных сооружений г. Невьянска Приобретение резервных погружных насосов ЭЦВ для водозаборов п. Аятское, п. Ребристый | 2012 | 0,298 | Средства местного бюджета |
|  |  | 2013 | 0,044 |  |
| 8 | Приобретение канало-промывочной установки на базе автомобиля ГАЗ | 2013 | 2,265 | Средства бюджетов всех уровней |
| 9 | Проектирование и строительство станции по приему стоков (децентрализованное водоотведение) в г. Невьянск | 2017-2020 | 17,844 |  |
| 10 | Установка автоматизированных решеток дробилок на станциях перекачки №3, 4 (4 шт.) в г. Невьянск | 2017 | 3,523 |  |
| 11 | Модернизация участка коллектора от здания станции перекачки №2 до очистных сооружений г. Невьянска ( d = 300,0 мм) (приобретение материалов и изделий :плиты, люки, труба) | 2014 | 0,500 | Средства местного бюджета (в случае возникновения экономии средств) |
| 12 | Проектирование и строительство системы водоотведения талых и дождевых вод с элементами линейного и точечного водоотведения, в комплектации с грязезащитными приспособлениями, интегрированными в систему централизованного и локального водоотведения по ул. Чапаева в г. Невьянск (L=1,0 км.) | 2017-2018 | 3,000 |  |
| 13 | Проектирование и строительство очистных сооружений в п. Таватуй | 2015-2020 | 60,000 | Средства инвестора |
| 14 | Приобретение двух микрофильтров на очистные сооружения хоз..бытовых стоков г. Невьянска | 2012 | 2,416 | Средства местного бюджета |
|  |  | 2013 | 1,801 | Средства местного бюджета |
| 15 | Модернизация канализационного коллектора от п. Вересковый до перекачивающей станции № 6 с устройством дороги вдоль коллектора | 2016 | 2,69 |  |
| 16 | Установка прибора учета сточных вод на КНС п. Цементный | 2016 | 0,200 | Средства местного бюджета |
| 17 | Модернизация коллекторов системы водоотведения на территории города Невьянска | 2011-2020 | 21,273 |  |
| 18 | Проектирование локальных блочных сооружений станции биологической очистки с. Конево, с. Аятское, с. Быньги, п. Аять | 2017 | 3,0 | Средства местного бюджета |
| 19 | Модернизация участка коллектора (L= 8,0 км., d = 300,0 мм) в п. Ребристый | 2014-2020 | 20,9 |  |
| 20 | Модернизация станций перекачки ЖБО с установкой автоматического режима слежения за уровнем откачки, в п. Ребристый - 2 станции, в с. Быньги - 2 станции | 2017-2020 | 14,627 |  |
| 21 | Проектирование и строительство участка коллектора (L= 12,0 км.) в с. Быньги | 2014-2020 | 11,53 |  |
| 22 | Реконструкция очистных сооружений хоз. бытовых стоков в п. Калиново со строительством станции доочистки сточных вод | 2015-2020 | 17,00 |  |
| 24 | Разработка ПСД по объекту «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п. Ребристый, Невьянский городской округ, Свердловская область» | 2013 | 430,00 | Средства местного бюджета |
|  | Обеспечение информационно-консультативных услуг по рассмотрению и согласованию проектно-сметной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п. Ребристый, Невьянский городской округ, Свердловская область» | 2013 | 196,00 | Средства местного бюджета |
|  | Проведение экспертизы проектно -сметной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п. Ребристый, Невьянский городской округ, Свердловская область | 2014 | 0,600 | Средства местного бюджета |
| 25 | Софинансирование строительства очистных сооружений поселка Ребристый Невьянского городского округа | 2015 | 3,530 | Средства местного бюджета |
| 26 | Разработка материалов для расчетов с целью подготовки инвестиционных и иных программ и концепции комплексного решения вопросов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, расположенных в прибрежной территории озера Таватуй | 2012 | 0,070 | Средства местного бюджета |
| 27 | Разработка концепции комплексного решения вопросов водоснабжения и водоотведения прибрежной территории озера Таватуй с технико-экономическими предложениями | 2012 | 0,1 | Средства местного бюджета |
| 28 | Приобретение одного электронасосного агрегата 1Д200-90а для водозабора п. Цементный | 2012 | 0,109 | Средства местного бюджета |
| 32 | Приобретение двух центробежных скважинных электронасосных агрегата ЭУВ 10-120-60 для водозабора г. Невьянска | 2012 | 0,142 | Средства местного бюджета |
| 33 | Приобретение одного фекального насоса СМ 150-125-315а/4 для очистных сооружений | 2012 | 0,0595 | Средства местного бюджета |
| 34 | Демонтаж существующего на очистных сооружениях г. Невьянска микрофильтра и организация площадки для дальнейшего монтажа вновь приобретенного (второго) микрофильтра | 2013 | 0,098 | Средства местного бюджета |
| 35 | Монтаж приобретенного (второго) микрофильтра на очистных сооружениях города Невьянска | 2013 | 0,098 | Средства местного бюджета |
| 36 | Организация обслуживания микрофильтров на муниципальных очистных сооружениях г. Невьянска | 2013 | 0,044 | Средства местного бюджета |
| 37 | Приобретение канализационных люков и иных материалов и изделий для муниципальных систем водоотведения | 2013 | 0,074 | Средства местного бюджета |
| 38 | Приобретение материалов для монтажа канализационного коллектора, обеспечивающего транспортировку стоков от МЖД, расположенных по адресу: п. Аять, Станционная,8, ул. Ленина,9 | 2013 | 0,0785 | Средства местного бюджета |
| Всего по программе (среднесрочный период): |  |  |  |
|  |  | 2010 | 500 |  |
|  |  | 2011 | 500 |  |
|  |  | 2012 | 3 184,008 |  |
|  |  | 2013 | 7 365,2 |  |
|  |  | 2014 | 4253,9 |  |
|  |  | 2015 | 7442,9 |  |
|  |  | 2016 | 8000 |  |