ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От ___________                                                                                                        № ___________

г. Невьянск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования, объектов  культуры, объектов физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа

на 2020-2022 годы

В соответствии с  федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», федеральным законом от 22 июля 2008 года               № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», протоколом заседания Правительства Свердловской области от 09.09.2019 № 24, в целях повышения уровня пожарной безопасности объектов образования, объектов культуры, объектов физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа за счет оснащения системами автоматической противопожарной защиты

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.аУтвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования, объектов культуры, объектов физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа на 2020-2022 годы (прилагается).

2.аКонтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова.

3.сНастоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа                                                                                    А.А. Берчук

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением главы

# Невьянского городского округа

# от __________  №  _____-п

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования, объектов культуры, объектов физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа на 2020-2022 годы

Часть 1. Общее описание «дорожной карты».

План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования Невьянского городского округа на 2020-2022 годы  нацелен на поэтапную замену автоматической пожарной сигнализации и  системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в образовательных учреждениях Невьянского городского округа, во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»,  в соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.5.1.7: «При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы».

К 2020 году в 24 образовательных учреждениях срок службы системы автоматической пожарной сигнализации и  системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре будет более 10 лет.

К 2021 году в 14 учреждениях культуры срок службы системы автоматической пожарной сигнализации и  системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре будет более 10 лет.

Часть 2. План  мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования, объектов культуры, объектов физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Год выполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования Невьянского городского округа |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 520,0 |
| 2 | МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 406,26 |
| 3 | МАДОУ детский сад № 36 | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 634,68 |
| 4 | МАДОУ д/с №39 «Родничок» | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 234,98 + расходы на прохождение государственной экспертизы 1602,25 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 21.08.2019) |
| 5 | МАОУ СОШ п.Цементный | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 100,0 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 6 | МБДОУ д/с № 12 «Белочка» | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 154,1 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 7 | МАОУ СОШ № 2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 112,7 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 8 | МБОУ СОШ № 3 НГО | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 88,55 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 9 | МБОУ СОШ № 4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 112,7 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 10 | МБОУ СОШ № 5 г.Невьянска | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 100,05 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 11 | МАОУ СОШ с.Быньги | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 109,25 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 12 | МБОУ СОШ п.Ребристый | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 107,53 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 13 | МБОУ СОШ п.Калиново | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 322,58 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 14 | МБОУ СОШ с.Аятское | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 221,38 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 15 | МБОУ СОШ п.Аять | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 86,25 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 16 | МАДОУ детский сад № 16 «Рябинка» | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 156,65 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 17 | МБОУ СОШ с.Конево | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 245,53 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 18 | МБОУ ООШ п.Таватуй НГО | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 77,05 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 19 | вечерняя школа НГО | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 77,05 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 20 | МБДОУ НГО детский сад № 28 «Ягодка» | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 112,7 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 21 | МБДОУ д/с № 44 «Солнышко» | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2020 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 112,7 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 22 | МБДОУ детский сад № 6 «Снежинка» | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 48,92 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 21.08.2019) + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 23 | МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка» | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 73,43 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 21.08.2019) + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 24 | МБДОУ д/с № 22 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 112,7 + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 25 | МАУ НГО «Центр творчества» | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с прохождением государственной экспертизы. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 33,13 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 21.08.2019) + расходы на прохождение государственной экспертизы |
| 26 | МАОУ СОШ п.Цементный | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 1031,83 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 27 | МБОУ СОШ № 3 НГО | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 614,00 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 28 | МБДОУ д/с № 44 «Солнышко» | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 759,00 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 29 | МБОУ СОШ № 5 г.Невьянска | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 1320,00 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 30 | МБОУ СОШ п.Аять | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 310,90 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 31 | МАОУ СОШ № 2 | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 496,74 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 32 | МБОУ ООШ п.Таватуй НГО | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 418,44 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 33 | вечерняя школа НГО | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 382,59 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 34 | МБДОУ д/с № 12 «Белочка» | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 471,46 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 35 | МБОУ СОШ № 4 | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 614,5 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| Объекты культуры Невьянского городского округа |
| 36 | МБУК НГО «КДЦ» ДК п. Цементный | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 426,61 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 37 | МБУК НГО «КДЦ» ДК п. Забельный | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 167,32 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 38 | МБУК НГО «КДЦ» ДК с. Шурала | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 186,75 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 39 | МБУК НГО «КДЦ» ДК с. Федьковка | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 193,38 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 40 | МБУК НГО «КДЦ» ДК с. Кунара | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 118,24 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 41 | МБУК НГО «КДЦ» ДК с. Шайдуриха | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 194,15 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 42 | МБУК НГО «КДЦ» ДК с. Аятское | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 324,27 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 43 | МБУК НГО «КДЦ» ДК с. Быньги | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 326,14 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 44 | МБУК НГО «КДЦ» ДК дер. Верхние Таволги | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 252,69 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 45 | МБУК НГО «КДЦ» ДК дер. Нижние Таволги | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 285,18 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 46 | МБУК НГО «КДЦ» ДК п. Калиново | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 528,34 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 47 | МБУК «ЦБС» НГО сельская библиотека – филиал №15 п. Цементный | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 193,1 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 48 | МБУК «ЦБС» НГО сельская библиотека – филиал №17 п. Калиново | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 185,23 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 49 | МБУК «ЦБС» НГО сельская библиотека – филиал №13 п. Ребристый | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа», руководитель учреждения культуры | 171,96 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| Объекты физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 50 | МКУ НГО «Центр молодежной политики» | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Невьянского городского округа | 230,0 |
| 51 | МСК «Маяк» | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение Невьянского городского округа «Центр спортивной подготовки» | 100,00 |
| 52 | Лыжная база пос. Калиново | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение Невьянского городского округа «Центр спортивной подготовки» | 80,00 |
| 53 | МСК «Волна» пос. Калиново | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 | Муниципальное казенное учреждение Невьянского городского округа «Центр спортивной подготовки» | 120,00 |
| 54 | Клуб единоборств ул. К. Маркса, 21 | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2021 – 1 этаж 2022 – 2 этаж | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Спортивно-патриотический клуб "Витязь" | 1 этаж – 150,00 2 этаж – 200,00 |
| Объекты образования Невьянского городского округа |
| 55 | МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка» | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 967,0 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 56 | МБДОУ детский сад № 6 «Снежинка» | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 761,7 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 57 | МБОУ СОШ с.Конево | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 1220,89 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 58 | МАОУ СОШ с.Быньги | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 506,5 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 59 | МБОУ СОШ с.Аятское | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 1089,9 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 60 | МАДОУ детский сад № 16 «Рябинка» | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 309,85 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 61 | МБДОУ НГО детский сад № 28 «Ягодка» | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 177,46 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 62 | МБОУ СОШ п.Ребристый | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 471,77 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 63 | МБОУ СОШ п.Калиново | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 338,27 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 64 | МАУ НГО «Центр творчества» | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 338,06 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |
| 65 | МБДОУ д/с № 22 | Монтаж системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 2022 | Управление образования Невьянского городского округа, руководитель образовательного учреждения | 293,58 (цены указаны по коммерческим предложениям по состоянию на 01.01.2020) |