ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

23.12.2020                                                                                                                               №  120

г. Невьянск

О выполнении Поручений

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева

Заслушав информацию главы Невьянского городского округа                      А.А. Берчука о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области                Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 – ЕКпп руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 – ЕКпп  принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 23.12.2020  №  120

Информация

о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области

Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 –ЕКпп

Поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева                от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 – ЕКпп (далее – Поручения Губернатора) относятся к компетенции администрации Невьянского городского округа и Министерств разных направлений и ведомств, а также государственных учреждений. Представляем сводную информацию по исполнению Поручений Губернатора.

п.1. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству общего и профессионального образования Свердловской области:

п.п. 1.1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе   № 4 Невьянского городского округа.

В соответствии с Соглашением от 01.06.2018 № 771 между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Невьянским городским округом о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2018 году на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях объем субсидии, предоставленной из областного бюджета Муниципальному образованию   составил 8 413 615,00 рублей. Администрацией     Невьянского     городского округа обеспечено направление в 2018 году средств местного бюджета в объеме 8 413 615,00 рублей на финансовое обеспечение расходных обязательств для оборудования спортивной площадки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 Невьянского городского округа (далее - МБОУ СОШ №4). Общий объем финансовых средств, необходимых для обеспечения данного мероприятия составил 16 827 230,00   рублей.

Работы по оборудованию спортивной площадки, производимые за счет предоставленной из областного бюджета местному бюджету субсидии, завершены 10.06.2019. Всего на строительство стадиона израсходовано бюджетных средств в размере 18010179,57 рублей.

Мероприятия по оборудованию спортивной площадки выполнены. Торжественное открытие стадиона состоялось 02.09.2019.

п.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству общего и профессионального образования Свердловской области совместно с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области рассмотреть возможность включения в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, мероприятия по ремонту фасада здания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 26.

В государственную программу Свердловской области «Развитие  системы  образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016                  № 919-ПП внесены изменения, в план мероприятий по выполнению государственной программы включено мероприятие  по ремонту фасада здания ГАПОУ СО «УрГЗК». Здание, расположенное по адресу: г. Невьянск,               ул. Луначарского, д.26, является объектом культурного наследия областного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ГАПОУ СО «УрГЗК» произведено ряд следующих действий:

- проведены предварительные работы, оформлена историческая записка;

- комплексные научные исследования: инженерно-техническое обоснование;

- оформлен предмет охраны;

- разработана проектно-сметная документация (стадия эскизный проект и Проект);

- проведена государственная историко-культурная экспертиза научно- исследовательской и проектной документации;

- согласована научно-проектная документация в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия  Свердловской области;

- согласован Проект в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;

- разработана рабочая проектно-сметная документация;

- проведена государственная экспертиза в ГАУСО «Управление государственной экспертизы» сметной документации.

Следующим этапом по исполнению Поручения Губернатора является определение подрядной организации и заключение контракта с подрядной организацией на выполнение работ, стоимость которых составляет        27 931 460 рублей.

Данные расходы были учтены Министерством образования и молодежной политики Свердловской области при подготовке предложений по формированию бюджета на 2020 год. Планируется выделение финансов на 2021-2023 год, поэтапно.

В настоящий период Министерством образования и молодежной политики Свердловской области принято решение о финансировании части ремонтных работ, а именно входной группы. Проектной организацией          ООО «Наследие» г. Пермь, принято обязательство о выделении части этих работ из общего проекта и определению финансовой составляющей для последующего финансирования.

п.3. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству промышленности и науки Свердловской области совместно с Министерством финансов Свердловской области, Министерством культуры Свердловской области, Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Министерством инвестиций и развития Свердловской области, администрацией Невьянского городского округа рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета либо оказания иных мер поддержки Свердловскому региональному общественному фонду «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» как некоммерческой организации для проведения ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк купца Дождева, середина XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск,  ул. Советская, д. 16, с целью создания иконописной мастерской Школы маленького иконописца, выставочных залов для экспозиции старинных и современных невьянских икон и привлечения туристического потока.

Свердловский региональный общественный фонд «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» создан в       2002 году. На протяжении 16 лет Председателем Попечительского совета является Воробьев Алексей Петрович. За эти годы Фонд создает иконописную мастерскую, музей старинных икон, 2 выставочных зала современных икон, становится привлекательным для туристов отечественных и иностранных; открывает Школу маленького иконописца; по решению Губернатора СО Фонд Губернаторских программ реставрирует историческую Усадьбу купца Дождева.

Школа маленького иконописца – образовательная инициатива общественного Фонда. Образовательный процесс финансирует общественный Фонд. В 2014 году 32 ребенка стали ее учениками, в 2019 году – 54 ребенка. В 2020 году – 93 ребенка от 2 до 15 лет.

На сегодняшнем этапе – отремонтирован фасад, выполнена внутренняя отделка всех помещений, проведены водоснабжение, электричество, введена и запущена отопительная система. Завершены работы по монтажу современной высококлассной системы освещения, системы видеонаблюдения и оповещения. Для проведения ремонтно-реставрационных работ заключен 3-сторонний договор между СРОФ (заказчик), Фондом Губернаторских программ (инвестор), и компанией «Сити-Билдинг» (подрядчик). ООО «Уралвагонзавод» пожертвовал услуги для проведения ремонтных работ и передал имущество. ООО «Вектор» поставил оборудование и выполнил работы по монтажу, вводу системы видеонаблюдения. МУП «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа ввел в эксплуатацию систему водоснабжения, компания «Строй ТЭК» выполняла ремонт крыши, замену окон и дверей.  А.П. Воробьев и руководители администраций Свердловской области пожертвовали мебель для мастеров. Большое количество частных лиц и компаний стали помощниками на благотворительной основе.

В период с 2015 по ноябрь 2019 было проведено более 13 субботников, в которых принимало участие более 1500 человек: сотрудники администрации Невьянского городского округа, сотрудники ГАУ СО «НГИАМ», учащиеся ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж им. Демидовых», жители        г. Невьянска, Академического района г. Екатеринбурга, ветераны, сотрудники Министерства строительства и развития инфраструктуры СО.

24 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие исторического особняка.

В течение следующего месяца Фонд проводил только благотворительные экскурсии – в благодарность горожанам, меценатам, жертвователям, ветеранам.

Для дальнейшей полноценной работы иконописной мастерской – Школы маленького иконописца планируется:

1)	закончить пристрой;

2)	осуществить замену крыши;

3)	произвести очистку и реставрацию подвалов;

4)	выполнить реставрацию исторических ворот;

5)	построить балкон;

6)	выполнить благоустройство прилегающей территории.

2. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Министерству образования и молодежной политики Свердловской области:

п.п. 2.1.

Проработать вопрос о выделении бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения функционирования Школы маленького иконописца, в том числе организации выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц с выдающимися способностями и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве, включая участие в образовательных программах образовательного центра «Сириус», расположенного в городе Сочи.

В феврале, марте, августе 2020 года состоялись совещания в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, в которых принимали участие глава Невьянского городского округа А.А. Берчук, начальник управления образования Невьянского городского округа                Н.В. Головнева. Было принято решение о закреплении Школы маленького иконописца за Министерством образования и молодежной политики Свердловской области в лице Дворца Молодежи. Вопрос о выделении бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения функционирования Школы маленького иконописца, в том числе организации выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц с выдающимися способностями и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве, включая участие в образовательных программах образовательного центра «Сириус», расположенного в городе Сочи  отнесен к компетенции Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

п. 9 (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)

Рекомендовать Свердловскому региональному общественному фонду «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» проработать вопрос развития иконописной мастерской – Школы маленького иконописца, расположенной в здании объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк купца Дождева, середина XIX века» по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 16.

Вопрос развития иконописной мастерской – Школы маленького иконописца – прорабатывался в течение 2020 года совместно с Министерством образования Свердловской области при личном участии заместителя Министра Журавлевой Нины Викторовны, главы Невьянского городского округа Берчука Александра Александровича, начальника управления образования Невьянского городского округа Головневой Надежды Викторовны.

Были проведены совещания в Министерстве, выездные рабочие заседания с руководителями и специалистами Дворца Молодежи.  аааааРезультатом данных встреч стало создание к декабрю 2020 года структурного подразделения Дворца Молодежи «Центр художественного образования и обучения народным промыслам» на базе СРОФ, а с января     2021 года будет реализовываться программа предпрофильного образования. Удалось не только сохранить, но и преумножить учащихся, мастеров-наставников, количество предметов.

п. 4. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области совместно с администрацией Невьянского городского округа:

п.п. 4.1. Рассмотреть возможность ремонта здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4.

п. 6 (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)       	Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Дом торговца Громазова, конец XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4.

Здание, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Невьянск,       ул. Карла Маркса, д. 4, является объектом культурного наследия регионального значения «Дом торговца Громазова, конец XIX века». Здание находится в собственности Свердловской области, передано в оперативное управление государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко – архитектурный музей».

Здание расположено в центре города Невьянска на одной из улиц, входящих в туристический маршрут. Рядом со зданием расположен мемориал «Погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны», объект культурного наследия «Здание гимназии - бывший купеческий особняк, середина XIX века», в котором в настоящее время находится МБОУ СОШ № 1 Невьянского городского округа.

На сегодняшний день фасад здания находится в неудовлетворительном состоянии: наблюдается частичное разрушение кирпича и карнизов, протечка кровли, отслоение штукатурного слоя, нарушение побелочного слоя и отсутствует отмостка здания. Так как здание расположено в непосредственной близости от пешеходных тротуаров, создается угроза жизни и здоровью граждан, проходящих мимо стен здания.

Администрация Невьянского городского округа обратилась в Министерство культуры Свердловской области с ходатайством о выделении средств на ремонт фасада здания. Министерство культуры Свердловской области в письме от 23.11.2020 № 04-01-81/5480 сообщило, что в соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области от 25.02.2020 № 105 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации направления государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1268-ПП «Модернизация и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры, оснащение современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий» на 2020 год»                     (с изменениями) учреждению предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли объекта культурного наследия в размере 23 750,0 тыс. рублей, из них обеспечено лимитами бюджетных обязательств 3 704,0 тыс. рублей.

Министерство культуры Свердловской области обращалось в адрес Министерства финансов Свердловской области письмом от 19.05.2020              № 04-01-80/2438 с просьбой об увеличении лимитов бюджетных обязательств на сумму 20 046,0 тыс. руб. для проведения ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли объекта культурного наследия. В увеличении лимита бюджетных обязательств Министерству культуры Свердловской области было отказано.

п.п. 4.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Составить акт технического состояния объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII- начало XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, просп. Октябрьский, д. 3. По итогам обследования принять решение о возможности использования объекта.

п.1. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Министерству финансов Свердловской области:

п.п. 1.1. при проведении корректировки областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотреть Министерству культуры Свердловской области бюджетные ассигнования на составление проектно-сметной документации на реконструкцию объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII – начало XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область,                                 г. Невьянск, проспект Октябрьский, д. 3.

На основании приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 31.05.2019 № 1343, распоряжения Правительства Свердловской области от 24.06.2019 № 277-РП объект культурного наследия - «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII- начало XIX века», расположенный по адресу: Свердловская область,                   г. Невьянск, просп. Октябрьский, д. 3, и земельный участок под ним переданы в собственность Свердловской области. Объект закреплен на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера».

ГАУК Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» проведены следующие работы: расчистка территории ведения работ, вырубка древесной и кустарниковой растительности, огораживание территории, топосъемка территории для начала изыскательских работ. Проводятся мероприятия по формированию предмета охраны, для выполнения дальнейших работ по восстановлению здания ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» в Министерство культуры Свердловской области направлена заявка на финансирование.

ГАУК Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» обращались для выделения бюджетных ассигнований на составление проектно-сметной документации на реконструкцию объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII – начало XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, проспект Октябрьский, д. 3, однако в выделении средств было отказано.

07.12.2020 ГАУК Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» обратились в Законодательное Собрание Свердловской области с просьбой о выделении денежных средств, необходимых для сохранения объекта культурного наследия.

5. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:

п.п. 5.1. В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013                                № 1330-ПП (далее – государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»), рассмотреть возможность выделения в 2018 году субсидий из областного бюджета для реализации проекта «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки».

Во исполнение п. 5.1 перечня поручений, постановлением правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 113-ПП  «О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до         2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов», Невьянскому городскому округу предоставлены субсидии на сумму      49 034 400 рублей, из них 29 660 400 рублей на 2019 год для  строительства очистных сооружений в   п. Ребристый производительностью 150 куб. м/сут.       с окончанием строительства в июле 2020 года.

Между администрацией Невьянского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «СУ5ГРУПП» 26 августа 2019 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Система водоотведения п. Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений, производительностью                      150 куб.м/сутки», цена   контракта - 71 764 250 рублей, из них 1 этап работ - 2019 год составлял 31 221 500 рублей, 2 этап работ – 2020 год составлял           40 542 750 рублей.

По причине недобросовестности подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы на объекте, на основании заключенного муниципального контракта, работы, выполнение которых было запланировано на 2019 год, выполнены не были, муниципальный контракт с генподрядчиком ООО «СУ5Групп» 27 января 2020 года расторгнут.

В июле 2020 года администрацией Невьянского городского округа была подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на получение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и объектов коммунальной инфраструктуры. По результатам рассмотрения заявка Невьянского городского округа «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки» не прошла отбор и была отклонена.

п.п.5.2. Рассмотреть заявку администрации Невьянского городского округа на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета для строительства объекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа» в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года».

Во исполнение п. 5.2 перечня поручений администрация Невьянского городского округа намеревается подготовить полный пакет документов с целью предоставления его в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области в качестве заявки на предоставление субсидий в рамках государственной программы свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» на реализацию проекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа». Проектом предусмотрена прокладка коллектора по ул. Ленина в п. Таватуй, земельный участок под которой не являлся муниципальной собственностью. Администрацией Невьянского городского проведена работа по передаче земельного участка из Собственности Свердловской области в муниципальную собственность и в ноябре 2019 года зарегистрировано право собственности на земельный участок. В настоящее время проводится работа по подготовке документов для проведения экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, которую планируется выполнить в 2021 году. В 2021 году администрация Невьянского городского округа планирует подать заявку на получение финансирования из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2024 года» для строительства объекта.

п.п. 5.3. рРассмотреть возможность выделения в 2019 году денежных средств на реализацию проекта по газификации села Быньги Невьянского городского округа в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  до 2024 года».

18 июня 2019 года между администрацией Невьянского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Сити Билдинг» (ООО «СБ») был заключен муниципальный контракт № 91-ЭА-19 на выполнение работ по строительству объекта «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района».

Контрактом предусмотрена прокладка газопровода общей протяженностью (в плане) –  20,680 км, в том числе: газопровода высокого давления II категории – 2,0555 км, газопровода низкого давления IV категории – 18,6245 км. Общая строительная длина газопровода (по длине трубы) – 22,9350 км, в том числе: газопровода высокого давления II категории –         2,231 км, газопровода низкого давления IV категории – 20,704 км. Количество устанавливаемых ГРПШ – 3 шт.

На 1 этапе строительства проложен газопровод общей протяженностью   (в плане) – 7,2805 км, длина газопровода (по длине трубы) – 7,914 км.

На 2 этапе строительства - газопровод общей протяженностью  (в плане) – 7,3365 км, длина газопровода (по длине трубы) – 8,143 км.

На 3 этапе строительства - газопровод общей протяженностью  (в плане) – 6,063 км, длина газопровода (по длине трубы) – 6,878 км.

В 2019 году выполнение по I этапу строительства объекта составило                  29 747 753,80 руб., из них средства областного бюджета – 28 220 853,80 руб., средства местного бюджета – 1 526 900,00 руб. Денежные средства оплачены подрядчику в полном объеме. Получен акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района» I этап от 27.12.2019.

В 2019 году выполнение по II этапу строительства объекта составило      31 981 688,00 руб., из них средства областного бюджета – 30 340 188,00 руб., средства местного бюджета – 1 641 500,00 руб. Денежные средства оплачены подрядчику в полном объеме. Получен акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района» II этап от 27.12.2019.

В 2020 году выполнение по III этапу строительства объекта составило     22 500 253,40 руб., из них средства областного бюджета – 21 345 353,40 руб., средства местного бюджета – 1 154 900,00 руб. Денежные средства оплачены подрядчику в полном объеме. Получен акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района» III этап от 04.06.2020.

Работы по врезке и пуску газа произведены ГУП СО «Газовые сети» в полном объеме.

По состоянию на 07 декабря 2020 года к газопроводу подключено 77 индивидуальных жилых домов, сданы документы на подключение – 145 домов.

п. 6. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области:

п.п. 6.1. Рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета Невьянскому городскому округу на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Невьянского городского округа.

В 2018 году согласно Соглашению № 26 от 01.06.2018 бюджету Невьянского городского округа были выделены иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 40 000 000 руб.

## 01 октября 2018 года был заключен муниципальный контракт                  № 174-ЭА-18 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городе Невьянске. Согласно контракту были выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по улице Карла Маркса от улицы Ленина до  улицы Профсоюзов, по улице Красноармейской от проспекта Октябрьского до         ж/д вокзала,  по проспекту Октябрьскому, по улице Шевченко от проспекта  Октябрьского до  улицы Городской, по улице Максима Горького от улицы Ленина до улицы Дзержинского, по улице Мартьянова от улицы Ленина до улицы Профсоюзов, по улице Профсоюзов от улицы Мартьянова до проспекта Октябрьского, по улице Урицкого.

## Выполнение по ремонту дорог составило 40 872 283 рубля 04 копейки, из них областное софинансирование – 38 828 668 рублей 89 копеек, местное софинансирование - 2 043 614 рублей 15 копеек.

п.п. 6.2. Рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета Невьянскому городскому округу на капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Работы по капитальному ремонту улицы Ленина в городе Невьянске были выполнены согласно муниципальному контракту от 06.11.2015                            № 102-ЭА-15 в полном объеме в срок до 31 августа 2018 года.

На оплату работ были выделены денежные средства из областного бюджета Свердловской области и местного бюджета Невьянского городского округа в следующем порядке:

| Областной бюджет (руб.) | Местный бюджет (руб.) |
| --- | --- |
| 2015 - 15 000 000 | 2015 – 490 540 |
| 2016 - 70 018 900 | 2016 – 3 685 210 |
| 2017- 70 000 000 | 2017 – 3 684 211 |
| 2018 - | 2018 – 48 853 047,85 |
| 2019 - | 2019 -14 438 747,60 |
| 2020 - | 2020 - 14 865 277,05 |
| Всего: 155 018 900,00 | Всего: 86 017 033,50 |
| Итого: 241 035 933, 50 |

На данный момент кредиторская задолженность за работы по капитальному ремонту по ул. Ленина в г. Невьянске отсутствует.

п.7. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области рассмотреть возможность строительства многоквартирного дома для работников бюджетных учреждений на территории Невьянского городского округа между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа.

По данному поручению разработан эскизный проект для определения площади многоквартирного дома, проектируемого в границах улиц: Ленина – Матвеева – Малышева.

Территория предстоящей застройки расположена в границах защитных зон четырех объектов культурного наследия: «Здание гимназии - бывший купеческий особняк, середина XIX века», «Дом торговца Громазова, конец XIX века», «Жилой дом в «кирпичном стиле» и «Здание, в котором находился Невьянский городской окружной комитет коммунистического союза молодежи».

Для устранения действия защитных зон объектов культурного наследия на территорию необходима разработка и утверждение в установленном порядке зон охраны объектов культурного наследия («Здание гимназии - бывший купеческий особняк, середина XIX века», «Дом торговца Громазова, конец XIX века», а также границ территории объектов культурного наследия «Жилой дом в «кирпичном стиле» и «Здание, в котором находился Невьянский городской окружной комитет коммунистического союза молодежи»).

По сведениям полученным из управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (исх. № 38-01-81/852      от 26.03.2018) в 2018 году ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» на основании государственного задания проведет работы по разработке границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых».

В случае включения вышеуказанных объектов культурного наследия в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых» нормы федерального закона № 73-ФЗ об установлении защитной зоны в отношении данных объектов в соответствии 
с п.3 ст.3 Федерального закона № 95-ФЗ распространяться не будут. На сегодняшний день работы по определению границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых» не окончены.

Проведены мероприятия по отселению граждан, проживающих в домах 
№ 5, 7 по улице Матвеева в городе Невьянске:

- заключены договоры выкупа жилых помещений в домах № 5, 7 по улице Матвеева в городе Невьянске, находящихся в собственности граждан;

- приобретены и предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в квартирах по договорам социального найма.

В декабре 2018 года произведен снос домов № 5, 7 по улице Матвеева в городе Невьянске.

Средства в размере 512 979,78 р. на вышеуказанные мероприятия выделены из средства местного бюджета Невьянского городского округа.

После получения положительного заключения от ГКУ СО «Управление государственной экспертизы», администрацией Невьянского городского округа в адрес Министерства экономики и территориального развития Свердловской области будет разработан и направлен инвестиционный проект. После получения заключения об эффективности инвестиционного проекта, будет направлена заявка в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для участия в отборе на получение субсидий из областного бюджета на выполнение строительно-монтажных работ.

10.3. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Подготовить проектно-сметную документацию на строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений в городе Невьянске между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа.

Между администрацией Невьянского городского округа и                         ООО «АЮТА» 17.07.2020 заключен муниципальный контракт № 124-К-20 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству жилого дома для работников бюджетной сферы. Стоимость выполнения работ – 3 478 000 р. Срок выполнения работ – декабрь 2020 года. Средства на разработку проектной и рабочей документации выделены из местного бюджета Невьянского городского округа.

На данный момент проектной организацией ООО «АЮТА» в адрес ГКУ СО «Управление государственной экспертизы» направлена проектно-сметная документация на прохождение экспертизы и получения заключения о достоверности сметной стоимости и проектной документации. Стоимость выполнения работ – 926 139,73 рублей.

п.9. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству физической культуры и спорта Свердловской области после проведения чемпионата по футболу FIFA 2018 года передать теплые раздевалки муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа», расположенного в поселке Цементный Невьянского городского округа, для использования хоккеистами.

В адрес Министерства физической культуры и спорта Свердловской области направлено письмо от 27.06.2018 № 4866 с просьбой предусмотреть передачу 2 теплых раздевалок Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»               п. Цементный для организации учебно-тренировочного процесса отделения хоккея. На сегодняшний день 2 модульных блока раздевалки переданы Невьянскому городскому округу.

п.10. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Департаменту лесного хозяйства Свердловской области завершить работы по исключению из границ лесопарковых и зеленых зон Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества лесного участка, расположенного в квартале № 72, части выделов 7, 15, 19, 20, 27, 35, 41, и внести изменения в лесохозяйственный регламент в отношении данного лесного участка для строительства объекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа».

По обращению администрации Невьянского городского округа Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области                   28 ноября 2018 года внесены изменения в лесохозяйственный регламент в отношении лесного участка, расположенного в квартале 72 Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества, части выделов 7, 15, 19, 20, 27, 35, 41, на основании постановления Правительства Свердловской области от 29.03.2018 №182-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и зеленых зон на территории Невьянского лесничества Свердловской области». Поручение исполнено.

п.11. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)

Рекомендовать акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» рассмотреть возможность выкупа здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. № 1 и проработать вопрос его реконструкции и использования под гостиничный комплекс.

п. 7. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)

Рекомендовать акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» совместно с Администрацией Невьянского городского округа доложить о проделанной работе по реконструкции здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 1, и подключения его к сетям коммунального обслуживания.

Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.01.2019 № 66/001/014/2019-5759 в отношении нежилого здания, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, № 1, была совершена сделка купли-продажи.

С 12 декабря 2018 года собственником здания является общество с ограниченной ответственностью «Невьянск-Отель». Директор общества Пасхина Анастасия Витальевна.

С целью реконструкции здания ООО «Невьянск-Отель» разработали проектную документацию, которая находится в стадии согласования с уполномоченными организациями.

В частности, для осуществления мероприятий по реконструкции здания возникла необходимость изменения границ земельного участка. Администрацией Невьянского городского округа были проведены работы по разработке проекта межевания территории, расположенной на пересечении улиц Ленина, Кирова и Красноармейская в городе Невьянске. В результате на основании проекта межевания, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 06.02.2020 № 254-п «Об утверждении основной части проекта межевания территории, расположенной на пересечении улиц Ленина, Кирова и Красноармейская в городе Невьянске Невьянского района Свердловской области» на кадастровый учет был поставлен земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501020:3772, площадью 2527,00 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – гостиничное обслуживание, находящийся по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Ленина, земельный участок 1. Земельный участок был предоставлен в собственность ООО «Невьянск-Отель» на основании соглашения о перераспределении земельных участков.

ООО «Невьянск-Отель» для согласования работ по реконструкции здания с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проводило на земельном участке археологические изыскания, поскольку здание находится в защитной зоне нескольких объектов культурного наследия. В ходе археологических изысканий были обнаружены объекты культурного наследия.

Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2020 № 868 выявленный объект археологического наследия «Культурный слой г. Невьянск», XVIII век – начало XX века, расположенный по адресу: Свердловская область, город Невьянск, на пересечении улиц Ленина (нечетная сторона) и Красноармейская (четная сторона) был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. В результате в отношении земельного участка был установлен особый режим использования.

В настоящее время собственником здания проводятся мероприятия по согласованию проектной документации по реконструкции здания, после согласования проектной документации будут решатся вопросы по подключению здания к сетям коммунального обслуживания.

п.12. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Рекомендовать Администрации Невьянского городского округа:

п.п.12.1. Поставить на контроль реконструкцию дворовой территории по улице Школьная в поселке Цементный Невьянского городского округа в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. Информацию об окончании работ направить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Объект благоустройства «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 17 по 
 ул. Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области (I, II, III этапы)» сдан в эксплуатацию 10 сентября 2018 года. Копия акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по благоустройству дворовой территорий № 1 от 10.09.2018 направлена в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на  
e-mail: s.alikina@egov66.ru и по СЭД.

| Этапы | ФБ (руб.) | ОБ (руб.) | МБ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | 11 224 259,57 | 13 176 304,72 | 3 202 862,91 |
| Итого: 27 603 427,20 |
| 2 этап | 5 980 892,83 | 2 945 812,88 | 347 372,68 |
| Итого: 9 274 078,39 |
| 3 этап | - | 9 904 634,35 | 341 467,85 |
| Итого: 10 246 102,20 |
| Всего: 47 123 607,79 | 17 205 152,40 | 26 026 751,95 | 3 891 703,44 |

п.12.2. Проработать вопрос передачи здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 19 а, Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

Данное здание находилось в федеральной собственности. Администрацией Невьянского городского округа было направлено письмо в Росимущество с ходатайством о передаче здания в собственность Свердловской области для передачи в пользование Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

Однако, Росимуществом было принято решение о приватизации указанного здания. 20.03.2020 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на здание, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 19 а, было зарегистрировано право частной собственности за физическим лицом.

п.12.3. Разработать пилотный дизайн-проект по обустройству улиц гостевого маршрута города Невьянска.

В рамках муниципального контракта, заключенного администрацией Невьянского городского округа 05.12.2018 с ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование» был разработан и утвержден дизайн-проект              по обустройству улиц гостевого маршрута города Невьянска. Цена муниципального контракта на оказание услуг составила 2 754 955, 61 рублей из средств местного бюджета. Контракта исполнен 03.06.2019.

п.12.4. Подготовить и направить в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в установленном порядке заявку с приложением необходимого пакета документов на реконструкцию (строительство) здания плавательного бассейна муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», расположенного в поселке Цементный Невьянского городского округа.

Средства необходимые для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция здания бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Ленина № 33в» – (положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» № 66-1-1-3-019529-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ГАУ СО Управление государственной экспертизы» № 66-1-0273-19, положительное заключение об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения от 12.09.2019 № 09-01-81/5264) 143 145,67 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 119 105,52 тыс. рублей;

- местный бюджет – 24 040,16 тыс. рублей.

Продолжительность реконструкции объекта - 24 месяца, планируемый срок реконструкции объекта – 2020-2021 годы.

В адрес Губернатора Свердловской области направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность включения проекта «Реконструкция здания бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский район,            п. Цементный, ул. Ленина № 33в» в государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», с выделением средств в размере 119 105,52 тыс. рублей: на 2021 год 59 552,76 тыс. рублей, на 2022 год – 59 552,76 тыс. рублей.

п.12.5. (п.1.2)  Представить в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области заявку на строительство теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, и на восстановление мастерских в указанном здании в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296 - ПП.

п.10.2. (1.2.,2.2.,3.2.) (Поручения Губернатора от 30.12.2019  № 26 – Екпп)

Подготовить проектно-сметную документацию и представить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области заявку на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета, в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.

В рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р,  Невьянскому городскому округу были предоставлены субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт здания (литер А,А1) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа (далее – МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО) по адресу: Свердловская область,                               угаь тысяч пятьдесятыре окргуга. город Невьянск, улица Ленина, 5 и текущий ремонт помещения библиотеки для оборудования кабинета начальных классов в МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, расположенного по адресу: 624192, Свердловская область,                               угаь тысяч пятьдесятыре окргуга. город Невьянск, улица Карла Маркса, 6.

Общий объем бюджетных средств, направленных на создание современной образовательной среды составлял 8 118 914,0 рублей,  из   них  на оснащение созданных новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях 2 240 304,0 рубля, при чем объем субсидии, предоставленной Муниципальному образованию  на софинансирование расходных обязательств на создание современной образовательной среды, составлял 5 683 239,0 рублей, объем средств, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых была предоставлена субсидия, составлял 2 435 675,0 рублей (соглашение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  и  Администрацией Невьянского городского округа № 937 от 27 августа 2018 года). Для оснащения вновь введенных мест из областного бюджета дополнительно были выделены средства в размере 4 427 700,0 рублей.

По данному направлению была проделана следующая работа:

- осуществлена регистрация права собственности на здание, в котором расположены помещения учебных мастерских. Здание передано в оперативное управление МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО. (Дополнительное соглашение от 27.03.2018 к «Договору №1/оу-13 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления»  от 30.12.2013г.)

- 29.10.2018 заключен муниципальный контракт с ООО «ВестСтрой» на капитальный ремонт здания мастерских. Цена контракта – 5 546 874 рублей 26 копеек (3 882 811,39 – областной бюджет, 1 664 062,87 - местный бюджет). Экономия по итогам конкурса составила 27 873,74 руб., в т.ч. по областному бюджету – 19511,61 руб., местному бюджету – 8362,13 руб.

Был проведен капитальный ремонт здания мастерских МБОУ СОШ          № 1 Невьянского ГО с целью создания 49 новых ученических мест (технология – 24 места, математика – 25 мест). Акт о приемке в эксплуатацию  от 24.12.2018 № 2.

Разработан эскизный проект  ОР/136-66-20-1-ЭП «Комплекс теплых переходов между зданием литера А, А1 и зданием литера Б, Б1 с пристроем лингафонных кабинетов по улице Карла Маркса дом № 6 города Невьянска» на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого прохода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы    № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета. Получено три коммерческих предложения на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации согласно утвержденного эскизного проекта ОР/136-66-20-1-ЭП «Комплекс теплых переходов между зданием литера А, А1и зданием литера Б, Б1 с пристроем лингафонных кабинетов по улице Карла Маркса дом № 6 города Невьянска» в дальнейшем с прохождением государственной экспертизы по достоверности сметной стоимости, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области заявки на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого прохода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета, в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной  программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП  будет осуществлено до 30 июня 2021 года.

п.10.4.  (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)

При формировании местного бюджета на 2021 год предусмотреть расходы на проектирование и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета.

При подготовке законопроекта по бюджету Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в Администрацию Невьянского городского округа управлением образования Невьянского городского округа было направлено предложение о рассмотрении вопроса о выделении средств в 2021 году на составление проектно-сметной документации на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета. Разработан эскизный проект  ОР/136-66-20-1-ЭП «Комплекс теплых переходов между зданием литера А, А1 и зданием литера Б, Б1 с пристроем лингафонных кабинетов по улице Карла Маркса дом № 6 города Невьянска» на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого прохода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета. Получено три коммерческих предложения на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации согласно утвержденного эскизного проекта ОР/136-66-20-1-ЭП «Комплекс теплых переходов между зданием литера А, А1и зданием литера Б, Б1 с пристроем лингафонных кабинетов по улице Карла Маркса дом № 6 города Невьянска» в дальнейшем с прохождением государственной экспертизы по достоверности сметной стоимости, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

(отдельное поручение). Рассмотреть заявку Администрации Невьянского городского округа на строительство пристроя к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Аять в 2018-2019 годах в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».)

По данному объекту разработана проектная документация (ПСД – имеется  шифр 0837.2016 от 2016 года с изм. от 04.2017). 10.04.2017 получены положительное заключение  государственной экспертизы на  проектную документацию  и результаты инженерных изысканий,  положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости на объект капитального строительства, положительное заключение об эффективности   инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Заявка на предоставление субсидий была направлена в Министерство общего профессионального образования Свердловской области в 2017, 2018 и 2019 годах. Результаты отбора для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности по данному объекту были направлены в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. По результатам отбора объект «Спортивный зал для школы в поселке Аять» включен в перечень объектов капитального строительства, прошедших отбор, с объемом субсидии сверх общего размера субсидии, предусмотренного государственной программой Свердловской области в сфере строительства, в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов.

26 июня 2020 года направлена заявка на предоставление субсидии из областного бюджета на строительство объекта муниципальной собственности в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

По результатам отбора объект «Спортивный зал для школы в поселке Аять Невьянского района» включен в перечень объектов капитального строительства, прошедших отбор, с объемом субсидии сверх общего размера субсидии, предусмотренного государственной программой Свердловской области в сфере строительства, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов.

п.13. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)

Рекомендовать государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» провести аккредитацию профессий предусмотренных комплексной программой Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016  №127-ПП.

В ГАПОУ СО «Уральском горнозаводском колледже имени Демидовых» внесены изменения в государственное задание на 2019 – 2020, 2020-2021 учебные годы. На основании внесенных изменений с 01.10.2020 организовано обучение по основным профессиональным образовательным программам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, которые ранее реализовывались общеобразовательными организациями Невьянского городского округа, в рамках реализации мероприятия «Создание экспериментальной площадки реализации мероприятий по профориентационной  работе,  подпрограммы «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»  государственной программы «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года». Обучение производиться с обучающимися 8-х классов в соответствии с расписанием,  на основании трехсторонних договоров об обучении между ГБПОУ СО «УрГЗК», родителями (законными представителями) и обучающимся  по следующим профессиям:

| № п/п | Наименовании профессии, шифр | Количество часов | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19149 «Токарь» | 480 | 12 |
| 2. | 18560 «Слесарь» | 480 | 12 |
| 3. | 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 480 | 12 |
| 4. | 16675 «Повар» | 480 | 12 |
| 5. | 19601 «Швея» | 480 | 12 |
| Итого: | 60 |

По завершении обучения 2019-2020 учебного года, всем обучающимся успешно освоившим образовательную программу профессионального обучения, выданы свидетельства об уровне профессиональной квалификации по соответствующей профессии, на основании приказа Министерства образования и науки РФ №513 от 02.07.2013 г. «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

По вопросу аккредитации профессий, предусмотренных комплексной программой Свердловской области «Уральская инженерная школа» на         2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 №127-ПП поясняем, что в соответствии с п.1 статьи 92, п.2 статьи 73  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами, а под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

На основании вышеизложенного, учитывая, что профессиональное обучение не относится к основным профессиональным образовательным программам, реализуемых в соответствии с ФГОС, аккредитация по таким образовательным программам не требуется, обучение ведется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также в соответствии рабочими учебными программами и планами по профессиям рабочих.

п.14. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)

Рекомендовать государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»:

п.14.1. Разработать трехдневный туристический маршрут и согласовать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области строительство дороги деревня Сербишино – деревня Реши в рамках туристического маршрута «Самоцветное кольцо Урала».

- разработаны два трехдневных туристических маршрута:

1. экскурсионный тур по Среднему Уралу «Weekend (уик-энд) на Среднем Урале «Урал самобытный, Урал многогранный» 3 дня/2 ночи              (г. Екатеринбург – г. Невьянск – село Быньги – д. Нижние Таволги – пос. Сербишино – с. Мурзинка – г. Нижний Тагил – г. Алапаевск – п. Нижняя Синячиха) (прилагается);

2. экскурсионный тур по Среднему Уралу «Weekend (уик-энд) на Среднем Урале «С высоты уральских гор» 3 дня/2 ночи (г. Екатеринбург –         г. Невьянск – село Быньги – д. Нижние Таволги – пос. Сербишино-с. Мурзинка - г. Нижний Тагил – г. Алапаевск – п. Нижняя Синячиха) (прилагается).

Исполнение п. 14.1 перечня поручений от 29.12.2017  № 37-ЕКпп в части «согласовать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области строительство дороги деревня Сербишино - деревня Реши» не охватывается компетенцией ГАУК СО «НГИАМ».

п.14.2. Подготовить и направить в Министерство культуры Свердловской области заявку с приложением необходимых документов на проведение ремонтных работ Наклонной башни Демидовых.

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области                   Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп 30.10.2018 года ГАУК СО «НГИАМ» были выделены финансовые средства в сумме 7100,00 тыс. рублей на разработку проекта реставрации Наклонной башни Демидовых.

Работы по разработке научно-проектной документации на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, 3 согласно договору, заключенному по итогам проведения конкурсных процедур, выполнены с ООО «Наследие» (рук. Е.В. Чурилин). Акты выполненных работ подписаны 28.12.2019.

Стоимость реализации проекта и осуществления ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых» в текущих ценах составляет Стоимость реализации проекта и осуществления ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых» в текущих ценах составляет 55916196,21 (пятьдесят пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч сто девяносто  шесть)  рублей 21 коп. Кроме того, необходимо проведение экспертизы достоверности сметной стоимости (стоимость которой ориентировочно составляет 200,00 тыс. рублей); а также расходы на обеспечение авторского надзора – порядка 5000,00 тыс. рублей.

Ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, 3 будет осуществлен по мере выделения финансирования.

4. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области совместно с Министерством культуры Свердловской области и Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области подготовить информацию о необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, здание 3.

п. 8. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)

Рекомендовать государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» представить информацию в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области о сроках готовности проекта ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых».

Работы по разработке научно-проектной документации на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, 3 (далее – проект) согласно договору, заключенному по итогам проведения конкурсных процедур, выполнены с ООО «Наследие»                 (рук. Е.В. Чурилин). Акты выполненных работ подписаны 28.12.2019.   ПППИнформация о готовности проекта была направлена в МУГИСО письмом от 31.01.2020 № 02-01-13/41.

п. 3. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 –Екпп) Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:

п.п. 3.1. Определить способы предоставления государственной поддержки при обеспечении жильем работников бюджетной сферы Невьянского городского округа.

Для граждан из числа медицинских и педагогических работников бюджетных организаций, Подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП предусмотрены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения в собственность граждан. Реализацией указанной Подпрограммы занимается государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

Кроме того, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                от 24.10.2013 № 1296-ПП, предусмотрено финансирование строительства наемных жилых домов.

Администрация Невьянского городского округа планирует строительство наемного дома для работников бюджетных организаций на земельном участке по адресу: г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 3.

п.п. 10.1. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)

В рамках «Концепции развития территории» провести опрос населения города Невьянска о благоустройстве набережной Невьянского пруда, являющейся местом общего пользования для жителей города.

В рамках реализации «Концепции развития территории», в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» на официальном сайте администрации  Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в период с 14.01.2020 по 23.01.2020 посредством электронного голосования проведено рейтингового голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году.

Для голосования на официальном сайте были предложены следующие общественные территории:

1. «Мемориал Павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны», площадь Революции, город Невьянск, комплексное благоустройство;

2.Т«Набережная города Невьянска», город Невьянск, комплексное благоустройство (I, II участок благоустройства).

В рейтинговом голосовании приняли участие 6291 человек.

По итогам проведенного электронного голосования:

1. Количество голосов, отданных за благоустройство общественной территории «Мемориал Павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны», площадь Революции, город Невьянск, комплексное благоустройство, составляет 433;

2. Количество голосов, отданных за благоустройство общественной территории «Набережная города Невьянска», город Невьянск, комплексное благоустройство (I, II участок благоустройства), составляет 5858.

Глава Невьянского

городского округа                                                                                     А.А. Берчук