**ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 25.10.2017 года № 26

г. Невьянск

***О реализации в 2017 году основных направлений***

***в строительном комплексе на территории***

***Невьянского городского округа***

 Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом
А.В. Суркова о реализации в 2017 году основных направлений в строительном комплексе на территории Невьянского городского округа, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о реализации в 2017 году основных направлений в строительном комплексе на территории Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа Л.Я. Замятина

Приложение

 к решению Думы

 Невьянского городского округа

 от 25.10.2017 № 26

***О реализации в 2017 году основных направлений***

***в строительном комплексе на территории***

***Невьянского городского округа***

 В целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года» в 2017 году осуществляются следующие мероприятия:

 **1.** **Объект** **«Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области»**

 Подготовлена заявка на проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области". Стоимость работ по строительству объекта составляет – 752 899 220,00 руб.

Проведение процедуры электронного аукциона будет осуществлена в октябре 2017 года. До конца 2017 года планируется освоить средства местного бюджета в сумме 226 116 ,90 руб.

**2. Объект «Дворовая территория, образованная многоквартирными домами №№1,3,6,7,9,10,11,17 по улице Школьная в поселке Цементный, Невьянский район, Свердловской области».**

Стоимость строительства объекта 29 149 400,00 руб. в том числе: федеральный бюджет – 13 458 258,00 руб.;

областной бюджет – 13 458 258,00руб.;

местный бюджет - 1 457 470,00 руб.

За счет средств местного бюджета произведена оплата за выполненные проектные работы в сумме 90 000,00 руб., заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации в сумме 300,00 тыс.руб.

**3. Объект «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3, город Невьянск**

Стоимость строительства объекта 14 574 700,00 руб. в том числе: федеральный бюджет – 6 024 877,60 руб.,

областной бюджет – 7 072 682,40руб.,

местный бюджет - 1 477 140,00 руб.

За счет средств местного бюджета произведена оплата за выполненные проектные работы в сумме 90 000,00 руб., заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации в сумме 386,00 тыс.руб.

**4. Установка объекта «Туалетный модуль» по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, площадь Революции, 2а.** Между администрацией Невьянского городского округа и ООО «СпецГидроСтрой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по установке объекта «Туалетный модуль», стоимостью – 904 654,00 руб. На данный момент силами подрядной организации производятся работы по сбору металлической конструкции объекта, на предусмотренной для этого производственной базе. В ближайшее время планируется работы по формированию железобетонной плиты, для дальнейшей установки объекта. Выполняются подготовительные работы по прокладке инженерных сетей (водопровод, канализация, электросети).

 **5. Корректировка расчетной схемы газоснабжения города Невьянска и Невьянского района –** в местном бюджете предусмотрены средства в сумме 300,00 тыс.руб. Подготовлены исходные данные для определения начальной (максимальной) цены контракта для выполнения работ по корректировке расчетной схемы газоснабжения в поселке Таватуй, поселке Вересковый, в г. Невьянске (ул. Восточная). Процедура по запросу котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг повыполнению расчетных схем газоснабжения на территории Невьянского городского округа будет осуществлена в октябре 2017 года.

 6. Направлены Заявки в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области на выделение субсидий из областного бюджета в 2018 году для строительства объектов: «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района»; «Межпоселковый газопровод 1 категории с. Быньги – д. В.Таволги – д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области». В министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области направлена заявка на получение субсидий для строительства объекта «Газопровод к селу Шурала Невьянского района».

 **В целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2044 года» в 2017 году осуществляются следующие мероприятия:**

1. В рамках государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» в 2015, 2016, 2017 годах бюджету Невьянского городского округа предоставлены иные межбюджетные трансферты для организации работ на объекте **«Капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской области»,** предусмотренных подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области». Стоимость строительно-монтажных работ по объекту составляет – 248 225, 330 тыс. руб.

 В 2017 году из областного бюджета выделено 70 000,00 тыс.руб, из местного бюджета 3 684,00 тыс.руб. На 10.10.2017г. средства местного бюджета освоены в полном объеме, средства областного бюджета освоены в сумме 63 740,00 тыс.руб.

 Срок выполнения работ – 30 ноября 2017 года, окончательный расчет по оплате за выполненные работы на объекте – 31 декабря 2044 года.

1. **Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.**

На 2017 год выделено 5 000 000 (Пять миллионов) рублей из местного бюджета Невьянского городского округа.

По результатам проведения аукциона был заключен муниципальный контракт с ООО «ЕврАзСтройКомплекс» на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных организаций.

Согласно муниципальному контракту запланировано выполнение работ по обустройству пешеходных переходов вблизи школ общей стоимостью 4 999 016 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе установка светофоров типа Т7, устройство пешеходных ограждений, установка дорожных знаков, нанесение разметки, устройство искусственных неровностей и строительство тротуаров. По состоянию на 01.09.2017 года работы по обустройству пешеходных переходов вблизи школ выполнены в полном объеме.

1. **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Невьянского городского округа.**

На 2017 год выделено 1 092 350 (Один миллион девяносто две тысячи триста пятьдесят) рублей 24 копейки из местного бюджета Невьянского городского округа.

18 июля 2017 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Рукор» на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в поселке Цементный на улице Школьная и переулке Больничный. Сумма контракта – 868 418 (Восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей) 00 копеек. Общая площадь отремонтированного покрытия составляет 1159,5 кв.м. Работы выполнены в полном объеме.

В соответствии с муниципальными контрактами на выполнение работ по асфальтированию дорог и тротуаров – срок гарантии 3 года.

1. **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске.**

На 2017 год выделено 6 355 151 (Шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят один) рубль 00 копеек из местного бюджета Невьянского городского округа.

Освоено в 2017 году – 5 503 641 (Пять миллионов пятьсот три тысячи шестьсот сорок один) рубль 00 копеек, в том числе заключены следующие муниципальные контракты:

- 05.06.17 с ООО «Рукор» на сумму 1 045 096 (Один миллион сорок пять тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек. Согласно контракта были выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дорог на улицах Свободы, Кирова, Красноармейская, Володарского, Крылова, Чапаева, Малышева. Общая площадь отремонтированного покрытия составила – 1503,5 кв.м.

 - 24.07.17 с ООО «Рукор» на сумму 3 203 641 (Три миллиона двести три тысячи шестьсот сорок один) рубль 00 копеек. Согласно контракта были выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дорог на улице Шевченко, проспекте Октябрьский. Общая площадь отремонтированного покрытия составила – 4565 кв.м.

- 02.05.17 с ООО «Рукор» на сумму 1 254 904 (Один миллион двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 00 копеек. Согласно контракта были выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дорог на улицах Профсоюзов, Мартьянова, Малышева, К.Маркса, проспекте Октябрьском. Общая площадь отремонтированного покрытия составила – 1796 кв.м.

5. **Ремонт и обустройство тротуаров на территории Невьянского городского округа.**

На 2017 год выделено 787 869 (Семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек из местного бюджета Невьянского городского округа.

18.07.2017 был заключен муниципальный контракт с ООО «Рукор» на сумму 477 299 (Четыреста семьдесят семь тысяч двести девяносто девять рублей) рублей 00 копеек. Согласно контракту были выполнены работы по устройству тротуара на улице Мамина-Сибиряка, ремонту асфальтового покрытия тротуаров на улицах Малышева, Космонавтов.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа А.В. Сурков