ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.10.2019                                                                                                                          №  105

г. Невьянск

О начале отопительного периода 2019/2020 годов на территории Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова о начале отопительного периода 2019/2020 годов на территории Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о начале отопительного периода 2019/2020 годов на территории Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

2

Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского городского округа                                                                                                         от 23.10. 2019  №  105

О начале отопительного периода 2019/2020 годов на территории Невьянского городского округа

Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 28 мая 2019 года № 840-п «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов».

На подготовку к отопительному периоду затрачено 41,3 млн.руб., из них средств местного бюджета 25,8 млн.руб., средства теплоснабжающей компании АО «Регионгаз-инвест» 15,5 млн.руб.. В результате выполнения мероприятий по подготовке создан 100 дневный запас твердого топлива на котельных, подготовлена 21 котельная, из них 15 газовых и 6 угольных, 12 находятся в муниципальной собственности, из существующих тепловых сетей протяженностью 94,2 км. и водопроводных сетей протяженностью более           100 км. заменены 3,7 км. тепловых сетей и 1,1 км. водопроводных сетей.

В период подготовки за счет привлечения средств частного инвестора построены 2 котельные, одна в медгородке п. Калиново общей мощностью    200 кВт., вторая в п. Вересковый мощностью 600 кВт., обе котельные находятся в режиме проведения пуско-наладочных работ.

За счет средств областного бюджета выполнен капитальный ремонт теплотрассы и сети горячего водоснабжения в п. Цементный от жилого дома по ул. Советская 3, до дома пер. Больничный 4 на сумму 12 282 856,3 руб.

За счет средств местного бюджета приобретена и установлена в                с. Аятское блочно-модульная угольная котельная мощностью 850 кВт., также выполнены следующие работы:

-  капитальный ремонт участков теплотрассы 260 м. и водопровода 130 м.от котельной до колодца в п. Аять на сумму 1625182,8 руб.;

- капитальный ремонт водопровода от ВК-27 до ВК-24 загородного центра  Таватуй на сумму 299576,95 руб.;

-  ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы протяженностью 200 метров  у д. 24 по ул. Ленина в г. Невьянске на сумму 268340 руб.;

- ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы в с. Шайдуриха на сумму 352872,6 руб.;

-  закольцовка сети ГВС длиной 115 метров по ул. Ленина в п. Калиново на сумму 768835,1 руб.;

- капитальный ремонт системы теплоснабжения ж/д № 12 по ул. Горького       с. Конёво на сумму 560000 руб.;

3

-  капитальный ремонт участка теплосети к жилому дому № 1 по ул. Урицкого в г. Невьянске на сумму 59913,6 руб.;

- капитальный ремонт наружной теплотрассы по ул. Профсоюзов, 11 в             г. Невьянке на сумму 299999,0 руб.;

- капитальный ремонт теплотрассы и водопровода по ул. Дорожников в           г. Невьянске на сумму 1208594,4 руб.;

- работы по ремонту водопровода по ул. Молодежная, с. Аятское на сумму 223597,2 руб.;

- замена участка водопровода от колодца ул. Чапаева, 32 до колодца              ул. Чапаева, 36 на сумму 934905,6 руб.

Приобретены для МУП «Невьянский водоканал Невьянского городского округа» и МУП «Территория Невьянского городского округа»:

-  глубинные насосы на скважины водозаборов в количестве 5 штук.;

-  глубинный насос  ФГ 800/33 с электродвигателем на перекачную станцию;

-  водопроводные люки на колодцы в количестве 60 штук.;

-  запорная арматура в количестве 18 штук.;

-  дутьевой вентилятор и дымосос на котельную в п. Шайдуриха.

Приобретен для МУП «Невьянские бани» узел учета для котельной бани        п. Цементный.

В целях оформления водозаборов в соответствии существующих требований, заключен контракт и проводится работа по  организации санитарно – защитных зон водозаборов на сумму 1185000 руб..

Общая площадь жилищного фонда Невьянского городского округа, имеющих централизованное отопление составляет 634,8 тыс. кв.м.

Организациями, управляющим жилым фондом выполнены мероприятия по подготовке жилого фонда в соответствии с разработанными планами. На основании постановления администрации Невьянского городского округа от 28.05.2019  № 840-п в период с 1.07.2019 до 15.09.2019 проведена проверка готовности жилого фонда к отопительному периоду 2019/2020 с составлением соответствующих паспортов готовности, утвержденных приказом Министерства энергетики  Российской Федерации от 12.03.2013 № 103  «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», из 448 паспортов готовности многоквартирных домов оформлено 448, что составляет 100%.

В рамках реализации «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа в 2018/2019 годах» подрядной организацией ООО «Компания Капитал-Строй», выполнен ремонт 11 многоквартирных домов (5 домов в г. Невьянске, 2 в п. Калиново, 4 в п. Цементный).

Ремонт домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015/2044 годы, проведен в 8 домах, в объеме средств, предусмотренных    в бюджете Невьянского городского округа на 2019 год, в размере           1161697,6 рублей:

-  ремонт крыши и перекрытия квартиры № 2 в доме по ул. Уральской 11 в     п. Забельный;

-   ремонт крыши в жилом доме по ул. Зеленая 9 п. Ребристый;

4

- ремонт системы отопления в квартире по ул. Железнодорожная 1 в                 г. Невьянске;

- ремонт крыши и перекрытия в квартире 1 по ул. Мартьянова 37 в                   г. Невьянске;

-   ремонт крыши в квартирах 1,2,3 по ул. Свердлова 7 п. Ребристый;

-   ремонт системы отопления в доме по ул. Северная 1 в г. Невьянске;

-  выполнение дополнительного объема работ по системе отопления в доме     М. Горького 12 в с. Конёво.

Комиссией, назначенной постановлением от 28.05.2019 № 839-п             «О проведении проверки готовности к отопительному периоду    2019/2020 года», в состав которой входят представители администрации Невьянского городского округа, Росстехнадзора, представителей энергоснабжающих организаций, учереждений, организаций обслуживающих жилищный фонд, проведена проверка готовности к отопительному периоду бюджетных учреждений и энергоснабжающих организаций.

Готовность объектов на 21.09.2019 года составила 100 %, в том числе жилищный фонд, котельные, тепловые сети, водопроводные сети.

В связи с ухудшением погодных условий постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.09.2019 № 1490-п         «О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 29.08.2019 № 1404-п «О начале отопительного периода 2019/2020 года в муниципальном образовании Невьянский городской округ» начало отопительного периода перенесено с 23.09.2019 года на 21.09.2019.

Пуск котельных и подача теплоносителя потребителям производилась по следующему графику:

20.09.2019 – котельная поселка Вересковый и котельная медгородка               п. Калиново;

21.09.2019 – котельные п. Цементный, п. Быньги, г.Невьянска, п. Калиново работающие на газе; котельная п. Аять, работающая на угле;

22.09.2019 – котельные п. Киприно, с.Аятское, п. Шайдуриха, Н.Таволги работающие на угле;

26.09.2019 – котельная п.Таватуйский детский дом.

С учетом наличия воздуха в тепловых сетях потребителей и наладки систем теплоснабжения по циркуляции, стабильная работа теплосистемы Невьянского городского округа обеспечена к 1.10.2019 года.

На 01.10.2019 подлючены все объекты социальной сферы и жилого фонда.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ                                                И.В. Беляков