|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **РЕШЕНИЕ** | | | | | |
| 27.10.2021 |  |  | № | 102 |  |
|  | г. Невьянск | |  | | |

Описание: герб

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025»,** **утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.10.2018 №1927-п**

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Беляковао ходе реализации муниципальной программы «О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.10.2018 №1927-п, в части реализации планов намеченных на 2020, 2021 годы, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации в 2020, 2021 годах муниципальной программы «О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025» утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.10.2018 №1927-п, принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа Л.Я. Замятина

2

Приложение к решению Думы Невьянского городского округа от 27.10. 2021 № 102

**«О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025»**

1. Постановлением главы Невьянского городского округа создана комиссия по безопасности дорожного движения, утвержден состав комиссии. Заседания которой проводятся не реже 1 раза в квартал. В течение 2021 года было проведено 3 заседания комиссии по безопасности дорожного движения в Невьянском городском округе, основными задачами которой является:

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения;

- повышение уровня обучения правильному поведению на лично-дорожной сети детей и подростков;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

На совещаниях комиссии по безопасности дорожного движения были рассмотрены такие основные вопросы, как:

- состояние улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций и принимаемые меры по обустройству УДС на 2021 год;

- организация пешеходных переходов в городе Невьянске;

- проведение информационно-пропагандисткой работы в СМИ и общеобразовательных учреждениях;

- установка дополнительных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и ряд других вопросов.

1. **С целью обеспечения безопасности дорожного движения в 2021 году МБУ «УХ НГО» выполнены следующие виды работ:**

- по содержанию уличной дорожной сети: силами МБУ «Управление хозяйством НГО» с начала года произведен зимнее грейдирование дорог. Количество циклов по зимней уборке составило 5 циклов, снег убирался на 81-ой улице города, это в первую очередь улицы автобусных рейсовых маршрутов, центральные улицы города, улицы, ведущие к детским образовательным учреждениям, другие улицы чистились один или два раза. Общая протяженность отгрейдированных дорог составила 70 км. Регулярно производилась очистка от снега пешеходных переходов, перекрестков, остановок, тротуаров. Всего вывезено с начала года 10 460 м3 снега. В целях борьбы с наледью и скользкостью с начала года произведена подсыпка перекрестков, пешеходных переходов, дорог, тротуаров песчано-соляной смесью в объеме 129,5 тонн.

Произведена заделка выбоин асфальтобетонной срезкой по ул.Кирова (перекресток ул. Кирова – ул.Свободы), на дороге по ул.Городская, ул.Самойлова.

Заключен муниципальный контракт на поставку 270 тонн асфальтобетонной смеси и 4-х тонн эмульсии битумной. Проведен ямочный ремонт покрытия дорог асфальтобетонной смесью на ул. Крылова, Чкалова, Малышева, Калинина, М.Горького, Попова, Мартьянова, Челюскинцев, Ляхина, Чапаева, Кучина, Долгих, К.Маркса, Вайнера, Ленина, Садовая на общей площади 1 836,13 м2, израсходовано 218,5 тонн асфальтобетонной смеси. Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дороги в п.Ребристый на ул.Садовая, ул.Ленина на общей площади 116,39 м2, израсходовано 13,85 тонн асфальтобетонной смеси, в с.Быньги на ул.Мартьянова на площади 115,97 м2, израсходовано 13,8 тонн асфальтобетонной смеси.

Выполнены работы по муниципальному контракту с ООО «Стройэкспресс» по замене полотна проезжей части, устранены повреждения (выбоины и просадки) на участках дорог по ул.Кирова, Свободы, Володарского, Красноармейская на общей площади 1 813 м2 .

В соответствии с муниципальными контрактами выполнены работы по очистке дорог от снега плужными снегоочистителями, и россыпи противогололедных материалов по Конево-Аятскому кусту на сумму 381 000 рублей, убрано 876,31 м3 снега, по Быньговско-Ребристому кусту на сумму 396 600 рублей, убрано 930,98 м3 снега.

В соответствии с муниципальным контрактом выполнены работы по очистке дорог по кусту Калиново на сумму 270 000 рублей. Произведено зимнее грейдирование дорог в с. Калиново по ул. Ленина, Советская, 40 лет Октября, Малоозерная, Ярославского, Лесная, Свердлова, объезд вокруг поселка до ул.Советская. Всего убрано 642,77 м 3 снега.

В п.Цементный произведено зимнее грейдирование автодорог общей протяженностью 5,2 км.

Произведено летнее грейдирование грунтовых дорог без подсыпки нового материала на 48-ми улицах города, в д.Невьянка, в п. Середовина. В городе на ул. Ленина, Кирова, Толмачева, Мартьянова, Свободы, Володарского, Садовая, Физкультурников, пр.Октябрьский, Городская проведены работы по планировке обочин.

Произведена планировка дорожного полотна на ул.Уральская, ул.Энтузиастов, пер.Южный, пер.Уральский в п.Цементный. Произведена планировка дорожного полотна на ул.Ленина, ул.Советов в с.Шурала.

Произведено летнее грейдирование грунтовых дорог с подсыпкой нового материала на 25-ти улицах города, израсходовано 2 982 м3 строительного гравия.

Произведено летнее грейдирование участков грунтовых дорог с подсыпкой щебня в п.Калиново пер.Свердлова, участок на ул.Ленина. В п. Таватуй произведено летнее грейдирование участков дорог с подсыпкой щебня на ул. Ключевая, Техническая, Заречная, Свердлова, Сосновая, пер.Вересовый, в с.Таватуй (Аятский с/совет) на ул.Запрудная, Вокзальная, Трубная. В п.Аять произведено летнее грейдирование участков дорог с подсыпкой щебня на ул.Ключевая, Техническая, Заречная, Химиков, Дружбы.

Заключены муниципальные на выполнение работ по покраске пешеходных переходов (восстановление изношенной горизонтальной разметки 1.14.1 и 1.25) и нанесению продольной разметки (восстановление изношенной горизонтальной разметки). Нанесена горизонтальная разметка краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие на площади 1 708,8 м2, размечено термопластиком сплошной линией шириной 40 см 720 метров дорог, сплошной линией шириной 10 см 5 980 метра дорог.

В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ООО «Доркомплект» установлено 47 дорожных знаков.

Произведен ремонт дорожных знаков в количестве 17 штук в городе и 3-х штук в с.Таватуй, установлены ограждения (столбики) для ограничения подъезда к береговой линии оз.Таватуй. Выполнены работы по ремонту пешеходного моста по адресу: г.Невьянск, пр.Октябрьский. Выполнены работы по ремонту остановочных навесов по ул.Красноармейская, Строителей, Шевченко, Кирова, Профсоюзов, Володарского, Свободы, Калинина. Всего отремонтировано 11 остановок.

**Выполнены работы по предписаниям ГИБДД** (258 предписаний) в т.ч. проведены работы по обеспечению видимости перед нерегулируемыми пешеходными переходами, срезаны кустарники, произведен скос травы по ул.К.Маркса, д.2, ул.Красноармейская, д.53, д.134, пр.Октябрьский, д.5, д.21, ул.Шевченко, д.6, на перекрестках ул. Шевченко-ул.Горноваловая, ул.Городская – ул.Калинина, ул.Кирова – ул.Братьев Игнатовых. Произведен монтаж металлических ограждений автодороги длиной 27 м на ул.М.Горького, длиной 12 м на ул.К.Либкнехта. Устранены дефекты грунтового покрытия дороги «Подъезд к д. Невьянка, от а/д г.Екатеринбург - Н.Тагил- Серов. Восстанавливается освещение на пешеходных переходах и автобусных остановках.

**Заключены контракты и договора:**

* Заключен муниципальный контракт на сумму 1 790 000 рублей с ИП Верхотуркин на предоставление транспортных услуг в г.Невьянске и населенных пунктах Невьянского городского округа. Одним из назначений транспортных услуг являются перевозка песчано-гравийной смеси, погрузка и вывоз снега.
* Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту технических средств регулирования (светофорных объектов) на территории г.Невьянск на сумму 328 350 рублей.
* С начала текущего года заключены муниципальные контракты по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового материала, восстановлению грунтовых дорог без добавления нового материала, очистке дорог от снега плужными снегоочистителями, очистке дорог от снега шнекороторными снегоочистителями, россыпи противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной на территории населенных пунктов куста Калиново на сумму 1 030 538 рублей, Быньговско- Ребристому кусту на сумму 1 280 507 рублей, кусту Конево-Аятский на сумму 1 067 386 рублей.
* Муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу сетей уличного освещения в п.Цементный ул.Чапаева, ул.Советская, в с.Шурала, в с.Нижние Таволги ул.Жукова, в п.Приозерный, в п. Осиновский ул.Центральная, Садовая, Набережная исполнен в полном объеме.

1. **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске.**

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске

В рамках Муниципального контракта между администрацией Невьянского городского округа и ООО УК «Малахит» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в городе Невьянске по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Ст. Разина до ул. Малышева, общей протяженностью 943 м.п. Сумма контракта – 11 121 887,91 руб. Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципального контракта.

2. В рамках муниципального контракта между администрацией Невьянского городского округа и ООО «Русдор» выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Невьянске по ул. М. Сибиряка на участке от жилого дома № 1 до жилого дома № 31, общей протяженностью 496 м.п. Цена контракта – 7 994 536,23 руб. Работы были в полном объеме без нарушения условий муниципального контракта.

3. В рамках муниципального контракта между администрацией Невьянского городского округа и ООО «Русдор» выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Невьянске по ул. Ляхина на участке от ул. Свободы до жилого дома № 7 по ул. М. Сибиряка, общей протяженностью 445 м.п. Сумма контракта - 6 147 942,00 руб. Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципального контракта.

4. Между администрацией Невьянского городского округа и ИП Верхотуркин М.И. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске по ул. Малышева, на участке от ул. Мартьянова до ул. Кучина, общей протяженностью 156 м.п. Сумма контракта – 2 575 926,64 руб. Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципального контракта.

5. 01.09.2021 между администрацией Невьянского городского округа и ООО УК «Малахит» заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева на участке от ул. Д. Бедного до ул. Мартьянова, протяженность 473,6 м.п. Стоимость 6 136 397,03 руб. Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципального контракта.

6. 09.09.2021 между администрацией Невьянского городского округа и ООО УК «Малахит» заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Невьянске по ул. Кучина на участке от ул. Ленина до ул. Чапаева, протяженность 550 м.п. Стоимость 7 436 025,60 руб. Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципального контракта.

**7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах Невьянского городского округа**

- 25.08.2021 между администрацией Невьянского городского округа и ООО «Русдор» заключен муниципальный контракт 74-ЭА-21 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах. Цена контракта – 1 062 490,80 руб. Согласно контракту, выполняются работы по ремонту автомобильной дороги в пос. Калиново, перекресток ул. 40 лет Октября – пер. Свердлова, общей протяженностью 55 м.п. Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципального контракта.

- 13.09.2021 между администрацией Невьянского городского округа и ООО «Русдор» заключен муниципальный контракт 84-ЭА-21 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах. Цена контракта - 2 126 820,85 руб. Выполнены работы по ремонту участка дороги в с. Быньги, по ул. 1905 года, протяженностью 159 м.п.

- 01.10.2021 заключен муниципальный контракт № 89-ЭА-21 с ООО «Русдор» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Невьянского городского округа. Выполнены работы по ремонту дорожного полотна пер. Больничный в п. Цементном, на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова, общей площадью – 986 м2, стоимость 1 850 220,00 руб., а также участка дороги между ул. Энгельса и ул. Кооперативной по ул. 1905 года в с. Быньги, общей площадью – 954 м2., стоимость 2 000 000,00 руб.

**8. Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, и строительство и ремонт тротуаров на территории Невьянского городского округа**

В рамках муниципального контракта между администрацией Невьянского городского округа и ООО «Русдор» на выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций выполнены работы:

- по строительству подходов к пешеходным переходам общей площадью 1264,5 м2, в том числе:

г. Невьянск, в районе жилых домов № 74 и 75 по ул. Кирова – 200,3 м2,

г. Невьянск, ул. Коскович, на участке между ул. Семашко и ул. Р.Люксембург –220,5 м2,

г. Невьянск, ул. Малышева, на участке от ул. Мартьянова до ул. Долгих – 509,2 м2,

г. Невьянск, ул. Мартьянова, на участке от ул. Малышева до жилого дома №14 по ул. Мартьянова – 108 м2,

г. Невьянск, ул. Космонавтов, на участке между ул. Заводской и ул. Кучина – 74,5 м2,

г. Невьянск, перекресток Серова-Осипенко – 152 м2.

Также выполнены работы по установке дорожных знаков в количестве 14 шт. и обустроены искусственные дорожные неровности в количестве 3 шт.

Цена контракта – 3 867 367,87 руб.

27.09.2021 заключен муниципальный контракт № 87-ЭА-21 с ООО «Стройэнергокомплект», на выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций. Цена контракта 412 858,93 руб. (светофор Т7 Серова-Осипенко, в г.Невьянске).

**9.** **Ремонт дворовых проездов на территории Невьянского городского округа**

В рамках муниципального контракта между администрацией Невьянского городского округа и ООО «Русдор» выполнен ремонт дворовых проездов у многоквартирных жилых домов № 11, 13 по улице Профсоюзов в г. Невьянске, общей площадью 1100 м2. Цена контракта – 1 492 500 тыс. руб. Работы были выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципального контракта.

- 01.10.2021 заключен муниципальный контракт № 90-ЭА-21 с ООО «Русдор» на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в г. Невьянске на ул. Мартьянова, между жилыми домами № 31 и № 33, общей площадью –1206,5 м2., цена контракта 2 873 310, 00 руб. Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципального контракта.

Таким образом, в 2021 году на территории Невьянского городского округа будет выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 3 814,6 п.м., ремонт пешеходных дорожек общей площадью 1264,5 м2 и ремонт дворовых проездов общей площадью 2306,5 м2.

**10. Проводимая работа в системе образования Невьянского городского округа.**

Муниципальная система образования Невьянского городского округа включает в себя 28 образовательных учреждений:

* 8 автономных образовательных учреждений (4 школы, 5 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования детей),
* 5 бюджетных дошкольных образовательных учреждений,
* 11 бюджетных общеобразовательных школ,
* 2 бюджетных учреждения дополнительного образования детей.

В Невьянском городском округе 5 общеобразовательных школ (7 городских и 8 сельских; 13 общеобразовательных средних школ и 1 общеобразовательная основная школа; 14 дневных общеобразовательных школ и 1 вечерняя (сменная) школа).

Деятельность управления образования Невьянского городского округа, муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа по обучению детей безопасному поведению на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организуется во взаимодействии с отделением ГИБДД МО МВД России «Невьянский» на основе «Плана совместных организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» и управления образования Невьянского городского округа», ежегодно принимаемого и утверждаемого управлением образования Невьянского городского округа и отделением ГИБДД МО МВД России «Невьянский» на учебный год.

С целью координации деятельности муниципальных образовательных учреждений по различным направлениям деятельности, в том числе и по формированию у воспитанников и обучающихся безопасного поведения на дорогах, ежегодно, в начале учебного года управлением образования принимается и направляется во все образовательные учреждения «План совместной воспитательной деятельности системы образования и социальных партнеров Невьянского городского округа». Приведенные в данном документе мероприятия муниципальными образовательными учреждениями включаются в годовые планы работы, при этом они дополняются мероприятиями образовательного учреждения, направленными на достижение обозначенных целей, и соотносятся с целями деятельности образовательных учреждений и их образовательными программами

Кроме того, важнейшее направление деятельности по формированию у детей и подростков безопасного поведения на дорогах – деятельность отрядов юных инспекторов движения – включается в инвариантную часть проведения на территории Невьянского городского округа фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Данный фестиваль является сложным системным мероприятием, задающим основные направления деятельности системы образования Невьянского городского округа на каждый учебный год. По результатам каждого из семи форумов фестиваля, а также всего фестивального движения ежегодно подводится итог с определением победителей и вручением им переходящего кубка. Работа по организации деятельности, направленной на формирование безопасного поведения на дорогах в рамках организации деятельности отрядов ЮИД, включена в форум «Будущее это мы» муниципального фестиваля «ЮИСУ».

Результативность деятельности муниципальных образовательных учреждений по формированию у детей и подростков безопасного поведения на дорогах включена в раздел «Травматическая безопасность образовательного учреждения» Муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО). В частности, в МСОКО ежеквартально отслеживаются показатели:

- отсутствуют случаи нарушения учащимися (воспитанниками) правил дорожного движения;

- отсутствуют случаи травмирования учащихся (воспитанников) ОУ в дорожно-транспортных происшествиях по их вине.

Результативность выше названных критериев отслеживается на основании внешнего и независимого по отношению к образовательным учреждениям источника, которым является ОГИБДД МО МВД России «Невьянский». Указанные сведения ежеквартально направляются в управление образования Невьянского городского округа.

Кроме того, изучение ситуации с организацией пешего перемещения по городу организованных коллективов воспитанников и обучающихся (на экскурсию, в учреждения культуры и т.п.) привело к появлению в МСОКО еще одного критерия:

- отсутствуют случаи нарушения правил дорожного движения педагогами.

Данный критерий также отслеживается по данным ГИБДД.

На основании данных МСОКО ежеквартально осуществляется анализ результативности работы по формированию у детей и подростков безопасного поведения на дорогах на уровне муниципалитета и на уровне образовательного учреждения. Кроме того, на основании полученных результатов осуществляется ежеквартальное материальное стимулирование руководителей образовательных учреждений, достигших наилучших результатов.

При приемке муниципальных образовательных учреждений к началу учебного года в состав комиссии ежегодно включается сотрудник ОГИБДД МО МВД России «Невьянский», который при посещении дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений в составе комиссии оценивает готовность МОУ к проведению профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В частности, проверяется:

- наличие и готовность документации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (наличие приказа о назначении должностного лица, ответственного за работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, плана работы на учебный год по данному направлению, инструкций, связанных с перемещением детей в составе организованных групп и т.п.)

- наличие и готовность наглядно-методического оснащения (наличие настольных обучающих игр и других материалов, методических пособий по указанной теме, уголка по безопасности дорожного движения, тренировочного перекрестка, отряда ЮИД и т.п.).

Приведенный выше комплекс нормативно-организационных условий показывает свою эффективность в направлении обеспечения мотивации управленческих и педагогических кадров для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечивает постоянную актуальность управленческих и педагогических задач, направленных на формирование безопасного поведения детей на дорогах. В частности, это отражается на том, что в системе образования Невьянского городского округа происходит постоянное развитие материально-технических и учебно-методических условий, способствующих эффективному проведению работы с детьми и подростками по данному направлению. На настоящее время во всех 28 образовательных учреждениях имеются паспорта дорожной безопасности, оформленные в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, 11 муниципальных образовательных учреждений имеют оборудованные специализированные кабинеты «Светофор».

В 2021 году администрацией Невьянского городского округа для учащихся начальной школы приобретаются информационные материалы по профилактике безопасности дорожного движения на сумму 37 780,00 тысяч рублей, приобретение материально-технических средств для обеспечения безопасности дорожного движения на сумму 64 770,00 тысяч рублей. Приобретение осуществлено за счет средств бюджета Невьянского городского округа.

Системная деятельность по формированию безопасного поведения детей на дорогах в 2021 году включала в себя организацию различных педагогических форм как в рамках учебных занятий, предусмотренных учебными планами, так и организуемых во внеурочной деятельности.

Так в 2020-2021 учебном году по правилам дорожного движения проведено:

- 384 учебных занятия в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), 685 занятий в общеобразовательных учреждениях (ОУ) и 79 в учреждениях дополнительного образования (УДО);

- экскурсий: 38 в ДОУ; 145 в ОУ и 10 в УДО;

- праздников и других внеклассных массовых мероприятий в ДОУ-157; в ОУ- 252; в УДО -6;

- смотров-конкурсов рисунков, поделок и т.п. в ДОУ – 246; в ОУ-559; в УДО- 42.

Кроме того, одной из составляющей системности данной работы является деятельность отрядов ЮИД, которые действуют в 14 общеобразовательных учреждений. Дважды в течение года проводятся муниципальные слеты отрядов ЮИД. Таким образом, количество общеобразовательных учреждений, участвовавших в муниципальных конкурсах равно 100 %.

В системе проведения профилактической работы по безопасности дорожного движения охвачены все 100 % воспитанников детских садов, учащихся начальной, основной и старшей школы.

Повышение квалификации по вопросам обучения детей безопасному поведению на дорогах в течение последних трех лет прошло 28 педагогических работников, что составляет 100 % от запланированного.

Для информирования родителей и детей о необходимости соблюдать правила поведения на дорогах используются и средства массовой информации в 2020-2021 учебном году на канале Невьянского телевидения вышло 3 видеосюжетов по той же тематике. В местных печатных изданиях опубликовано 82 статей и заметок о необходимости соблюдения правил дорожного движения, 210 материалов было опубликовано на интернет сайтах администрации Невьянского городского округа и управления образования Невьянского городского округа. Кроме того, более 125 заметок и напоминаний было опубликовано на сайтах муниципальных образовательных учреждений.

На территории Невьянского городского округа имеется 80 пешеходных переходов, в том числе вблизи школ и других образовательных организаций 52 пешеходных переходов на дорогах местного значения.

По информации ОГИБДД МО МВД России "Невьянский" на территории Невьянского городского округа за 2018-2020 годы совершено 1632 дорожно-транспортных происшествий из них учетных дорожно-транспортных происшествий 199, в которых погибло 28 человек, 237 получили ранения. По годам данная информация выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Количество ДТП всего | 592 | 539 | 501 |
| Количество ДТП с пострадавшими | 79 | 61 | 59 |
| Количество человек, погибших при ДТП | 7 | 7 | 14 |
| Количество человек, получивших ранения при ДТП | 96 | 75 | 66 |
| **Основные показатели детского дорожно-транспортного травматизма** | | | |
| Количество ДТП с участием детей | 12 | 8 | 6 |
| Количество детей, погибших при ДТП | 1 | 0 | 1 |
| Количество детей, получивших ранения при ДТП | 9 | 6 | 6 |

Основная доля вины в ДТП с участием детей составляет виновность водителей автотранспортных средств, в том числе законных представителей несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами.

С участием детей-пешеходов статистика выглядит следующим образом:

2018 год –3 ДТП, в которых 2 ребенка пострадало;

2019 год - 1 ДТП, пострадал 1 ребенка;

2020 год – 2 ДТП, 1- ребенок погиб, 1 ребенок получил телесные повреждения

Вблизи образовательных организаций ДТП не зарегистрировано.

Вопросы о состоянии улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций рассматриваются на комиссиях по безопасности дорожного движения при заместителе главы администрации Невьянского городского округа С.Л. Делидове. В состав комиссии входят представители ОГИБДД МО МВД России "Невьянский", МБУ «Управление хозяйством НГО», управления образования, отдела капитального строительства, отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа. На заседании комиссий утверждаются планы мероприятий по оборудованию улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, осуществляется контроль их исполнения, заслушиваются отчеты исполнителей, подрядчиков, рассматриваются ходатайства руководителей образовательных учреждений.

Вопросы подготовки и готовности образовательных учреждений Невьянского городского округа к новому учебному году, в том числе и состояние улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений, неоднократно в течение года освещаются на аппаратных совещаниях.

Таким образом, считаю, что проводится большая, планомерная работа по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Невьянского городского округа, но нам еще предстоит многое сделать.

Заместитель главы Невьянского городского

округа по энергетике, транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Беляков