ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.06.2018  года                                                                                            №  63

г. Невьянск

О планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2018/2019 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В.Белякова о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2018/2019 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2018/2019 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 27.06. 2018  №  63

Планы по подготовке к предстоящему отопительному сезону

2018/2019 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 31 мая 2018 года № 928-п «Об итогах отопительного периода 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года».

На подготовку к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года в рамках муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2021года» в подпрограмме 3. «Энергосбережекние и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе на 2015-2021 годы» в мероприятии «Строительство, реконструкция, ремонт муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры и приобретение оборудования, запорной арматуры, материалов с целью подготовки муниципальной инженерной инфраструктуры  к  осеннее-зимнему периоду» запланированы средства на выполнение следующих мероприятий:

1)  замена водопровода от Романовского водозабора в г. Невьянске, труба Ду315, длина 90 м, на сумму 499 999,00 руб.;

2) замена водопровода от перекрестка ул. Мартьянова  и ул. Ленина до водопроводного колодца у жилого дома № 37 ул.Урицкого в г. Невьянске,         труба Ду160,длина 165 м, на сумму 424 215, 00 руб.;

3) приобретение и установка частотного преобразователя на водозаборе                    д. Н.Таволги  на сумму 70 000,00 руб.;

4) приобретение запорной арматуры и водоразборных колонок на сумму 377 520,00 руб.;

5) замена напорного трубопровода холодного водоснабжения от   скважины № 3 и скважины № 4 до резервуара, труба Ду160,  длина двух ниток 1090 м на водозаборе пос. Цементный на сумму 2 388 899, 00 руб.;

6) реконструкция водопроводных сетей к котельной № 2 с. Конево (обеспечивающей теплоснабжение школы, пожарной части) на сумму 40 000,00  руб.;

7) реконструкция теплотрассы к котельной №2 с. Конево (обеспечивающей теплоснабжение школы, пожарной части) на сумму 130 000, 00 руб.;

8) монтаж системы водоснабжения котельной №1 с. Конево (обеспечивающей теплоснабжение многоквартирных домов, детского сада) труба  Ду63, длина 60 м на сумму 70 000,00 руб.;

9) замена теплотрассы по ул. Свердлова, д. 1 и д. 3 в пос. Ребристый; труба Ду150, длина 16 м; труба Ду90, длина 88 м, труба Ду75, длина 40 м на сумму 499 999,00  руб.;

10) приобретение тепловой изоляции для теплотрассы, проходящей от котельной, через территорию детского сада, до школы с. Аятское для утепления трубы Ду57, длиной 300 м (в 2-х трубном исполнении) на сумму 120 000,00  руб.;

11) замена участка водопровода от насосной станции до магистрального водопровода в п.Аять на сумму 170 945,42  руб.

По результатам проведенных гидравлическиех испытаний тепловых сетей, обслуживаемых АО «Регионгаз-инвест», рассматривается вопрос по капитальному ремонту участка теплосети и сети горячего водоснабжения в пос.Цементном от жилого дома № 3 по ул.Советская до жилого дома № 4 пер.Больничный, (финансирование не определено), смета в стадии подготовки, необходимо будет проведение экспертизы достоверности сметной стоимости.

Силами и средствами муниципального унитарного предприятия «Территория» Невьянского городского округа будут проведены следующие мероприятия по подготовке муниципальной инженерной инфраструктуры  к осенне - зимнему периоду:

1. Водозаборы, водопроводные сети:

1) замена  входной двери в помещении водозабора  д. Н.Таволги на сумму          10 000, 00 руб.;

2) приобретение и установка 2-х водопроводных колонок в с. Киприно на сумму 20 000,00  руб.;

3) ремонт крыши с заменой шифера на здании водозабора № 1 пос. Ребристый на сумму 15 000,00  руб.;

4) замена  входной двери с утеплением в помещении водозабора  № 2            пос. Ребристый на сумму 10 000, 00 руб.;

5) замена входной двери, замена розлива в помещении водозабора № 1               с. Аятское с установкой задвижки Ду100 на сумму 15 000, 00 руб.;

6)  ремонт крыши, замена входной двери в помещении водозабора с. Конево на сумму 15 000, 00 руб.

2. Котельные:

1) ремонт 2-х котлов с разборкой обмуровки, ревизия запорной арматуры, циркуляционных насосов и дутьевого вентилятора в котельной                                д. Шайдуриха на сумму 60 000, 00 руб.;

2)  ремонт котла «Термакс» (чистка трубной части), ревизия циркуляционного насоса и дутьевого вентилятора, монтаж второго ввода системы автоматики аварийного электропитания в котельной с. Киприно на сумму 40 000, 00 руб.;

3)  ремонт котла «Универсал 6М», монтаж котла, установка дутьевого вентилятора в котельной   д. Н.Таволги на сумму 60 000, 00 руб.;

4)  промывка и очистка 3-х котлов «Альфа», ревизия 2-х циркуляционных насосов в котельной   пос. Ребристый на сумму 50 000, 00 руб.;

5)  установка системы автоматики и дистанционного управления котлов в котельной   пос. Ребристый на сумму 100 тыс.руб.

Силами и средствами муниципального унитарного предприятия «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа будут проведены следующие мероприятия по подготовке муниципальной инженерной инфраструктуры  к осенне - зимнему периоду:

1) замена участка водопровода по ул. Тельмана в г. Невьянске,труба Ду 32,

длина 65 м на сумму 123 074,00  руб.;

2) замена водопровода к зданию клуба «Витязь» в г. Невьянске на сумму 50 000, 00  руб.;

3) замена водопроводного ввода к жилому дому № 7 по ул. К.Маркса  в            г. Невьянске, труба Ду100, длина 30 м, на сумму 50 000, 00 руб.;

4) ремонт напорного коллектора возле канализационно-насосной станции №3 по ул. Володарского в г. Невьянске, на сумму 50 000, 00 руб.;

5) капитальный ремонт канализационно-насосной станции пос. Цементный на сумму 100 000, 00 руб.

Администрацией Невьянского городского округа с целью обеспечения объектов жилья и социального назначения теплоснабжением в с.Конево:

- заключен муниципальный контракт от 30.10.2017 № 170-Е-17 на

строительство объекта  капитального строительства «Котельная №1 по                       ул. Горького в с.Конево, Невьянского района, Свердловской области» для обеспечения теплоснабжением многоквартирных домов и детского сада, котельная была запущена в работу в мае 2018 года  в режиме пуско-наладочных работ;

- заключен муниципальный контракт от 16.04.2018 № 66-ЕА-18                  «На выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной №2 по ул. 5 Коммунаров в с.Конево, Невьянского района, Свердловской области» для обеспечения теплоснабжением школы и пожарной части, срок выполнения контракта - 120 календарных дней с даты заключения контракта.

С целью обеспечения 118 дневного запаса угля (на период с 25.09.2018  по 20.01.2019) для бесперебойной работы угольных котельных Невьянского городского округа, запланировано приобрести  503 тонн угля марки ДПК и 1024 тонн угля марки ДР.

Производится капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы. В ноябре 2017 года  начат капитальный ремонт 11 многоквартирных  домов (2 ед. в пос. Калиново, 4 ед. в г. Невьянске, 4 ед. в п.Цементный, 1 ед. в с.Быньги) по программе 2018 года, работы выполняет ООО СК «УКС Каменскстрой», работы проводятся по графику.

В части работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, в бюджете Невьянского городского округа на 2018 год запланировано 500 000,00  рублей. На эти средства будут произведены работы:

- ремонт крыши жилого дома № 13 по проспекту Октябрьский в г.Невьянске на сумму 228 346,00  рублей;

- ремонт отмостки жилого дома № 10 по ул.Чапаева в п.Цементный на сумму 61 808,00  рублей.

Выполнен ремонт перекрытия в жилом доме № 4 по ул. Заводская в г.Невьянске на сумму 64 000,00  рублей.

По результатам проведения закупочных процедур на заключение муниципальных контрактов по выполнению вышеуказанных мероприятий образовалась экономия денежных средств в размере 145 846,00 рублей, которая также будет использована для выполнения работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу.

Организациями, управляющими жилищным фондом в Невьянском городском округе, подготовлены планы мероприятий по подготовке жилого фонда к отопительному сезону. Информация о выполнении данных мероприятий поступает в отдел городского и коммунального хозяйства.

На основании постановления администрации Невьянского городского округа  от 31.05.2018  № 929-п в период с 15.07.2018 до 15.09.2018  будет проведена проверка готовности жилого фонда к отопительному периоду 2018/2019 года с составлением соответствующих паспортов готовности, утвержденных приказом Министерства энергетики  Российской Федерации от           12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству                                              И.В. Беляков