ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

22.06.2022                                                                                                                                  №  76

г. Невьянск

О планах по  подготовке к предстоящему отопительному периоду   2022/2023 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству А.В. Суркова о планах по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2022/2023 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о планах по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2022/2023 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                         Л.Я. Замятина

2

Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского городского округа                                                                                                         от 22.06. 2022  №  77

О планах по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2022/2023 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

На территории Невьянского городского округа теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилищного фонда обеспечивают 23 котельных (17 газовых и 6 угольных), 18 находятся в муниципальной собственности. Общая протяженность тепловых сетей составляет 108,0 км.

Общая площадь жилищного фонда составляет 1 258,2 тыс. кв.м, в том числе имеющих централизованное отопление 612,1 тыс. кв.м. Обслуживает жилищный фонд 11 управляющих компаний, 8 ТСЖ, 3  ЖСК, 1 ТСН.

Обеспечение холодным водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 18 водозаборов, протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет 95,0 км. Прием и очистка стоков осуществляется на 3 очистных сооружениях, суммарная протяженность канализационных сетей составляет 72,6 км.

Подготовка к отопительному периоду 2022/2023 года в Невьянском городском округе осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.05.2022  № 805-п                   «Об итогах отопительного периода 2021/2022 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2022/2023 года».

Согласно «Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2022/2023 года» ситуация выглядит следующим образом.

- В целях обеспечения угольных котельных твердым топливом  предусмотрено за счет средств резервного фонда Невьянского городского округа приобретение угля в количестве 800 тонн на сумму 6 064 000,0 рублей. С учетом с учетом имеющегося остатка 253,3 тонны, для котельных, на начало отопительного периода, будет создан 100 дневный запас топлива.

2. В рамках выполнения «Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа в 2021/2023 годах» в 2022 году запланировано для проведения капитального ремонта 9 многоквартирных домов (г. Невьянск – 7 домов, п. Цементный – 2 дома).  Подрядная организация определённая на основании конкурсных процедур ЗАО «Стройкомплекс». Передача домов для ремонта состоялась 10 января 2022 года. Работы ведутся в соответствии с графиком.

3

На ремонт домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на

2015/2044 годы, в бюджете Невьянского городского округа на 2022 год предусмотрены средства в размере 1 540 000,0 рублей. Планом мероприятий, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.12.2021 № 467-п, предусмотрено выполнить капитальный ремонт крыши на               2 домах.

Для подготовки жилого фонда к отопительному периоду  организациями, управляющими жилым фондом, подготовлены и представлены планы мероприятий. По готовности домов будет проведена комиссионная проверка жилого фонда с оформлением паспортов готовности.

- Для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, на основании представленных организациями мероприятий, мероприятий предусмотренных администрацией Невьянского городского округа, а также с учетом результатов гидравлических испытаний тепловых сетей, проведенных в мае 2022 года, сформирован «План ремонтных работ на объектах Невьянского городского округа при подготовке к работе в отопительный период 2022/2023 года», объем необходимых бюджетных средств на реализацию плана составляет 33 819 667,660 руб. В бюджете Невьянского городского округа, на дату подготовки информации, предусмотрено на подготовку к отопительному периоду 4 178 250 руб. За счет перераспределения средств в бюджете планируется увеличить расходы на подготовку на 6 000 000,0 руб., кроме того проводится работа по подготовке необходимого пакета документов с целью получения дополнительных средств из резервного фонда правительства Свердловской области в объеме 12  999 212,76 руб. В случае недостаточности средств на подготовку к отопительному периоду, будут выполняться только те мероприятия, которые требуют безотлагательного решения.

В период с июня по август 2022 года будет проводиться работа по подготовке документации и проведение аукционов на право заключения муниципальных контрактов по ремонту сетей, приобретению оборудования, материалов и запчастей.

Планируется  в срок до 15 сентября 2022 года завершить подготовку жилищного фонда, объектов теплоснабжения, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2022/2023 годов.

И.о. заместителя главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству                                                   А.В. Сурков