

**ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 28.03.2018 года № 31

г. Невьянск

***Об организации благоустройства территории***

***Невьянского городского округа в 2017 году***

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству А.В.Сурковаоб организации благоустройства территории Невьянского городского округа за 2017 год, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Информацию об организации благоустройства территории Невьянского городского округа в 2017 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 28.03. 2018 № 31

***Об организации благоустройства территории***

***Невьянского городского округа в 2017 году***

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа» выполняет работы в соответствии с муниципальным заданием. Основными направлениями муниципального задания являются: содержание закрепленных дорог общего пользования, уборка территории, организация освещения улиц, обустройство и озеленение территории городского округа.С начала года на эти цели из средств местного бюджета выделено 40 114 252 рубля, что составляет 100 % от плана годового финансирования. Для выполнения работ по муниципальному заданию за отчетный период МБУ «Управление хозяйством Невьянского города» заключено 57 муниципальных контрактов.

**Дорожное хозяйство**

Заключен муниципальный контракт № 3-ЭА-17 от 09.01.2017 на сумму 2 999 122,18 рублей с ООО УК «Демидовский ключ» по содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов Невьянского городского округа. За 12 месяцев 2017 года выполнены следующие объемы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.измерения | Объемы |
| **Зимнее содержание** |  |  |
| Очистка дороги автогрейдерами | м2 | 4254353,4 |
| Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора | м2 | 1081454,7 |
| Россыпь противогололедных материалов | м2 | 691128,59 |
| Уборка снежных валов автогрейдерами | 1 км вала | 161,76 |
| Очистка обочин от снега снегоочистителями на базе тракт ора | 1 км обочины | 161,76 |
|  | | |
| **Летнее содержание** |  |  |
| Восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением песчано-гравийной смеси | м2 | 23920,25 |

Объемы выполнены на сумму 2 999 122,18 рублей или 100% от плана.

Заключен муниципальный контракт № 21-ЭА-17 от 15.05.2017 с ООО «АМЗ–Техноген» на поставку горячей асфальтобетонной смеси в количестве 205 тонн и битумной эмульсии в количестве 1 тонна на сумму 594 000 рубля (экономия по контракту составила 6 000 рублей). За 2017 год силами МБУ «Управление хозяйством» НГО произведен ямочный ремонт виброплитой асфальтобетонного покрытия на площади 1708,3 м2, в т.ч.

- ул.М.Горького (напротив многоквартирных жилых домов №15,17,19,21,23), перекресток улиц Мартьянова Профсоюзов, ул.Советская – 32,83м2;

- ул.Чапаева № 9, перекресток Д.Бедного-Чапаева, ул.Чапаева № 32, перекресток улиц Мартьянова-Чапаева, ул.Советская – 54,5м2;

- ул.Серова, ул.Чкалова – 41м2;

- ул.Комсомольская – 101,83м2;

- ул.Комсомольская, ул.Крылова – 50,33м2;

- ул.Володарского, ул.Свободы № 57, №44, перекресток улицы Свободы - пр.Октябрьский, пр.Октябрьский, ул.Шевченко – 140,34м2;

- п. Ребристый, ул.Ленина № 1, №5, № 9 – 59м2;

- с. Аятское – 37,17м2;

- ул.Братьев Игнатовых, ул.Карла Маркса (напротив маг. «Монетка», напротив дома № 14 ул.Карла Маркса – 119,5 м2;

- ул.Островского, ул.Ленина,11, ул.Кирова, ул.Свободы, перекресток улиц Кирова–Свободы, перекресток улиц Окружная-Строителей – 62,5м2;

- ул.Профсоюзов,11-19, ул.Профсоюзов, 11,13 (заезд в дворовую территорию), перекресток улиц Профсоюзов и Карла Маркса, ул.Малышева (у ДК «Машиностроителей) – 37,17м2;

- Преображенская площадь, ул.Урицкого, ул.Матвеева №32, ул.Чапаева №24 (заезды в дворовые территории) – 29,83м2;

- ул.Крылова – 33,17м2;

- с.Быньги, ул.Мартьянов, г.Невьянск, ул.К.Маркса,14 (заезд в дворовую территорию), ул.М.Горького-ул.Малышева (перекресток и подход к пешеходному переходу), ул.Малышева (около здания Управления образования) – 43,17м2;

- с.Конево, ул.Горького, № 10, № 14, с.Аятское, ул.Ленина – 36,17м2;

- с.Быньги,ул.Колхозная – 60,17м2;

- ул.Свободы, №1, №5, от дома №11 до дома №21, от дома № 49 до дома № 161, пр.Октябрьский (восстановление искусственных дорожных неровностей «лежачий полицейский» в асфальтовом исполнении) –133,17м2;

- ул.Красноармейская № 49,№51, №53, перекресток улиц Красноармейская-Мира, ул.М.Горького, ул.Чапаева, ул.Самойлова, ул.Свердлова №3, №22, №26, перекресток улиц Самойлова-Свердлова – 38,17м2;

- ул. Советская, №31, №17, №15, №13, №11, №6 – 35,83м2

- ул.Профсоюзов (участок от городского мемориала до перекрестка улиц Профсоюзов-Мартьянова), ул.Мартьянова, ул.Шевченко – 35,33м2;

- ул.Малышева –45,83м2;

- ул.Садовая, ул.Островская ( №№5-9, №13, №16, №21, №22), перекресток улиц Островского-Кирова, Островского-Ляхина –90,17м2;

- ул. Кирова, ул.Свободы (№45,№3),ул.Садовая (№1, №10, №21, №23, №32, №34, №35, №37, №40,№41) перекресток улиц Садовая-М.Сибиряка, Садовая-Островского Садовая-Челюскинцев, Садовая-Братская, Садовая -Северная – 37,17м2;

- ул.Урицкого, ул.Малышева, ул.Профсоюзов (участок от Городской площади до перекрестка улиц Профсоюзов-Карла-Маркса) – 50,17м2;

- п.Цементный, ул.Свердлова, №12, №16, ул.Строителей, №6, ул.Строителей-ул.Советская, пер.Больничный,№5, перекресток пер.Больничный-ул.Свердлова –38м2;

- п.Калинова – 124,83м2;

- с.Быньги,ул.Колхозная, д.№1, №13, №14, перекресток ул.Колхозная-Мартьянова, ул.Мартьянова д.№11А, №25, №34, №45,№55, №59, №61 – 50,33м2;

- с.Шурала - 90,67м2.

Заключен муниципальный контракт № 5-ЭА-17 от 13.03.2017 на сумму 1 244 100 рублей на предоставление транспортных услуг в г.Невьянске и населенных пунктах Невьянского городского округа. Назначением транспортных услуг являются: перевозка песчано-гравийной смеси, погрузка и вывоз снега, погрузка и вывоз крупногабаритного мусора, вывоз спиленных деревьев и порубочных остатков, услуги с использованием крановой установки грузоподъемностью 25т. Услуги оказаны в полном объеме согласно смете расходов в соответствии с контрактом.

Проведено грейдирование дорог в г.Невьянске без подсыпки нового материала по улицам:

- ул. Мастеровая;

- ул. Екатеринбургская;

- ул. Толмачева;

- ул. Декабристов;

- ул. Изумрудная;

- ул. Челюскинцев;

- ул. Братская;

- ул. Ракетная;

- ул. Братьев Игнатовых;

- ул. Попова;

- ул. Городская;

- ул. Горноваловая;

- ул. Куйбышева;

- пер. Мичурина;

- ул. Железнодорожная;

- ул. Сулемская;

- ул. Западная;

- ул. Луговая;

- пер. Цементный;

- ул. М.Сибиряка;

- ул. Интернациональная;

- ул. Сибирская;

- ул.Энгельса;

- ул.Вайнера;

- ул. Л.Толстого.

Проведено грейдирование дорог в г.Невьянске с подсыпкой ПГС:

- ул.Задорожная 96 м3

- ул.Кирова 96 м3

- ул.Садовая 60 м3

- ул.Шмидта 36 м3

- ул.Вайнера 24 м3

- ул.Золоторудная 48 м3

- ул.Декабристов 24 м3

- ул.Космонавтов 24 м3

- ул.Крупской 84 м3

- ул.Кировградская 144 м3

- ул.Сулемская 96 м3

- ул.Восточная 158 м3

- ул.Ленина- ул.Малышева 96 м3

Проведено грейдирование дорог в зимний период:

- ул. Дзержинского;

* ул.Свободы;
* ул.Володарского;
* ул.Окружная;
* ул.М.Горького;
* ул.Чапаева;
* ул.Мартьянова;
* ул.Долгих;
* ул.Куйбышева;
* ул.Советская;
* ул.Урицкого;
* ул.Профсоюзов;
* ул.Набережная;
* ул.Коскович;
* ул.Шевченко;
* ул.Осипенко;
* ул.Первомайская;
* ул.Мира;
* ул.Папанинцев;
* ул.М.Сибиряка;
* ул.Садовая;
* ул.Ляхина;
* ул.Мартьянова;
* ул.Братьев Игнатовых;
* ул.Ленина;
* ул.Коллективная;
* ул.Тельмана;
* пер.Конный;
* пер.Медный;
* пер.Каретный.

В целях борьбы с наледью и скользкостью произведена подсыпка дорог песчано-соляной смесью (ПСС) по следующим улицам:

* ул.Ленина;
* ул.Красноармейская;
* ул.Чапаева;
* ул.К-Маркса;
* ул.М.Горького;
* ул.Профсоюзов;
* ул.Малышева;
* ул.Мартьянова;
* пр.Октябрьский;
* ул.Шефская;
* ул.Долгих;
* ул.Шевченко;
* ул.Кирова;
* ул.Коллективная;
* ул.Урицкого;
* ул.Советская;
* ул.Коскович;

- ул.Лассаля.

Общая протяженность отгрейдированных дорог с начала года в зимний период составила 207 км, в летний период 18 км, в том числе 9 км с подсыпкой ПГС. Проведена отсыпка асфальтобетонной срезкой объемом 30 м3 дороги по ул. Ляхина, объемом 20 м3  дороги по улице Чапаева, объемом 30 м3 по улице Челюскинцев, объемом 30 м3 по улице Окружная, объемом 48 м3  по ул.Толмачева, объемом 18м3 на территории двора дома № 32 по улице Ленина.

В полном объеме выполнены работы по муниципальному контракту № 14-К-17 от 07.05.2017 с ООО «Рукор» г.Новоуральск на сумму 139 989 рублей по производству работ по нанесению продольно-горизонтальной разметки дорог в г.Невьянске. Произведена разметка краской проезжей части дорог сплошной линией 4,9 км, разметка прерывистой линией 20,2 км. Работы проводились на следующих улицах:

* ул.Кирова;
* ул.Красноармейская;
* ул.Карла Маркса;
* ул.Ленина (от ул.Дзержинского до ул.Мартьянова, от ул.М.Горького до ул. Красноармейская);
* ул.Мартьянова;
* ул.Малышева (от ул.К.Маркса до ул.М.Горького, от ул.Мартьянова до ул.Малышева,12);
* пр.Октябрьский;
* ул.Свободы (от пр.Октябрьский до ул.С.Разина);
* ул.М.Горького;
* ул.Профсоюзов;
* ул.Володарского (от ул.Кирова до ул.С.Разина);
* ул.Серова;
* ул.Чкалова;
* ул.Чапаева.

В полном объеме выполнены работы по муниципальному контракту № 18-К-17 от 07.05.2017 заключенному с ООО «Трансспецстрой» г.Екатеринбург на сумму 340 439 рублей на оказание услуг по разметке пешеходных переходов. Работы выполнялись в 3 этапа, в соответствии с техническим заданием нанесены полосы белого и желтого цвета на общей площади дорог 3094,9м2.

Заключен муниципальный контракт № 28- ЭА-17 от 15.06.2017 с ООО «ТОТЕМ-ЗНАК» на сумму 785 805,15 рублей, работы выполнены в полном объеме, установлено 253 знака дорожного движения.

В течение 2017 года производились работы в соответствии с муниципальным контрактом на услуги по содержанию и обслуживанию светофоров, расположенных на территории Невьянского городского округа, № 6-ЭА-17 от 20.03.2017, заключенным с ООО «Стройэнергокомплект» на сумму 138 878 рублей, работы выполнены в соответствии со сметным расчетом в полном объеме.

В 2017 году производились работы по обследованию и ремонту гидротехнического сооружения по адресу: сквер Демидовых, 9. Был заключен контракт № 39-ЭА-17 от 14.08.2017 с ООО «ПОДВОДРЕМСТРОЙ Чкаловский» на сумму 194 215 рублей на оказание услуги по водолазному обследованию гидротехнического сооружения, был заключен контракт № 32-ЭА-17 от 10.07.2017 с ООО «Геосервис» на сумму 66 000 рублей на оказание услуг по наблюдению за деформациями плотины реки Нейва в г.Невьянске и контракт № 56-ЭА-17 от 10.11.2017 на ремонт гидротехнического сооружения по адресу: сквер Демидовых, 9 на сумму 447 363 рубля. Работы по всем контрактам выполнены в полном объеме.

**Благоустройство**

Заключен муниципальный контракт № 2-ЭА-17 от 09.01.2017 с ООО УК «Демидовский ключ» по уборке и содержанию территории населенных пунктов на сумму 1 400 000 рублей. Работы подразделены на летнюю и зимнюю уборку. Основными видами зимней уборки являются: уборка снега (ручная и механизированная), очистка территории от наледи. К летней уборке территории относится: подметание территории, уборка газонов, погрузка мусора на автотранспорт, уборка контейнерных площадок, очистка урн от мусора и т.п. Общая уборочная площадь территории в населенных пунктах: п.Калиново – 9370 м2, с.Быньги и п.Ребристого – 8962 м2, с.Конево и с.Аятского – 8980 м2, п.Цементный – 12600 м2. Работы выполнены в полном объеме согласно смете расходов в соответствии с контрактом.

Проведены праздничные мероприятия - 1 мая, 9 мая, День молодежи, День города. Во время проведения мероприятий устанавливались трибуны, ограждения, биотуалеты, урны, производилась уборка мусора.

Заключен муниципальный контракт № 20-ЭА-17 от 15.05.2017 с ИП Плешковой Г.И. (Челябинская обл., с.Новоандреевка) на вырубку и подрезку деревьев с вывозом порубочных остатков на сумму 411 506 рублей 15 копеек. Бюджетом выделена сумма 698 770 рублей (экономия составила 287 264 рубля). Работы по контракту выполнены в полном объеме (вырублено и подрезано 150 деревьев). Места оказания услуг:

* ул.М.Горького,17 1 шт.
* ул.Матвеева, 36 6 шт.
* ул.Куйбышева,52 1 шт.
* ул.Дзержинского,9 11 шт.
* ул.Свердлова,29 2 шт.
* пер. Пионерский, 2 шт.
* ул.Кирова,44 6 шт.
* ул.Кирова,45 6 шт.
* ул.Свободы 64,71,75,90 15шт.
* ул.Северная,5 2 шт.
* с. Кунара (у клуба) 8 шт.
* с.Шайдуриха (у клуба) 8 шт.
* с.Аятское (у клуба) 4 шт.
* с.Корелы, ул.Крупской,14 1 шт.
* с.Корелы, ул.Крупской,40 1 шт.
* с.Конево, ул.Чапаева,33 2 шт.
* с.Конево, ул.Чапаева,6 2 шт.
* с.Конево (у клуба) 4 шт.
* с.Конево (напротив маг.»Октябрьский) 4 шт.
* д.Осиновка, ул.Мира,17 2 шт.
* д.Осиновка, ул.Мира,44 2 шт.
* д.Осиновка (напротив магазина) 2 шт.
* с.Быньги, ул.Ленина,21 1 шт.
* д.Н.Таволги, ул.Куйбышева,2 4 шт.
* п.Ребристый, ул.Свердлова,6 2 шт.
* п.Ребристый, ул.Свердлова,4 1 шт.
* с.Федьковка, ул.Свердлова,12 1 шт.
* с.Федьковка, ул.Ленина (у ДК) 6 шт.
* п.Цементный, ул.Школьная 2 шт.
* п.Цементный, ул.Ленина,52 7 шт.
* п.Цементный, ул.Ленина,52а 10 шт.
* п.Цементный, ул.Ленина,50 1 шт.
* п.Цементный, ул.Ленина,46 3 шт.
* п.Цементный, ул.Чапаева,1 3 шт.
* п.Цементный, ул.Школьная,7 4 шт.
* п.Аять, ул.Железнодорожная,37,39 3 шт.
* п.Аять 10 шт.

Заключен муниципальный контракт на вырубку, и подрезку деревьев № 42-ЭА-17 от 15.08.2017 с ИП Кичигиным В.Г. на сумму 285 755,98 рублей, работы выполнены в полном объеме (вырублено и подрезано 70 деревьев). Места оказания услуг:

* ул.Ленина,6 6 шт.
* ул.Ленина,14 1 шт.
* ул.Ленина,16 и 16а 9 шт.
* ул.Ленина,21 2 шт.
* ул.Ленина,19 2 шт.
* ул.Володарского,101 2 шт.
* ул.Урицкого,1 2 шт.
* ул.Урицкого,6 2 шт.
* ул.Комсомольская,21 1 шт.
* ул.Профсоюзов,17 5 шт.
* двор школы № 5 16 шт.
* ул.Кирова,44-ул.Володарского 2 шт.
* п.Цементный, ул.Ленина,48 3 шт.
* с.Шурала, ул.Ленина,8 1 шт.
* с.Шурала,ул.Ленина,20 1 шт.
* п.Калиново 15 шт.

Дополнительно по договору, заключенному с ИП Жуманазаров Ж.А. на сумму 50 000 рублей, в связи с реконструкцией улицы Ленина, вырублено 24 дерева.

Заключен муниципальный контракт № 24-К-17 от 01.06.2017 с ООО «Невьянская ГрадоСтроительная Компания» по ремонту остановочных навесов в г.Невьянске на сумму 130 000 рублей. Работы выполнены в полном объеме, согласно сметному расчету. Произведен капитальный ремонт остановочных навесов по ул.Коскович и ул.Шевченко. Заключен муниципальный контракт № 41-К-17 от 15.08.2017 с ООО «МонтажСтройКомплект» на текущий ремонт остановочных навесов в г.Невьянске, работы выполнены в полном объеме, отремонтированы остановочные навесы по адресам:

* ул. Карла Маркса (около школы № 1);
* ул.Профсоюзов, д.11;
* ул.Красноармейская;
* ул.Мира - ул.Красноармейская;
* ул.Карла Маркса (сквер Ветеранов);
* ул.Матвеева, 6 (у здания полиции).

Заключен муниципальный контракт № 40-ЭА-17 от 20.08.2017 с ООО «Невьянская ГрадоСтроительная компания» на сумму 270 000 рублей по ремонту мостовых сооружений. Отремонтированы мостовые сооружения в г.Невьянске по ул.С.Разина и ул.Кирова (через реку Белая), по ул.Вайнера.

С 01.06.2017 по 08.08.2017 была организована работа отряда мэра. Подростки выполняли работы по очистке территории аллеи Славы, у мемориала, у памятника «Самолет», по береговой линии Невьянского пруда от мусора, занимались прополкой городских клумб, покраской бордюров на улицах города.

Своими силами произведена чистка улиц от пыли и грязи с обочин, чистка бордюров, протяженностью 12,11 км, вывезено 90 м3 грязи. Чистились следующие улицы:

* ул.Карла Маркса;
* ул.Кирова;
* ул.Красноармейская;
* ул.Ленина;
* ул.Максима Горького;
* ул.Малышева;
* пр.Октябрьский;
* ул.Профсоюзов.

С улиц города вывезено 116 м3 веток. Произведена очистка ливневой канализации по ул.Шевченко.

Произведен скос травы на следующих площадях:

* ул.Кирова
* ул.Красноармейская 2 раза
* ул.Карла Маркса 2 раза
* мемориале 3 раза
* ул.Серова
* ул.Шевченко
* ул.Свободы
* пр.Октябрьский
* аллея Славы 2 раза
* ул.Мартьянова
* ул.Профсоюзов 2 раза
* ул.Чапаева
* ул.Малышева
* ул.Карла Маркса
* ул.М.Горького
* Преображенская площадь и плотина 2 раза.

В октябре месяце был заключен муниципальный контракт № 50-ЭА от 20.10.2017 на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на сумму 514 400 рублей. Работы выполнены в полном объеме, согласно сметному расчету. Ликвидировано 22 несанкционированные свалки, вывезено 1632 м3  мусора.

В полном объеме выполнены работы по муниципальному контракту № 61-ЭА-17 от 13.12.2017, заключенному с ООО «Невьянская ГрадоСтроительная Компания» на обустройство новогоднего городка в г.Невьянске (заготовка льда, оформление ледового городка со скульптурными ледовыми композициями и горками, ограждение елки, ограждение городка) на сумму 759 823,36 рубля и муниципальному контракту № 60-КА-17 от 07.12.2017 по иллюминации Новогоднего городка на сумму 165 126 рублей.

**Уличное освещение**

В полном объеме выполнены работы по муниципальному контракту № 7-ЭА-17 от 21.03.2017, заключенному с ООО «Электросервис» г.В.Тагил на обслуживание уличного освещения в населенных пунктах Невьянского городского округа на сумму 763 128,13 рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. измерения | Объемы |
| Замена дефектного участка провода воздушной линии | вставка | 50 |
| Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 955 |
| Замена лампы светильника наружного освещения: люминесцентной лампы | шт. | 604 |
| Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250 | шт. | 675 |
| Монтаж (демонтаж) пускорегулирующего аппарата | шт. | 68 |
| Монтаж(демонтаж) светильника, устанавливаемого вне зданий с лампами: ртутными | шт. | 76 |
|  |  |  |
| Монтаж выключ.автомат.фотореле, реле времени | шт. | 4 |
| Монтаж щитка квартирного учетно-распределительного (У)ЩКУ 3-ХХ-60-20-31 УЗ | шт. | 3 |
| Монтаж электронного трехфазного счетчика на готовом основании | шт. | 3 |
| Монтаж счетчика электроэнергии однофазного, типа ЦЭ2706-12 5-50А, электронного двухтарифного | шт. | 3 |

В соответствии с муниципальным контрактом № 1-ЭА-16 от 28.12.2016, заключенным с ООО «Электросервис» г.В.Тагил на сумму 698 615,91 рублей, на обслуживание уличного освещения в г.Невьянске, работы выполнены на 100 % . Произведены следующие работы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. измерения | Объемы |
| Замена дефектного участка провода воздушной линии | вставка | 32 |
| Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 718,4 |
| Замена лампы светильника наружного освещения: люминисцентной лампы | шт. | 1318 |
| Замена лампы светильника наружного освещения ртутной лампы | шт. | 1328 |
| Монтаж (демонтаж) пускорегулирующего аппарата | шт. | 172 |
| Монтаж выключ.автомат, фотореле, реле времени | шт. | 2 |
| Фотореле ФР | шт. | 1 |
| Реле времени | шт. | 1 |
| Монтаж (демонтаж) светильника, устанавливаемого вне зданий с лампами: ртутными | шт. | 10 |
| Монтаж (демонтаж) электросчетчика | шт. | 1 |
|  |  |  |

Заключен муниципальный контракт № 35ЭА-17 от 24.07.2017 с ООО «Электросервис» на работы по монтажу сетей уличного освещения на сумму 1 236 363,20 рубля, работы выполнены в полном объеме. Произведен монтаж 4-х опор, установлено 20 светильников по ул.Свободы, 12 светильников на ул.Папанинцев и пер.Лермонтова, 33 светильника в п.Середовина, 13 светильников в д. Гашени, 5 светильников в с.Аятское и 5 светильников в с.Шайдуриха. Произведен ремонт светильника «Шар» на перекрестке ул.Ленина-ул.Малышева.

**Озеленение**

Заключен муниципальный контракт на выращивание и поставку клумбовой растительности № 23-К-17 от 26.05.2017 с ООО Цветочная компания «Лилия» г.Сарапул на сумму 134 000 рублей (выделено 138 438,03 рублей, экономия составила 4 438,03 рубля). Высажено 7700 шт. цветов (петуния, лобелия, алиссиум, георгин, бархатцы, кохия, цинерария, виола, сальвия, гвоздика, гацания, львиный зев, настурция) на:

* аллее Славы;
* мемориале;
* клумбах у памятника павшим героям;
* ул.Ленина, 2 (магазин «Леопольд»);
* клумбах у МБОУ СОШ №1;
* клумбах МБОУ СОШ №5 (автогородок);
* ул.Профсоюзов (бывший кинотеатр) 3 клумбы;
* ул.Кирова, 1(администрация);
* городской площади;
* клумбах у стелы (площадь);
* газонах в сквере Демидовых.

Заключен муниципальный контракт № 10-К-17 от 07.04.2017 с ООО «Гарантия» на поставку семенного материала для засева подкормочных полей (овса) в количестве 9,5 тонн на сумму 128 000 рублей. Овес передан местной общественной организации «Невьянское общество охотников и рыболовов» и региональной общественной организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области».

Заключен муниципальный контракт № 17-ЭА-17 от 10.05.2017 с ООО «Эгида–НТ» г.Н.Тагил по проведению акарицидной обработки скверов г.Невьянска и дератизации открытых территорий на сумму 7 900 рублей. Проведена аккарицидная обработка и дератизация на следующих объектах:

* мемориал - акарицидная обработка 2,0 га; дератизация 0,6 га;
* сквер ветеранов Афганистана и участников боевых действий в Чеченской республике - акарицидная обработка 0,5 га; дератизация 0,15 га;
* аллея Славы - акарицидная обработка 0,5 га; дератизация 0,15 га.

В целях пропаганды экологических знаний были проведены экологические акции «Марш парков», «Экоколобок», на организацию конкурсов и выставок с экологической тематикой затрачено 5 000 рублей (приобретение призов для участников). В местной газете и на сайтах размещено 5 публикаций.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ А.В. Сурков