ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от   27.11.2019                                                                                                                     №  116

г. Невьянск

О выполнении Поручений

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева

Заслушав информацию главы Невьянского городского округа                      А.А. Берчука о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области                Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп принять к сведению (прилагается).

2.   Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации  и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 27.11.2019 №  116

Информация

о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области

Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп

Поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева по протоколу от 29.12.2017 № 37-ЕКпп (далее – Поручения Губернатора) относятся к компетенции администрации Невьянского городского округа и Министерств разных направлений и ведомств, а также государственных учреждений. Представляем сводную информацию по исполнении Поручений Губернатора.

п.1. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области:

п.п. 1.1 Рассмотреть возможность строительства стадиона в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 Невьянского городского округа.

В соответствии с Соглашением от 01.06.2018 № 771 между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Невьянским городским округом о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2018 году на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях объем субсидии, предоставленной из областного бюджета Муниципальному образованию   составил 8 413 615,00 рублей. Администрацией     Невьянского     городского округа обеспечено направление в 2018 году средств местного бюджета в объеме 8 413 615,00 рублей на финансовое обеспечение расходных обязательств для оборудования спортивной площадки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 Невьянского городского округа (далее - МБОУ СОШ №4). Общий объем финансовых средств, необходимых для обеспечения данного мероприятия составил 16 827 230,00   рублей.

Строительство стадиона в 2018 году было приостановлено в связи неблагоприятными погодными условиями. Работы по оборудованию спортивной площадки возобновились в мае текущего года. 13.03.2019 заключено дополнительное соглашение к соглашению от 01.06.2018 № 771 между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Невьянским городским округом о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2018 году на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях об обеспечении достижения значений показателей результативности использования субсидии в срок до 15 августа 2019 года. Работы по оборудованию спортивной площадки, производимые за счет предоставленной из областного бюджета местному бюджету субсидии, завершены 10.06.2019. Всего на строительство стадиона израсходовано бюджетных средств в размере 18010179,57 рублей.   Мероприятия по оборудованию спортивной площадки завершены. Торжественное открытие стадиона прошло 02.09.2019.

п.2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области совместно с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области рассмотреть возможность включения в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, мероприятия по ремонту фасада здания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 26.

В государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП внесены изменения, в план мероприятий по выполнению государственной программы включено мероприятие по ремонту фасада здания ГБПОУ СО УРГЗК.

Здание, расположенное по адресу: г. Невьянск, ул. Луначарского, д.26, является объектом культурного наследия областного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ГБПОУ СО УРГЗК произведено ряд следующих действий:

1) проведены предварительные работы, оформлена историческая записка;

2) комплексные научные исследования: инженерно-техническое обоснование;

3) оформлен предмет охраны;

4) разработана проектно-сметная документация (стадия эскизный проект и Проект);

5) проведена государственная историко-культурная экспертиза научно-исследовательской и проектной документации.

6) согласована научно-проектная документация в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;

7) согласован Проект в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;

8) разработана рабочая проектно-сметная документация;

9) проведена государственная экспертиза в  ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» сметной документации.

Следующим этапом по исполнению Поручения Губернатора является определение подрядной организации и заключение контракта с подрядной организацией на выполнение работ, стоимость которых составляет                     27  931 460 рублей.

п.3. Министерству промышленности и науки Свердловской области совместно с Министерством финансов Свердловской области, Министерством культуры Свердловской области, Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Министерством инвестиций и развития Свердловской области, администрацией Невьянского городского округа рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета либо оказания иных мер поддержки Свердловскому региональному общественному фонду «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» как некоммерческой организации для проведения ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк купца Дождева, середина XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 16, с целью создания иконописной мастерской Школы маленького иконописца, выставочных залов для экспозиции старинных и современных невьянских икон и привлечения туристического потока.

Свердловский региональный общественный фонд «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» создан в 2002 году. На протяжении 16 лет Председателем Попечительского совета является Воробьев Алексей Петрович. За эти годы Фонд создает иконописную мастерскую, музей старинных невьянских икон, 2 выставочных зала современных икон, становится привлекательным для туристов отечественных и иностранных; открывает Школу маленького иконописца; по решению Губернатора Свердловской области Фонд Губернаторских программ реставрирует историческую Усадьбу купца Дождева.

Школа маленького иконописца – это образовательная инициатива Фонда. Образовательный процесс финансирует Фонд. В 2014 году – 32 ребенка стали ее учениками. В 2017 году Школа стала партнером Губернаторского образовательного центра «Золотое Сечение». Сегодня Школа выросла в «Горнозаводской центр обучения иконописи и народным промыслам».

На сегодняшнем этапе – отремонтирован фасад, проведены водоснабжение, электричество, введена и запущена отопительная система. Завершаются работы по монтажу современной высококлассной системы освещения, системы видеонаблюдения и оповещения.

В период с 2015 года по ноябрь 2019 года проведено более 13 субботников, в которых принимало участие более 1500 человек: сотрудники администрации Невьянского городского округа, сотрудники ГАУ СО «НГИАМ», учащиеся ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж им. Демидовых», жители       г. Невьянска, Академического района г. Екатеринбурга, ветераны, сотрудники Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

В самой ближайшей перспективе в отреставрированном особняке откроются: зал с коллекциями старинных икон (что исторически оправданно - особняк строил Карманов П.А., выросший в иконописной династии староверов Кармановых); залы современных икон, просторные мастерские для иконописцев, аудитории для детского творчества.

п. 4. Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области совместно с администрацией Невьянского городского округа:

п.п. 4.1. Рассмотреть возможность ремонта здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4.

Здание, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Невьянск,       ул. Карла Маркса, д. 4, является объектом культурного наследия регионального значения «Дом торговца Громазова, конец XIX века». Здание находится в собственности Свердловской области. Помещения в здании в хозяйственное ведение, оперативное управление либо безвозмездное пользование Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области не переданы.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при содержании и использовании объекта культурного наследия собственники такого имущества обязаны осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области совместно с ГБУК Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» запланировано проведение мероприятий по консервации объекта культурного наследия.

п.п. 4.2. Составить акт технического состояния объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII- начало XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, просп. Октябрьский, д. 3. По итогам обследования принять решение о возможности использования объекта.

На основании приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 31.05.2019 № 1343, распоряжения Правительства Свердловской области от 24.06.2019 № 277-РП объект культурного наследия - «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII- начало XIX века», расположенный по адресу: Свердловская область,                   г. Невьянск, просп. Октябрьский, д. 3, и земельный участок под ним переданы в собственность Свердловской области. Объект закреплен на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени 
О.Е. Клера».

ГАУК Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» проведены следующие работы: расчистка территории ведения работ, вырубка древесной и кустарниковой растительности, огораживание территории, топосъемка территории для начала изыскательских работ. Проводятся мероприятия по формированию предмета охраны, для выполнения дальнейших работ по восстановлению здания ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» в Министерство культуры Свердловской области направлена заявка на финансирование.

5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:

п.п. 5.1. В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее – государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»), рассмотреть возможность выделения в 2018 году субсидий из областного бюджета для реализации проекта «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки».

Во исполнение п. 5.1 перечня поручений, постановлением правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 113-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов», Невьянскому городскому округу предоставлены субсидии на сумму 49 034 400 рублей, из них 29 660 400 рублей на 2019 год для  строительства очистных сооружений в   п. Ребристый производительностью 150 куб. м/сут.       с окончанием строительства в июле 2020 года.

Между администрацией Невьянского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «СУ5ГРУПП» 26 августа 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта: «Система водоотведения п. Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений, производительностью 150 куб.м/сутки», цена   контракта - 71 764 250 рублей, из них 1 этап работ - 2019 год составляет 31 221 500 рублей, 2 этап работ – 2020 год составляет 40 542 750 рублей. Распределение субсидий на 2 этап будет рассматриваться Министерством энергетики жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в 2020 году.

п.п.5.2. Рассмотреть заявку администрации Невьянского городского округа на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета для строительства объекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа» в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года».

Во исполнение п. 5.2 перечня поручений администрация Невьянского городского округа намеревается подготовить полный пакет документов с целью предоставления его в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области в качестве заявки на предоставление субсидий в рамках государственной программы свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» на реализацию проекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа». Для формирования полного пакета заявки необходимо выполнить государственную экспертизу проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, которую планируется выполнить в 2020 году, после чего заявка будет подана для рассмотрения в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

п.п. 5.3. Рассмотреть возможность выделения в 2019 году денежных средств на реализацию проекта по газификации села Быньги Невьянского городского округа в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области      до 2024 года».

18 июня 2019 года между администрацией Невьянского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Сити Билдинг»      (ООО «СБ») был заключен муниципальный контракт № 91-ЭА-19 на выполнение работ по строительству объекта «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района». Цена работ (цена Контракта) составляет 84 229 695,20 копеек, в том числе 1 этап – 29 747 753,80 руб., 2 этап –                31 981 688,00 руб., 3 этап – 22 500 253,40. Срок начала работ - в течение             5 рабочих дней с момента подписания контракта. Срок окончания работ - по       01 августа 2020 года.

23 июля 2019 года было подписано Соглашение № 2019/2-16 с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Невьянского городского округа на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации на 1 этап строительства объекта, в соответствии с которым в 2019 году на строительство 1 этапа газопровода в с. Быньги выделено 28 220 853,80 руб. средств областного бюджета.

28 октября 2019 года было подписано соглашение № 2019/2-23 с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Невьянского городского округа на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации в 2019-2020 годах в размере 51 685 541,60 руб., в том числе в 2019 году – в размере 30 340 188,00, в 2020 году – в размере 21 345 353,40 руб. по проекту капитального строительства «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района. II и III этапы строительства».

11 июля 2019 года был заключен договор № 88/19 с ГКУ СО «УКС Свердловской области» на оказание услуг строительного контроля по объекту «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района». Цена договора составляет 99 000 рублей. Сроки начала оказания услуг – с момента заключения договора. Сроки окончания оказания услуг – до 01.08.2020.

В 2019 году осуществляется проведение работ I и II этапа строительства сумма финансирования двух этапов – 61 729 441,8 руб., из них: 58 561 041,8 руб. – областной бюджет, 3 168 400,0 руб – местный бюджет.

III этап строительства будет осуществлен в 2020 году. Сумма местного бюджета на софинансирование III этапа составляет – 1 154 900,0 руб. областного бюджета - 21 345 353,4 тыс. руб.

По состоянию на 01.11.2019 на объекте «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района. I этап строительства» произведены следующие работы:

| № | Вид работ | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разбивка 1 этапа | Выполнена полностью |
| по ул. Энгельса, ул. Кооперативная, ул. Колхозная (60%) |
| 2 | Бурение под опоры Ду 500 | 103 шт. |
| 3 | Нарезка и бетонирование стаканов под опоры | 103 шт. |
| 4 | Установка опор Ø 159 | 93 шт. |
| 5 | Установка опор Ø 219 | 10 шт. |
| 6 | Сварка линейной части газопровода Ø 159, приварка отводов | 600 м |
| 7 | Закручивание свай Ø76 | 30 шт. |
| 8 | Изготовление и установка опор Ø57 | 105 шт. |
| 9 | Монтаж линейной части газопровода Ø 57 на опоры | 650 м |
| 10 | Бурение закладных деталей по ул.Энгельса от дома № 1 и дома № 2 до ул. Кооперативной | В полном объеме |
| 11 | Бурение закладных деталей по ул. Колхозная | 50 шт. |
| 12 | Устройство винтовых свай | 450 шт. |
| по ул. Набережная (80%) |
| 13 | Бурение под опоры Ду 500 | 136 шт. |
| 14 | Нарезка и бетонирование стаканов под опоры | 136 шт. |
| 15 | Установка опор Ø 57 | 84 шт. |
| 16 | Установка опор Ø 89 | 52 шт. |

п. 6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области:

п.п. 6.1. Рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета Невьянскому городскому округу на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Невьянского городского округа.

В 2018 году согласно Соглашению № 26 от 01.06.2018 бюджету Невьянского городского округа были выделены иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 40 000 000 руб.

01 октября 2018 года был заключен муниципальный контракт                       № 174-ЭА-18 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городе Невьянске на сумму 42 105 263,86 руб. (в том числе 40 000 000 руб. – средства областного бюджета, 2 105 263,86 руб. – средства бюджета Невьянского городского округа). Подрядчиком ООО «Промстройдекор» в срок до                 31 октября 2018 года были выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в городе Невьянске общей площадью 33 962,8 кв.м (на улице Карла Маркса от улицы Ленина до улицы Профсоюзов, улице Красноармейской  от проспекта Октябрьского до ж.д. вокзала, улице Максима Горького от улицы Ленина до улицы Малышева, проспекте Октябрьском, улице Шевченко от проспекта Октябрьского до улицы Городской, улице Мартьянова от улицы Ленина до улицы Профсоюзов, улице Профсоюзов от улицы Мартьянова до проспекта Октябрьского, улице Урицкого).

п.п. 6.2. Рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета Невьянскому городскому округу на капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Работы по капитальному ремонту улицы Ленина в городе Невьянске были выполнены согласно муниципальному контракту от 06.11.2015                            № 102-ЭА-15 в полном объеме в срок до 31 августа 2018 года. 5 февраля 2019 года администрацией Невьянского городского округа на сумму 14 438 747,60 руб. была оплачена кредиторская задолженность подрядной организации ООО «Промстройдекор». По состоянию на 01.11.2019 кредиторская задолженность числится в сумме 14 865 277,05 рублей. Срок оплаты по контракту до                31 декабря 2044 года.

п.7. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области рассмотреть возможность строительства многоквартирного дома для работников бюджетных учреждений на территории Невьянского городского округа между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа.

По данному поручению разработан эскизный проект для определения площади многоквартирного дома, проектируемого в границах улиц: Ленина – Матвеева – Малышева.

Территория предстоящей застройки расположена в границах защитных зон четырех объектов культурного наследия: «Здание гимназии - бывший купеческий особняк, середина XIX века», «Дом торговца Громазова, конец XIX века», «Жилой дом в «кирпичном стиле» и «Здание, в котором находился Невьянский городской окружной комитет коммунистического союза молодежи».

Для устранения действия защитных зон объектов культурного наследия на территорию необходима разработка и утверждение в установленном порядке зон охраны объектов культурного наследия («Здание гимназии - бывший купеческий особняк, середина XIX века», «Дом торговца Громазова, конец XIX века», а также границ территории объектов культурного наследия «Жилой дом в «кирпичном стиле» и «Здание, в котором находился Невьянский городской окружной комитет коммунистического союза молодежи»).

По сведениям полученным из управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (исх. № 38-01-81/852 от 26.03.2018) в 2018 году ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» на основании государственного задания проведет работы по разработке границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых».

В случае включения вышеуказанных объектов культурного наследия в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых» нормы федерального закона № 73-ФЗ об установлении защитной зоны в отношении данных объектов в соответствии 
с п.3 ст.3 Федерального закона № 95-ФЗ распространяться не будут. На сегодняшний день работы по определению границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых» не окончены.

Проведены мероприятия по отселению граждан, проживающих в домах 
№ 5, 7 по улице Матвеева в городе Невьянске:

- заключены договоры выкупа жилых помещений в домах № 5, 7 по улице Матвеева в городе Невьянске, находящихся в собственности граждан;

- приобретены и предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в квартирах по договорам социального найма.

В декабре 2018 года произведен снос домов № 5, 7 по улице Матвеева в городе Невьянске.

11 марта 2019 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по подготовке документации по планировке территории под строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом МБОУ СОШ № 1.

п.9 Министерству физической культуры и спорта Свердловской области после проведения чемпионата по футболу FIFA 2018 года передать теплые раздевалки муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа», расположенного в поселке Цементный Невьянского городского округа, для использования хоккеистами.

В адрес Министерства физической культуры и спорта Свердловской области направлено письмо № 4866 от 27.06.2018 с просьбой предусмотреть передачу 2 теплых раздевалок Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. Цементный для организации учебно-тренировочного процесса отделения хоккея. На сегодняшний день 2 модульных блока раздевалки переданы Невьянскому городскому округу.

п.10. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области завершить работы по исключению из границ лесопарковых и зеленых зон Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества лесного участка, расположенного в квартале № 72, части выделов 7, 15, 19, 20, 27, 35, 41, и внести изменения в лесохозяйственный регламент в отношении данного лесного участка для строительства объекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа».

По обращению администрации Невьянского городского округа Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области                   28 ноября 2018 года внесены изменения в лесохозяйственный регламент в отношении лесного участка, расположенного в квартале 72 Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества, части выделов 7, 15, 19, 20, 27, 35, 41, на основании постановления Правительства Свердловской области от 29.03.2018 №182-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и зеленых зон на территории Невьянского лесничества Свердловской области».

п.11. Рекомендовать акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» рассмотреть возможность выкупа здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. № 1 и проработать вопрос его реконструкции и использования под гостиничный комплекс.

Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.01.2019 № 66/001/014/2019-5759 в отношении нежилого здания, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, № 1, была совершена сделка купли-продажи.

С 12 декабря 2018 года собственником здания является общество с ограниченной ответственностью «Невьянск-Отель». Директор общества Пасхина Анастасия Витальевна.

В настоящее время собственником здания проводятся мероприятия по разработке проектной документации по реконструкции здания.

п.12. Рекомендовать Администрации Невьянского городского округа:

п.п.12.1. Поставить на контроль реконструкцию дворовой территории по улице Школьная в поселке Цементный Невьянского городского округа в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 
 № 805-ПП. Информацию об окончании работ направить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Объект благоустройства «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 17 по 
 ул. Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области (I, II, III этапы)» сдан в эксплуатацию 10 сентября 2018 года. Копия акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по благоустройству дворовой территорий № 1 от 10.09.2018 направлена в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на  
e-mail: s.alikina@egov66.ru и по СЭД.

п.12.2. Проработать вопрос передачи здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 19 а, Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

Данное здание находится в федеральной собственности. Администрацией Невьянского городского округа направлено письмо Росимущество о решении данного вопроса. На сегодняшний день ответ в администрацию Невьянского городского округа не поступал.

п.12.3. Разработать пилотный дизайн-проект по обустройству улиц гостевого маршрута города Невьянска.

Администрацией Невьянского городского округа 05.12.2018 был заключен муниципальный контракт с ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование» по разработке дизайн-проекта по обустройству улиц гостевого маршрута города Невьянска. На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме.

п.12.4. Подготовить и направить в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в установленном порядке заявку с приложением необходимого пакета документов на реконструкцию (строительство) здания плавательного бассейна муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», расположенного в поселке Цементный Невьянского городского округа.

Средства необходимые для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция здания бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Ленина № 33в» – (положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» № 66-1-1-3-019529-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ГАУ СО Управление государственной экспертизы» № 66-1-0273-19, положительное заключение об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения от 12.09.2019 № 09-01-81/5264) 143 145,67 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 119 105,52 тыс. рублей;

- местный бюджет – 24 040,16 тыс. рублей.

п.12.5. Представить в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области заявку на строительство теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, и на восстановление мастерских в указанном здании в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП.

В рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р,  Невьянскому городскому округу  предоставлены субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт здания (литер А,А1) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа (далее – МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО) по адресу: Свердловская область,                               угаь тысяч пятьдесятыре окргуга. город Невьянск, улица Ленина, 5 и текущий ремонт помещения библиотеки для оборудования кабинета начальных классов в МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, расположенного по адресу: 624192, Свердловская область,                               угаь тысяч пятьдесятыре окргуга. город Невьянск, улица Карла Маркса, 6.

Общий объем бюджетных средств, направляемых на создание современной образовательной среды составляет 8 118 914,0 рублей,  из   них  на оснащение созданных новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях 2 240 304,0 рубля, при чем объем субсидии, предоставляемой Муниципальному образованию  на софинансирование расходных обязательств на создание современной образовательной среды, составляет 5 683 239,0 рублей, объем средств, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 2 435 675,0 рублей (соглашение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  и  Администрацией Невьянского городского округа № 937 от 27 августа 2018 года). Для оснащения вновь введенных мест из областного бюджета дополнительно выделены средства в размере 4 427 700,0 рублей.

В настоящее время по данному направлению проделана следующая работа:

- осуществлена регистрация права собственности на здание, в котором расположены помещения учебных мастерских. Здание передано в оперативное управление МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО. (Дополнительное соглашение от 27.03.2018 к «Договору №1/оу-13 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления» от 30.12.2013г.)

- 29.10.2018 заключен муниципальный контракт с ООО «ВестСтрой» на капитальный ремонт здания мастерских. Цена контракта – 5 546 874 рублей 26 копеек (3 882 811,39 – областной бюджет, 1 664 062,87 - местный бюджет). Экономия по итогам конкурса составила 27 873,74 руб., в т.ч. по областному бюджету – 19511,61 руб., местному бюджету – 8362,13 руб.

В настоящее время проведен капитальный ремонт здания мастерских МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО с целью создания 49 новых ученических мест (технология – 24 места, математика – 25 мест). Акт о приемке в эксплуатацию от 24.12.2018 № 2.

-по теплому переходу вопрос не решен, так как здание МБОУ СОШ № 1 Невьянского городского округа является объектом культурного наследия областного значения – памятником «Здание гимназии – бывший купеческий особняк» (Охранное обязательство по недвижимому объекту культурного наследия областного значения (памятник) от 20.12.2010). Разрешение на проведение данных работ на сегодняшний день не получено.

(отдельное поручение).  Рассмотреть заявку Администрации Невьянского городского округа на строительство пристроя к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Аять в 2018-2019 годах в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».)

По данному объекту разработана проектная документация (ПСД – имеется  шифр 0837.2016 от 2016 года с изм. от 04.2017) 10.04.2017 получены положительное заключение  государственной экспертизы на  проектную документацию  и результаты инженерных изысканий № 66-1-1-3-0091-17,  положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости на объект капитального строительства № 66-1-6-0038-17/16-0424Д-1, положительное заключение об эффективности   инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Заявка на предоставление субсидий была направлена в Министерство общего профессионального образования Свердловской области в 2017, 2018 и 2019 годах. Результаты отбора для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности по данному объекту были направлены в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. По результатам отбора объект  «Спортивный зал для школы в поселке Аять» включен в перечень объектов капитального строительства, прошедших отбор, с объемом субсидии сверх общего размера субсидии, предусмотренного государственной программой Свердловской области в сфере строительства, в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов.

п.13. Рекомендовать государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» провести аккредитацию профессий предусмотренных комплексной программой Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 №127-ПП.

В ГБПОУ СО «Уральском горнозаводском колледже имени Демидовых» внесены изменения в государственное задание на 2019 – 2020 учебный год. На основании внесенных изменений с 01.10.2019 года организовано обучение по основным профессиональным образовательным программам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, которые ранее реализовывались общеобразовательными организациями Невьянского городского округа, в рамках реализации мероприятия «Создание экспериментальной площадки реализации мероприятий по профориентационной  работе,  подпрограммы «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»  государственной программы «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года». Обучение производится с обучающимися 8-х и 9-х классов по следующим профессиям:

| № п/п | Наименовании профессии, шифр | Количество часов | Количество человек | Время занятий (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19149 «Токарь» | 480 | 12 | 15:00 – 17:30 |
| 2. | 18560 «Слесарь» | 480 | 12 |  |
| 3. | 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 480 | 12 |  |
| 4. | 16675 «Повар» | 480 | 12 |  |
| 5. | 19601 «Швея» | 480 | 12 |  |
| Итого: | 60 |  |

По завершении обучения обучающимся, успешно освоившим образовательную программу профессионального обучения, будет выдано свидетельство об уровне профессиональной квалификации по соответствующей профессии.

По вопросу аккредитации профессий, предусмотренных комплексной программой Свердловской области «Уральская инженерная школа» на          2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 №127-ПП – в соответствии с п.1 статьи 92, п.2 статьи 73  «Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами, а под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

На основании вышеизложенного, аккредитация по таким образовательным программам не требуется, обучение ведется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности.

п.14. Рекомендовать государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»:

п.14.1. Разработать трехдневный туристический маршрут и согласовать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области строительство дороги деревня Сербишино – деревня Реши в рамках туристического маршрута «Самоцветное кольцо Урала».

Во исполнение поручения Губернатора разработаны маршруты:

1. Экскурсионный тур по Среднему Уралу «Weekend (уик-энд) на Среднем Урале «Урал самобытный, многогранный» на 3 дня/2 ночи (г. Екатеринбург - г. Невьянск - с. Быньги – д. Нижние Таволги - пос. Сербишино – с. Мурзинка - г. Нижний Тагил – г. Алапаевск - п. Нижняя Синячиха).

2. Экскурсионный тур по Среднему Уралу «Weekend (уик-энд) на Среднем Урале «С высоты уральских гор» 3 дня/2 ночи (г. Екатеринбург -         г. Невьянск - с. Быньги – д. Нижние Таволги - пос. Сербишино – с. Мурзинка - г. Нижний Тагил – г. Алапаевск - п. Нижняя Синячиха).

п.14.2. Подготовить и направить в Министерство культуры Свердловской области заявку с приложением необходимых документов на проведение ремонтных работ Наклонной башни Демидовых.

Во исполнение поручения Губернатора составлены дефектные ведомости, определяющие основной перечень работ для разработки проекта ремонтных работ Наклонной башни Демидовых – объекта культурного наследия федерального значения.

Направлены запросы для получения коммерческого предложения на разработку проекта ремонтных работ Наклонной башни Демидовых.

На основании коммерческого предложения от ООО «Уральский центр проектирования и реставрации» определена сумма затрат на разработку проекта ремонтных работ Наклонной башни Демидовых в сумме 7 876 000, 000 рублей.

30 января 2018 года в ходе собеседования с министром культуры Свердловской области Учайкиной С.Н. генеральным директором ГАУ СО «НГИАМ» Моревой М.В. был обсужден данный вопрос, по итогам собеседования подготовлено и направлено в Министерство культуры Свердловской области письмо (от 09.02.2018 №02-01-13/51) ГАУК СО «НГИАМ» о выделении дополнительных ассигнований.

В ходе уточнения бюджета Свердловской области 30.10.2018 ГАУК СО «НГИАМ» выделены финансовые средства в сумму 7100,00 тыс. рублей на разработку проекта реставрации Наклонной башни Демидовых. По мере поступления указанных средств на счет ГАУК СО «НГИАМ» будут осуществлены следующие действия: подготовка технического задания и подготовка проекта реставрации Наклонной башни Демидовых.

Глава Невьянского

городского округа                                                                                    А.А. Берчук