ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.06.2020                                                                                                                          №  60

г. Невьянск

О планах по  подготовке к предстоящему отопительному периоду             2020/2021 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству А.В. Суркова о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2020/2021 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о планах по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2020/2021 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

2

Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского городского округа                                                                                                         от 23.06. 2020  №  60

О планах по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2020/2021 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

На территории Невьянского городского округа теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилищного фонда обеспечивают 23 котельные(16 газовых и 7 угольных), 15 из которых находятся в муниципальной собственности. Общая протяженность тепловых сетей составляет 94,4 км.

Общая площадь жилищного фонда составляет 1 192,8 тыс. кв.м, в том числе имеющих централизованное отопление 645,3 тыс. кв.м. Обслуживает жилищный фонд 11 управляющих компаний, 9 ТСЖ, 3  ЖСК.

Обеспечение холодным водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 18 водозаборов. Протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет          95,0 км. Прием и очистка стоков осуществляется на 3 очистных сооружениях, суммарная протяженность канализационных сетей составляет 71,6 км.

Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 18.05.2020 № 667-п «Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов».

В бюджете Невьянского городского округа на подготовку к отопительному периоду предусмотрено 5350000,00 руб., без учета средств на строительство котельной в п. Вересковый.

Согласно «Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2020-2021 года», ситуация выглядит следующим образом:

- В августе 2020 года  планируется произвести закупку угля в объеме   1130 тонн на сумму 6 102 000,0 руб., в том числе для котельных                        с. Шайдуриха - 120 т; с. Киприно – 50 т; д. Нижние Таволги – 50 т,                     п. Аять – 700 т; п. Таватуйский Детдом – 70 т, с. Аятское - 140 т.

- В рамках реализации «Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа в 2018/2020 годах», утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 28.11.2018 № 2135-п, проводится ремонт 10 многоквартирных домов (г. Невьянск - 2, п. Калиново - 6, п. Цементный - 2):

3

Подрядными организациями, выполняющими работы по капитальнолму ремонту многоквартирных домов в 2020 году, являются                                        ЗАО «Стройкомплекс» (г. Невьянск и п. Цементный, 1 дом в п. Калиново) и  ООО «ТРИАЛСТРОЙ» (п. Калиново), общее выполнение работ на 09.06.2020 составляет 48%.

На ремонт домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015/2044 годы, в бюджете Невьянского городского округа на 2020 год предусмотрены средства в размере 800 000,0 рублей. Планом мероприятий, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.05.2020 № 679-п, предусмотрено выполнить ремонт крыш на 3 домах и установить 1 прибор учета электрической энергии.

Для подготовки жилого фонда к отопительному периоду  организациями, управляющими жилым фондом, подготовлены и представлены планы мероприятий. По готовности домов будет проведена комиссионная проверка жилого фонда с оформлением паспортов готовности.

3. Для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, на основании представленных организациями мероприятий, мероприятий предусмотренных администрацией Невьянского городского округа, а также с учетом результатов гидравлических испытаний тепловых сетей, проведенных в мае 2020 года, сформирован «План ремонтных работ на объектах Невьянского городского округа при подготовке к работе в отопительный период 2020/2021 года», объем необходимых бюджетных средств на реализацию плана составляет 28 094 079 руб. Учитывая ограниченность средств местного бюджета на мероприятия по подготовке к отопительному периоду, определены первоочередные мероприятия, решение которых является безотлагательным и на их  реализацию потребуется 10 944 000 руб.

Основные мероприятия предусматриваемые к финансированию за счет средств местного бюджета:

- Замена водопровода по ул. Мартьянова в г. Невьянске от                     ул. Ленина до ул. Чапаева – 2 091 938,40 руб.

- В связи с недостатком воды в п. Вересковый, учитывая увеличение потребности после строительства новой котельной, принято решение обустройства нового водозабора в п. Вересковый. Ориентировочная стоимость работ составит 500 000 руб.

- В с. Аятское предусматривается перевод всех потребителей тепловой энергии на новую угольную котельную. Для её запуска необходимо выполнить ряд работ, выполнение которых позволит обеспечить эффективную рабору системы теплоснабжения в отопительный период.           С вводом новой котельной предусматривается увеличение нагрузки за счет подключения в здании ДК помещений, которые ранее не отапливались по причине недостатка мощностей. Для увеличения нагрузки необходимо выполнить работы по реконструкции и ревизии существующей системы отопления в здании ДК на сумму 1 562 029,31 руб.

- Капитальный ремонт 2-х котлов «Богатырь – 3 К»(КВр-0,93) в котельной п. Аять, стоимость работ составляет 3 066 820,37 руб.

4

- Замена аварийных участков сети водоснабжения и сети теплоснабжения, подогревающей верховую трассу водоснабжения, обеспечивающих   водой жителей домов, расположенных в районе ДРСУ        г. Невьянска – 584 811,96 руб.

- Приобретение насосов на водозаборы для обеспечения бесперебойным водоснабжением потребителей Невьянского городского округа – 321 000 руб. За счет приобретения насосов рассматривается возможность решения вопроса по нормализации водоснабжения в                      п. Ребристый.

- Приобретение и замена запорной арматуры на сетях водоснабжения и теплоснабжения – 363 800 руб.

- Приобретение 2-х насосов для систем водоотведения (для удаления песка из песколовок очистных сооружений в                                             г. Невьянске и  для КНС в п. Калиново) – 228 969,00 руб.

- Ремонт и ревизия котельных, находящихся в эксплуатации у           МУП «Территория» - 350 000 руб.

- Ремонт участков теплотрасс по Невьянскому городскому округу общей протяженностью 600 м – 1 610 000 руб.

Энергоснабжающая организация АО «Регионгаз-инвест» за счет собственных средств планирует выполнить ревизию и ремонт оборудования на 6 газовых котельных и ремонт участков тепловых сетей общей протяженностью 600 м.

ООО «АятьКоммуналСервис» осуществляет подготовку котельной и ремонт участков тепловой сети протяженностью  250 м.

За счет собственных средств производят подготовку котельных                ООО УК «Демидовский ключ» и ООО «ЭкоВик».

В период с июня по август 2020 года будет проводиться работа по подготовке документации и проведение аукционов на право заключения муниципальных контрактов по ремонту сетей, приобретению оборудования, материалов и запчастей.

Планируется  в срок до 15 сентября 2020 года завершить подготовку жилищного фонда, объектов теплоснабжения, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 годов.

И.о. заместителя главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству                                                   А.В. Сурков