ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

22.12.2021                                                                                                                           №  130

г. Невьянск

О выполнении Поручений

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева

Заслушав информацию главы Невьянского городского округа                      А.А. Берчука о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области                Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37 – ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 – ЕКпп,               от 18.05.2021 № 10 –  ЕКпп, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 – ЕКпп,           от 18.05.2021 № 10- ЕКпп принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 22.12.2021   №  130

Информация

о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области

Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 –ЕКпп,         от 18.05.2021 № 10- ЕКпп

Поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева                от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 – ЕКпп, от 18.05.2021 10 -ЕКпп (далее – Поручения Губернатора) относятся к компетенции администрации Невьянского городского округа и Министерств разных направлений и ведомств, а также государственных учреждений. Представляем сводную информацию по исполнению Поручений Губернатора.

п.1. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству общего и профессионального образования Свердловской области:

п.п. 1.1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе   № 4 Невьянского городского округа.

Поручение Губернатора выполнено. Всего на строительство стадиона израсходовано бюджетных средств в размере 18010179,57 рублей.

Мероприятия по оборудованию спортивной площадки выполнены. Торжественное открытие стадиона состоялось 02.09.2019.

п.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству общего и профессионального образования Свердловской области совместно с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области рассмотреть возможность включения в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016           № 919-ПП, мероприятия по ремонту фасада здания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область,   г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 26.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» сообщает, что с целью исполнения соглашения                                   от 27 мая 2021 года № 121 «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» 18 июня 2021 года на официальный сайт zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) и Электронной Торговой Площадке Торги-Онлайн (https://etp.torgi-online.com) учреждением было размещено извещение о проведении конкурса с предварительным отбором в электронной форме на выполнение работ по ремонту и реставрации здания объекта культурного наследия областного значения, расположенного по адресу: Свердловская область,г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 26 с начальной (максимальной) ценой договора в размере выделенных лимитов бюджетных обязательств на сумму     25 916 950 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рубле 00 копеек (далее - конкурс).

По окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки.

В настоящее время между государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» и Государственным автономным учреждением Свердловской области «Управление государственной экспертизы» заключен  договор от 09.11.2021 № 21-0756 Д       на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия областного значения «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь»», актуализированных до уровня цен III квартала текущего года. Договор заключен в электронном виде. Срок оказания услуг по вышеуказанному Договору составляет 30 рабочих дней с даты заключения договора. Срок окончания проведения госэкспертизы - 22 декабря 2021 года, затем вновь будут объявлены торги и увеличены лимиты на вышеуказанные работы. По плану начало проведения работ – март, апрель 2022 года.

п.3. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству промышленности и науки Свердловской области совместно с Министерством финансов Свердловской области, Министерством культуры Свердловской области, Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Министерством инвестиций и развития Свердловской области, администрацией Невьянского городского округа рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета либо оказания иных мер поддержки Свердловскому региональному общественному фонду «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» как некоммерческой организации для проведения ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк купца Дождева, середина XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск,  ул. Советская, д. 16, с целью создания иконописной мастерской Школы маленького иконописца, выставочных залов для экспозиции старинных и современных невьянских икон и привлечения туристического потока.

Свердловский региональный общественный фонд «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» создан в       2002 году.

На сегодняшнем этапе часть реставрационных работ проведена (отремонтирован фасад, выполнена внутренняя отделка всех помещений, проведены водоснабжение, электричество, введена и запущена отопительная система. Завершены работы по монтажу современной высококлассной системы освещения, системы видеонаблюдения и оповещения).

24 декабря 2019 года состоялась торжественная церемония открытия исторической усадьбы купца Дождева, а через год – церемония Центра художественного творчества и обучения народным промыслам.

Для дальнейшей полноценной работы планируется:

-благоустройство прилегающей территории;

- завершение реставрационных работ (речь идет о пристрое, сегодня – это временная постройка, строительство балкона;

- очистка и реставрация подвалов особняка (еще один уникальный экскурсионный объект в будущем;

- реставрация исторических ворот усадьбы;

- восстановление экскурсионной деятельности после пандемии.

2. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Министерству образования и молодежной политики Свердловской области:

п.п. 2.1.   Проработать вопрос о выделении бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения функционирования Школы маленького иконописца, в том числе организации выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц с выдающимися способностями и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве, включая участие в образовательных программах образовательного центра «Сириус», расположенного в городе Сочи.

Школа маленького иконописца – образовательная инициатива общественного Фонда. Образовательный процесс финансирует общественный Фонд. По поручению Губернатора был найден механизм государственной поддержки образовательной деятельности Фонда. В 2014 году 32 ребенка стали ее учениками, в 2019 году – 54 ребенка. В 2020 году – 93 ребенка от 2 до 15 лет.

Вопрос о выделении бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения функционирования Школы маленького иконописца, в том числе организации выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц с выдающимися способностями и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве, включая участие в образовательных программах образовательного центра «Сириус», расположенного в городе Сочи  отнесен к компетенции Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

п. 9 (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)

Рекомендовать Свердловскому региональному общественному фонду «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» проработать вопрос развития иконописной мастерской – Школы маленького иконописца, расположенной в здании объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк купца Дождева, середина XIX века» по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 16.

На сегодняшний день Школа маленького иконописца вошла в структуру ГАНОУ СО «Дворец Молодежи» как центр художественного образования и обучения народным промыслам.

125 детей от 2 до 18 лет обучаются в художественном центре на базе Фонда в историческом особняке купца Дождева. Образовательный центр имеет государственное финансирование и серьезную материальную поддержку Фонда. Между Фондом и ГАНОУ СО «Дворец Молодежи» заключены договоры: об аренде части помещений в историчекой усадьбе безмозмездно, о возмещении части затрат на содержание особняка.

Благодаря такому взаимодействию удалось сохранить ведущие виды деятельности Фонда, а именно:

- иконописная мастерская (5 художников –иконописцев, 2 художника – скульптора, 1 художник –ювелир);

- образовательный центр, реализующий программу предпрофильного образования «Школа маленького иконописца» - 125 учеников.

- уникальный экскурсионный объект для детского, взрослого, познавательного, этнического и религиозного туризма.

п. 4. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области совместно с администрацией Невьянского городского округа:

п.п. 4.1. Рассмотреть возможность ремонта здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4.

п. 6 (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)       	Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Дом торговца Громазова, конец XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4.

Здание, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Невьянск,       ул. Карла Маркса, д. 4, является объектом культурного наследия регионального значения «Дом торговца Громазова, конец XIX века». Здание находится в собственности Свердловской области, передано в оперативное управление государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко – архитектурный музей».

Здание расположено в центре города Невьянска на одной из улиц, входящих в туристический маршрут. Рядом со зданием расположен мемориал «Погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны», объект культурного наследия «Здание гимназии - бывший купеческий особняк, середина XIX века», в котором в настоящее время находится МБОУ СОШ № 1 Невьянского городского округа.

На сегодняшний день фасад здания находится в неудовлетворительном состоянии: наблюдается частичное разрушение кирпича и карнизов, протечка кровли, отслоение штукатурного слоя, нарушение побелочного слоя и отсутствует отмостка здания. Так как здание расположено в непосредственной близости от пешеходных тротуаров, создается угроза жизни и здоровью граждан, проходящих мимо стен здания.

Администрация Невьянского городского округа обращалась в Министерство культуры Свердловской области с ходатайством о выделении средств на ремонт фасада здания. Министерство культуры Свердловской области в письме от 23.11.2020 № 04-01-81/5480 сообщило, что в соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области от 25.02.2020 № 105 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации направления государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1268-ПП «Модернизация и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры, оснащение современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий» на 2020 год»                     (с изменениями) учреждению предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли объекта культурного наследия в размере 23 750,0 тыс. рублей, из них обеспечено лимитами бюджетных обязательств 3 704,0 тыс. рублей.

Министерство культуры Свердловской области обращалось в адрес Министерства финансов Свердловской области письмом от 19.05.2020              № 04-01-80/2438 с просьбой об увеличении лимитов бюджетных обязательств на сумму 20 046,0 тыс. руб. для проведения ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли объекта культурного наследия. В увеличении лимита бюджетных обязательств Министерству культуры Свердловской области было отказано.

Государственным автономным учреждением культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко – архитектурный музей» направлено письмо от 21.05.2021 № 02-01-13/166 в Министерство культуры Свердловской области с просьбой рассмотреть выделения финансовых средств на ремонтно-реставрационные работы фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Дом торговца Громазова, конец XIX века».

п.п. 4.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Составить акт технического состояния объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII- начало XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, просп. Октябрьский, д. 3. По итогам обследования принять решение о возможности использования объекта.

п.1. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Министерству финансов Свердловской области:

п.п. 1.1. при проведении корректировки областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотреть Министерству культуры Свердловской области бюджетные ассигнования на составление проектно-сметной документации на реконструкцию объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII – начало XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область,     г. Невьянск, проспект Октябрьский, д. 3.

Объект закреплен на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера».

ГАУК Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» проведены следующие работы: расчистка территории ведения работ, вырубка древесной и кустарниковой растительности, огораживание территории, проведены археологические изыскания, в результате которых выявлен объект археологического наследия «Культурный слой XVIII – нач. XX вв. г. Невьянска», проводятся консервационные и противоаварийные работы в отношении здания.

Проводятся мероприятия по формированию предмета охраны, для выполнения дальнейших работ по восстановлению здания ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера».

ГАУК Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» обратилось в вышестоящую организацию для выделения бюджетных ассигнований на составление проектно-сметной документации на реконструкцию объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII – начало XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, проспект Октябрьский, д. 3.

5. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:

п.п. 5.1. В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013   № 1330-ПП (далее – государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»), рассмотреть возможность выделения в 2018 году субсидий из областного бюджета для реализации проекта «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки».

В июле 2020 года администрацией Невьянского городского округа была подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на получение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и объектов коммунальной инфраструктуры. По результатам рассмотрения заявка Невьянского городского округа «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки» не прошла отбор и была отклонена.

В 2021 году администрацией Невьянского городского округа повторно была подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на получение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и объектов коммунальной инфраструктуры. По результатам рассмотрения заявка не прошла отбор и была отклонена.

В 2022 году администрация Невьянского городского округа планирует провести работы по корректировке проекта и заявиться на предоставление субсидий.

п.п.5.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)

Рассмотреть заявку администрации Невьянского городского округа на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета для строительства объекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа» в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года».

Администрацией Невьянского городского проведена работа по передаче земельного участка из собственности Свердловской области в муниципальную собственность и в ноябре 2019 года зарегистрировано право собственности на земельный участок.

В этом году администрацией Невьянского городского округа была подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на получение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и объектов коммунальной инфраструктуры. По результатам рассмотрения заявка Невьянского городского округа не прошла отбор и была отклонена. В настоящее время проводится работа по устранению выявленных замечаний. Повторная подача заявки на получение субсидий планируется в 2022 году.

п.п. 5.3. р(Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) (Рассмотреть возможность выделения в 2019 году денежных средств на реализацию проекта по газификации села Быньги Невьянского городского округа в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года».

Работы по врезке и пуску газа произведены ГУП СО «Газовые сети» в полном объеме.

По состоянию на 06 декабря 2021 года к газопроводу подключено 140 индивидуальных жилых домов, сданы документы на подключение – 163 дома.

8.3. (Поручения Губернатора от 18.05.2021 № 10-ЕКпп) Организовать проведение в 2021 году государственной экспертизы проекта «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. В. Таволги – д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области.

По объекту: «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги –                д. В. Таволги – д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области» направлено заявление в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. На сегодняшний день ведется работа по устранению замечаний экспертизы по проекту. Планируемая дата получения положительного заключения – февраль 2022 г.

п. 6. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области:

п.п. 6.1. Рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета Невьянскому городскому округу на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Невьянского городского округа.

Поручение выполнено в полном объёме.

В 2018 году бюджету Невьянского городского округа были выделены иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 40 000 000 руб. Произведён ремонт  автомобильных дорог по улице Карла Маркса от улицы Ленина до  улицы Профсоюзов, по улице Красноармейской от проспекта Октябрьского до         ж/д вокзала,  по проспекту Октябрьскому, по улице Шевченко от проспекта  Октябрьского до  улицы Городской, по улице Максима Горького от улицы Ленина до улицы Дзержинского, по улице Мартьянова от улицы Ленина до улицы Профсоюзов, по улице Профсоюзов от улицы Мартьянова до проспекта Октябрьского, по улице Урицкого.

## Выполнение по ремонту дорог составило 40 872 283 рубля 04 копейки, из них областное софинансирование – 38 828 668 рублей 89 копеек, местное софинансирование - 2 043 614 рублей 15 копеек.

п.п. 6.2. Рассмотреть возможность выделения субсидий из областного бюджета Невьянскому городскому округу на капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Работы по капитальному ремонту улицы Ленина в городе Невьянске были выполнены в полном объеме в срок до 31 августа 2018 года.

На данный момент кредиторская задолженность за работы по капитальному ремонту по ул. Ленина в г. Невьянске отсутствует.

п.7. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области рассмотреть возможность строительства многоквартирного дома для работников бюджетных учреждений на территории Невьянского городского округа между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа.

10.3. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Подготовить проектно-сметную документацию на строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений в городе Невьянске между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа.

По данному поручению разработан эскизный проект для определения площади многоквартирного дома, проектируемого в границах улиц: Ленина – Матвеева – Малышева.

Проведены мероприятия по отселению граждан, проживающих в домах 
№ 5, 7 по улице Матвеева в городе Невьянске.

Разработана проектная и рабочая документации по строительству жилого дома для работников бюджетной сферы. Стоимость выполнения работ – 3 478 000 р. за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа.

п. 8.2 (Поручения Губернатора от 18.05.2021 № 10-ЕКпп) Подготовить и направить необходимые документы для получения положительного заключения Министерства экономики и территориального развития Свердловской области об эффективности инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой дом для работников бюджетных учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского округа» и направить в Министерство строительства и развития Свердловской области и Министерство финансов Свердловской обращение с указанным заключением о рассмотрении возможности выделения денежных средств.

В адрес Министерства экономики и территориального развития Свердловской области направлен инвестиционный проект «Многоквартирный жилой дом для работников бюджетных учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом МБОУ СОШ №1» для получения положительного заключения, по которому на данный момент получены замечания. Основным замечанием является стоимость строительства за 1 м2. Согласно положительному заключению ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» от 22.01.2021 № 66-1-1-3-002223-2021 стоимость за 1 м2 составила 75,7 тыс. рублей.

По итогам проведения совещания в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области совместно с администрацией Невьянского городского округа и Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области было принято решение о выполнении работ по перепроектированию объекта «Многоквартирный жилой дом для работников бюджетных учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом МБОУ СОШ №1» в части изменения этажности здания с 2 до 5 этажей.

Также дополнительно будет разработан раздел в проектной документации о снятии ограничений в части высоты здания, с последующим согласованием данного раздела с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Планируемый срок начала выполнения работ по корректировке проектной документации – I квартал 2022 год.

п.9. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству физической культуры и спорта Свердловской области после проведения чемпионата по футболу FIFA 2018 года передать теплые раздевалки муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа», расположенного в поселке Цементный Невьянского городского округа, для использования хоккеистами.

Два модульных блока (тёплые раздевалки) переданы Невьянскому городскому округу.

п.10. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Департаменту лесного хозяйства Свердловской области завершить работы по исключению из границ лесопарковых и зеленых зон Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества лесного участка, расположенного в квартале № 72, части выделов 7, 15, 19, 20, 27, 35, 41, и внести изменения в лесохозяйственный регламент в отношении данного лесного участка для строительства объекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа».

Поручение исполнено в 2018 году.

По обращению администрации Невьянского городского округа Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области                   28 ноября 2018 года внесены изменения в лесохозяйственный регламент в отношении лесного участка, расположенного в квартале 72 Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества, части выделов 7, 15, 19, 20, 27, 35, 41, на основании постановления Правительства Свердловской области от 29.03.2018 №182-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и зеленых зон на территории Невьянского лесничества Свердловской области».

п.11. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)

Рекомендовать акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» рассмотреть возможность выкупа здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. № 1 и проработать вопрос его реконструкции и использования под гостиничный комплекс.

п. 7. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – ЕКпп)

Рекомендовать акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» совместно с Администрацией Невьянского городского округа доложить о проделанной работе по реконструкции здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 1, и подключения его к сетям коммунального обслуживания.

С 12 декабря 2018 года собственником здания является общество с ограниченной ответственностью «Невьянск-Отель». Директор общества Пасхина Анастасия Витальевна.

ООО «Невьянск-Отель» для согласования работ по реконструкции здания с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проводило на земельном участке археологические изыскания, поскольку здание находится в защитной зоне нескольких объектов культурного наследия. В ходе археологических изысканий были обнаружены объекты культурного наследия.

Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2020 № 868 выявленный объект археологического наследия «Культурный слой г. Невьянск», XVIII век – начало XX века, расположенный по адресу: Свердловская область, город Невьянск, на пересечении улиц Ленина (нечетная сторона) и Красноармейская (четная сторона) был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. В результате в отношении земельного участка был установлен особый режим использования.

В настоящее время собственником здания проводятся мероприятия по согласованию проектной документации по реконструкции здания, после согласования проектной документации будут решатся вопросы по подключению здания к сетям коммунального обслуживания.

п.12. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Рекомендовать Администрации Невьянского городского округа:

п.п.12.1. Поставить на контроль реконструкцию дворовой территории по улице Школьная в поселке Цементный Невьянского городского округа в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. Информацию об окончании работ направить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Объект благоустройства «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 17 по 
 ул. Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области (I, II, III этапы)» сдан в эксплуатацию 10 сентября 2018 года.

п.12.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Проработать вопрос передачи здания, расположенного по адресу: Свердловская область,       г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 19 а, Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

Данное здание находилось в федеральной собственности. Администрацией Невьянского городского округа было направлено письмо в Росимущество с ходатайством о передаче здания в собственность Свердловской области для передачи в пользование Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

Однако, Росимуществом было принято решение о приватизации указанного здания. 20.03.2020 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на здание, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 19 а, было зарегистрировано право частной собственности за физическим лицом.

п.12.3. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)

Разработать пилотный дизайн-проект по обустройству улиц гостевого маршрута города Невьянска.

Поручение исполнено в 2019 году.

Разработан и утвержден дизайн-проект по обустройству улиц гостевого маршрута города Невьянска. Стоимость услуг составила 2 754 955, 61 рублей из средств местного бюджета.

п.12.4. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Подготовить и направить в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в установленном порядке заявку с приложением необходимого пакета документов на реконструкцию (строительство) здания плавательного бассейна муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», расположенного в поселке Цементный Невьянского городского округа.

В 2021 году в адрес Министерства физической культуры и спорта Свердловской области направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности в 2022 году.

На сегодняшний день проект «Реконструкция здания бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Ленина № 33в» включен в государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП                               «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Утвержденные средства для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция здания бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский район, пос. Цементный, ул. Ленина, № 33в»:

| Развитие инфраструктуры объектов спорта | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция здания плавательного бассейна с пристроем, в т.ч. | 27 777,80 | 115 367,90 | 34 244,79 |
| областной бюджет | 25 000,00 | 103 831,10 | - |
| местный бюджет | 2 777,80 | 11 536,80 | 34 244,79 |

Планируемый срок реконструкции объекта с 25 декабря 2021 по 31 июля 2023 года.

По проекту «Реконструкция здания бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Ленина № 33в» произведена корректировка сметной документации и получено положительное заключение повторной государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости от 25.11.2021 № 66-1-1-2-070168-2021.

13.12.2021 будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

п.12.5. (п.1.2)  (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Представить в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области заявку на строительство теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, и на восстановление мастерских в указанном здании в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296 - ПП.

п.10.2. (1.2.,2.2.,3.2.) (Поручения Губернатора от 30.12.2019  № 26 – Екпп)

Подготовить проектно-сметную документацию и представить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области заявку на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета, в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.

Для подготовки проектно-сметной документации и представления заявки  в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области необходимо получение согласия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета.

Планируемый срок выполнения – в течение 2022 года.

После получения согласия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области будет проведена работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство.

Планируемый срок выполнения – в течение 2022 года.

Заявка в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета, в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной  программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП будет направлена после выполнения всех вышеперечисленных работ.

п.10.4.  (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)

При формировании местного бюджета на 2021 год предусмотреть расходы на проектирование и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета.

При подготовке проекта по бюджету Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в внесено предложение о рассмотрении вопроса о выделении средств в 2021 году на составление проектно-сметной документации на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета.

8.1. (Поручения Губернатора от 18.05.2021 № 10 – Екпп) Рассмотреть возможность при принятии бюджета Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов выделения денежных средств на разработку предпроектного предложения и технико-экономического обоснования строительства пристроя с двумя учебными кабинетами и теплового перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса.

При принятии бюджета Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов запланировано выделение денежных средств на разработку предпроектного предложения и технико-экономического обоснования строительства пристроя с двумя учебными кабинетами и теплового перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса.

(отдельное поручение). Рассмотреть заявку Администрации Невьянского городского округа на строительство пристроя к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Аять в 2018-2019 годах в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».)

15 июня 2021 года направлена заявка на предоставление субсидии из областного бюджета на строительство объекта муниципальной собственности в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. По результатам отбора объект - «спортивный зал для школы в поселке Аять Невьянского района» включен в перечень объектов капитального строительства, прошедших отбор, с объемом субсидии сверх общего размера субсидии, предусмотренного государственной программой Свердловской области в сфере строительства, в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.

п.13. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)

Рекомендовать государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» провести аккредитацию профессий предусмотренных комплексной программой Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016  №127-ПП.

В ГАПОУ СО «Уральском горнозаводском колледже имени Демидовых» внесены изменения в государственное задание на 2019 – 2020, 2020-2021 учебные годы. На основании внесенных изменений с 01.10.2020 организовано обучение по основным профессиональным образовательным программам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, которые ранее реализовывались общеобразовательными организациями Невьянского городского округа, в рамках реализации мероприятия «Создание экспериментальной площадки реализации мероприятий по профориентационной  работе,  подпрограммы «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»  государственной программы «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года». Обучение производиться с обучающимися 8-х классов в соответствии с расписанием, на основании трехсторонних договоров об обучении между ГБПОУ СО «УрГЗК», родителями (законными представителями) и обучающимся по следующим профессиям:

| № п/п | Наименовании профессии, шифр | Количество часов | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19149 «Токарь» | 480 | 12 |
| 2. | 18560 «Слесарь» | 480 | 12 |
| 3. | 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 480 | 12 |
| 4. | 16675 «Повар» | 480 | 12 |
| 5. | 19601 «Швея» | 480 | 12 |
| Итого: | 60 |

По завершении обучения 2020-2021 учебного года, всем обучающимся успешно освоившим образовательную программу профессионального обучения, выданы свидетельства об уровне профессиональной квалификации по соответствующей профессии, на основании приказа Министерства образования и науки РФ № 513 от 02 июля 2013 года «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». Общее количество выданных свидетельств       2019 – 2020 году – 53 чел., 2020 – 2021 году – 31 чел.

По вопросу аккредитации профессий, предусмотренных комплексной программой Свердловской области «Уральская инженерная школа» на         2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП поясняем, что в соответствии с п.1 статьи 92, п. 2 статьи 73  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами, а под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

На основании вышеизложенного, учитывая, что профессиональное обучение не относится к основным профессиональным образовательным программам, реализуемых в соответствии с ФГОС, аккредитация по таким образовательным программам не требуется, обучение ведется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также в соответствии рабочими учебными программами и планами по профессиям рабочих.

п.14. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)

Рекомендовать государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»:

п.14.1. Разработать трехдневный туристический маршрут и согласовать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области строительство дороги деревня Сербишино – деревня Реши в рамках туристического маршрута «Самоцветное кольцо Урала».

- разработаны два трехдневных туристических маршрута:

1. экскурсионный тур по Среднему Уралу «Weekend (уик-энд) на Среднем Урале «Урал самобытный, Урал многогранный» 3 дня/2 ночи              (г. Екатеринбург – г. Невьянск – село Быньги – д. Нижние Таволги – пос. Сербишино – с. Мурзинка – г. Нижний Тагил – г. Алапаевск – п. Нижняя Синячиха) (прилагается);

2. экскурсионный тур по Среднему Уралу «Weekend (уик-энд) на Среднем Урале «С высоты уральских гор» 3 дня/2 ночи (г. Екатеринбург –         г. Невьянск – село Быньги – д. Нижние Таволги – пос. Сербишино-с. Мурзинка - г. Нижний Тагил – г. Алапаевск – п. Нижняя Синячиха) (прилагается).

Исполнение п. 14.1 перечня поручений от 29.12.2017  № 37-ЕКпп в части «согласовать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области строительство дороги деревня Сербишино - деревня Реши» не охватывается компетенцией ГАУК СО «НГИАМ».

п.14.2. Подготовить и направить в Министерство культуры Свердловской области заявку с приложением необходимых документов на проведение ремонтных работ Наклонной башни Демидовых.

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области                   Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп 30.10.2018 года ГАУК СО «НГИАМ» были выделены финансовые средства в сумме 7100,00 тыс. рублей на разработку проекта реставрации Наклонной башни Демидовых.

Работы по разработке научно-проектной документации на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, 3 согласно договору, заключенному по итогам проведения конкурсных процедур, выполнены с ООО «Наследие» (рук. Е.В. Чурилин). Акты выполненных работ подписаны 28.12.2019.

Стоимость реализации проекта и осуществления ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых» в текущих ценах составляет 55916196,21 (пятьдесят пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 21 коп. Кроме того, необходимо проведение экспертизы достоверности сметной стоимости (стоимость которой ориентировочно составляет 200,00 тыс. рублей); а также расходы на обеспечение авторского надзора – порядка 5000,00 тыс. рублей.

Ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, 3 будет осуществлен по мере выделения финансирования.

4. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области совместно с Министерством культуры Свердловской области и Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области подготовить информацию о необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, здание 3.

п. 8. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)

Рекомендовать государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» представить информацию в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области о сроках готовности проекта ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых».

Работы по разработке научно-проектной документации на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, 3 (далее – проект) согласно договору, заключенному по итогам проведения конкурсных процедур, выполнены с ООО «Наследие»                 (рук. Е.В. Чурилин). Акты выполненных работ подписаны 28.12.2019.   ПППИнформация о готовности проекта была направлена в МУГИСО письмом от 31.01.2020 № 02-01-13/41.

п. 3. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 –Екпп) Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:

п.п. 3.1. Определить способы предоставления государственной поддержки при обеспечении жильем работников бюджетной сферы Невьянского городского округа.

Для граждан из числа медицинских и педагогических работников бюджетных организаций, Подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП предусмотрены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения в собственность граждан. Реализацией указанной Подпрограммы занимается государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

Кроме того, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                от 24.10.2013 № 1296-ПП, предусмотрено финансирование строительства наемных жилых домов.

Администрация Невьянского городского округа планирует строительство наемного дома для работников бюджетных организаций на земельном участке по адресу: г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 3.

п.п. 10.1. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп)

В рамках «Концепции развития территории» провести опрос населения города Невьянска о благоустройстве набережной Невьянского пруда, являющейся местом общего пользования для жителей города.

В рамках реализации «Концепции развития территории», в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» на официальном сайте администрации  Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в период с 14.01.2020 по 23.01.2020 посредством электронного голосования проведено рейтингового голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году.

Для голосования на официальном сайте были предложены следующие общественные территории:

1. «Мемориал Павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны», площадь Революции, город Невьянск, комплексное благоустройство;

2.Т«Набережная города Невьянска», город Невьянск, комплексное благоустройство (I, II участок благоустройства).

В рейтинговом голосовании приняли участие 6291 человек.

По итогам проведенного электронного голосования:

1. Количество голосов, отданных за благоустройство общественной территории «Мемориал Павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны», площадь Революции, город Невьянск, комплексное благоустройство, составляет 433;

2. Количество голосов, отданных за благоустройство общественной территории «Набережная города Невьянска», город Невьянск, комплексное благоустройство (I, II участок благоустройства), составляет 5858.

Глава Невьянского

городского округа                                                                                     А.А. Берчук