

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.01.2020 № 89 - п

г. Невьянск

# ***О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2020 году***

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования предприятий, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Невьянского городского округа в 2020 году и в соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа (прилагается) и план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Невьянского городского округа на 2020 год (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление хозяйством Невьянского городского округа»:

1) обеспечить усиленный контроль за сбросами загрязненных и опасных сточных вод предприятиями;

2) принять меры по безаварийному пропуску весеннего половодья через гидротехническое сооружение Невьянского водохранилища.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа» с 01 апреля 2020 года до особого распоряжения ежесуточно направлять донесения о состоянии паводковой обстановки на территории Невьянского городского округа всем заинтересованным лицам;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

Глава Невьянского

городского округа А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 27.01.2020 № 89 - п

СОСТАВ

межведомственной противопаводковой комиссии

Невьянского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Беляков И.В. | – | заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству,председатель комиссии, |
| Абызов С.Н. | – | старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Воробьев С.А. | – | директор Муниципального унитарного предприятия «Невьянский водоканал»; |
| Горбунов С.А. | – | Начальник МО МВД России «Невьянский» (по согласованию); |
| Долгих А.Ю. | – | Врио начальника 46 пожарно-спасательной части 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области(по согласованию); |
| Елфимов А.С. | – | главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» (по согласованию); |
| Тихонов М.Н. | – | председатель артели старателей «Нейва» (по согласованию); |
| Конева Ю.И. | – | гидротехник Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»(по согласованию). |
| Маркин С.В. | – | председатель производственного кооператива - артели старателей «Невьянский прииск» (по согласованию); |
| Середкин Е.М. | – | директор Муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»; |
| Хохлов И.А. |  | директор Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»; |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 27.01.2020 № 89 - п

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья

на территории Невьянского городского округа на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа | до 16.03.2020  | Председатель межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа |
| 2. | Создать рабочие противопаводковые комиссии в сельских населенных пунктах, на предприятиях-балансодержателях гидросооружений и на объектах жизнеобеспечения. | до 07.02.2020  | Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, владельцы гидросооружений (по согласованию) |
| 3. | Разработать и утвердить мероприятия по защите населенных пунктов, объектов экономики, гидросооружений от весеннего паводка и предоставить их в отдел гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа. | до 31.01.2020  | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, владельцы гидросооружений, АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск,(по согласованию) |
| 4. | Провести предпаводковое обследование гидросооружений, обратив особое внимание на выполнение мероприятий по сохранности и надежности гидротехнических сооружений, составить акты и заключения по итогам обследования. Акты и заключения представить в отдел гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа в 3 экземплярах. | до30.03.2020  | Председатель межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа,Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,владельцы гидросооружений,АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск (по согласованию) |
| 5. | Направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главное управление МЧС России по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области акты предпаводкового обследования и план мероприятий по организации безаварийного весеннего половодья на 2020 год. | до10.04.2020  | старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа,АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск(по согласованию) |
| 6. | Проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на противопаводковые мероприятия. | до 30.03.2020  | старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа,АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Произвести своевременное освобождение от льда водосбросов, заготовить необходимые материалы для предупреждения и ликвидации аварий на гидросооружениях. | до 30.03.2020  | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,владельцы гидросооружений и мостов, АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск(по согласованию) |
| 8. | Обеспечить постепенное снижение уровня воды в водоемах с регулируемым водосбросом.  | до 10.04.2020  | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск (по согласованию) |
| 9. | Создать запас продуктов питания и медикаментов в населенных пунктах, подверженных затоплению и изоляции во время весеннего паводка. | до 30.03.2020  | Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа,Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 10. | Выполнить мероприятия по укреплению гидросооружений согласно планам, разработанным по итогам обследования. | до 06.04.2020  | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа», Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа,владельцы гидросооружений,АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск(по согласованию) |
| 11. | Обеспечить сохранность собственности граждан, предприятий и учреждений, оказавшихся в зоне затопления. | в паводковый период2020 | МО МВД РФ «Невьянский» (по согласованию) |
| 12. | Организовать в паводковый период круглосуточное дежурство на гидросооружениях с целью контроля за паводковой обстановкой и предупреждения аварийных ситуаций. | в паводковый период с 01.04.2020по 01.07.2020 | Муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»,Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа,АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск(по согласованию) |
| 13. | В случае угрозы подтопления и затопления своевременно информировать население через средства массовой информации и муниципальную систему оповещения населения при ЧС. | постоянно в паводковый период2020 | Межведомственная противопаводковая комиссия Невьянского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»,АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск(по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Определить места возможного размещения населения при эвакуации из зон затопления.  | до 30.03.2020  | Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, Секретарь эвакоприемной комиссии администрации Невьянского городского округа |
| 15. | Подготовить обращение и раздать жителям домов, подверженных подтоплению. | до 30.03.2020 | Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа |
| 16. | Поддерживать постоянную связь о согласованности действий по безаварийному пропуску весеннего половодья с противопаводковыми комиссиями соседних округов и городов. | до 30.03.2020  | Председатель межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа,Муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»,Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск(по согласованию) |
| 17. | Провести послепаводковое обследование гидросооружений, обратив особое внимание на выполнение мероприятий по сохранности и надежности гидротехнических сооружений, составить акты и заключения по итогам обследования. Акты и заключения представить в отдел гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа в 3 экземплярах. | до07.09.2020  | Председатель межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа,Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,владельцы гидросооружений,АО «Уральский электрохимический комбинат»г. Новоуральск (по согласованию) |
| 18. | Направить в Главное управление МЧС России по Свердловской области и отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области акты послепаводкового обследования гидросооружений | до 10.09.2020 | старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа,АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск(по согласованию) |