Приложение № 1 к постановлению

администрации Невьянского городского округа от № –п

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2027 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | |
| **реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |
| «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2027 года» | | | | | | | | | | | | |
| **№ строки** | **№ цели, задачи, целевого показателя** | **Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя реализации муниципальной программы** | | | | | | | | **Источник значений показателей** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1.** | **Подпрограмма 1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа"** | | | | | | | | | | |
| **2** | **1.** | **Цель 1. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет развития объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Невьянского городского округа** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1. | Задача 1.1. Переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2017 года в связи износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1.1. | Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилом фонде по отношению к общей численности населения | % кв.м | 2,14 | 1,71 |  | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,70 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 5 | 1.2. | Задача 1.2. Минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращению сроков введения земельных участков, освободившихся после сноса домов, в хозяйственный оборот | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.2.1. | Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживанию в общем объеме площади жилищного фонда | %, кв.м | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 1,46 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 7 | 1.3. | Задача 1.3. Ликвидация аварийного жилья, признанного в установленном порядке аварийным до 01 января 2017 года | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.1. | Количество расселяемых аварийных многоквартиных домов | шт. | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 9 | 1.4. | Задача 1.4. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.4.1. | Годовой объем ввода жилья | тыс кв. метров | 27,6 | 24,18 | 23,99 | 26,7 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | Соглашение о взаимодействии между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и Невьянским городским округом по выполнению целевых показателей по вводу жилья в 2016 - 2018 годах от 20.11.2015 г. |
| 11 | 1.4.2. | Годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья | тыс. кв метров общей площади | 22,08 | 19,34 | 19,19 | 21,36 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | Соглашение о взаимодействии между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и Невьянским городским округом по выполнению целевых показателей по вводу жилья в 2016 - 2018 годах от 20.11.2015 г. |
| 12 | 1.4.3. | Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади | 22,6 | 21,68 | 23,99 | 26,7 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | Соглашение о взаимодействии между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и Невьянским городским округом по выполнению целевых показателей по вводу жилья в 2016 - 2018 годах от 20.11.2015 г. |
| 13 | 1.4.4. | Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь | едениц | 220 | 230 | 240 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| **14** | **2.** | **Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов** | | | | | | | | | | |
| 15 | 2.1. | Задача 2.1. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья | | | | | | | | | | |
| 16 | 2.1.1. | Изменение цены на жилье по сравнению с ценами 2012 года | проценты | 126 | 127 | 128 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 17 | 2.1.2. | Число молодых семей до 35 лет, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях получивших жилье и улучшивших жилищные условия т | едениц | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 18 | 2.1.3. | Число молодых семей возрст которых превышает 35 лет, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилье и улучшивших жилищные условия | едениц | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| **19** | **2.** | **Подпрограмма 2. "Строительство объектов капитального строительства"** | | | | | | | | | | |
| **20** | **3.** | **Цель 3. Обеспечение достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет** | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.1. | Задача 3.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.1.1. | Доля обеспеченности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по отношению к общему числу детей | % | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| **23** | **4.** | **Цель 4. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет развития объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Невьянского городского округа** | | | | | | | | | | |
| 24 | 4.1. | Задача 4.1. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Невьянском городском округе | | | | | | | | | | |
| 25 | 4.1.1. | Доля газифицированных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов Невьянского городского округа | % | 27,0 | 35,0 | 40,0 | 34,0 | 37,0 | 37,0 | 40,0 | 40,0 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 26 | 4.2. | Задача 4.2. Создание технической возможности для газификации объектов агропромышленного комплекса сельских населенных пунктов | | | | | | | | | | |
| 27 | 4.2.1. | Количество газифицированных населенных пунктов с объектами агропромышленного комплекса | нас. пунктов | 10 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| **28** | **5.** | **Цель 5. Повышение качества условий проживания населения Невьянского городского округа за счет - организации и содержания объектов благоустройства;- восстановления и развития объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий** | | | | | | | | | | |
| 29 | 5.1. | Задача 5.1. Финансирование приоритетных муниципальных инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| 30 | 5.1.1. | Ввод объектов капитального строительства муниципальной собственности |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Государственная программа Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020года", Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2020 года. |
| 31 | 5.2. | Задача 5.2. Сохранение единого архитектурного облика и повышение привлекательности гостевого маршрута города Невьянска | | | | | | | | | | |
| 32 | 5.2.1. | Разработка проектов улиц Невьянского городского округа в целях согласования благоустройства | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. (ред. от 04.10.2014г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| **33** | **3.** | **Подпрограмма 3. "Стимулирование развития жилищного строительства"** | | | | | | | | | | |
| **34** | **6.** | **Цель 6. Обеспечение населения Невьянского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья** | | | | | | | | | | |
| 35 | 6.1. | Задача 6.1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства | | | | | | | | | | |
| 36 | 6.1.1. | Площадь территории для которых разработана документация по планировке территории в целях жилищно-гражданского строительства | гектар | 16 | 16 | 16 | 12,57 | 12 | 12 | 12 | 12 | Государственная программа Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020года", Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2020 года. |
| 37 | 6.2. | Задача 6.2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья | | | | | | | | | | |
| 38 | 6.2.1. | Обеспеченность населения жильем | кв. м. общей площади на 1 жителя | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | Государственная программа Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020года", Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2020 года. |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Невьянского городского округа от № –п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2027 года» | |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | | |
| **по выполнению муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| **«Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2027 года»** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | | **Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |
| **всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **966 870,92** | **513 309,98** | **29 209,48** | **128 003,12** | **266 449,30** | **20 299,04** | **3 200,00** | **3 200,00** | **3 200,00** |  |
| 1.2 | федеральный бюджет | 275 820,51 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | областной бюджет | 537 831,19 | 180 241,17 | 16 226,26 | 99 994,38 | 241 369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | местный бюджет | 153 219,22 | 57 248,30 | 12 983,22 | 28 008,74 | 25 079,92 | 20 299,04 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
| **1.5** | **Капитальные вложения** | **934 883,10** | **509 051,98** | **21 323,57** | **122 101,61** | **258 046,35** | **16 259,59** | **2 700,00** | **2 700,00** | **2 700,00** |  |
| 1.6 | федеральный бюджет | 275 820,51 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7 | областной бюджет | 537 773,19 | 180 183,17 | 16 226,26 | 99 994,38 | 241 369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | местный бюджет | 121 289,40 | 53 048,30 | 5 097,31 | 22 107,23 | 16 676,97 | 16 259,59 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |  |
| **1.9** | **Прочие нужды** | **31 987,82** | **4 258,00** | **7 885,91** | **5 901,51** | **8 402,95** | **4 039,45** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| 1.10 | областной бюджет | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11 | местный бюджет | 31 929,82 | 4 200,00 | 7 885,91 | 5 901,51 | 8 402,95 | 4 039,45 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1. "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** | | | | | | | | | |  |
| **2.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** | **376 631,24** | **27 642,05** | **22 374,48** | **64 965,43** | **253 095,63** | **4 953,65** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** |  |
| 2.2 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | областной бюджет | 330 505,89 | 22 985,87 | 16 226,26 | 49 924,38 | 241 369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | местный бюджет | 46 125,35 | 4 656,18 | 6 148,22 | 15 041,05 | 11 726,25 | 4 953,65 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| **2.5** | **«Капитальные вложения»** | | | | | | | | | |  |
| **2.6** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **359 615,37** | **26 842,05** | **17 681,57** | **60 884,87** | **247 192,68** | **3 414,20** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** |  |
| 2.7 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8 | областной бюджет | 330 505,89 | 22 985,87 | 16 226,26 | 49 924,38 | 241 369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9 | местный бюджет | 29 109,48 | 3 856,18 | 1 455,31 | 10 960,49 | 5 823,30 | 3 414,20 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| **2.10** | **Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:** | **359 615,37** | **26 842,05** | **17 681,57** | **60 884,87** | **247 192,68** | **3 414,20** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** |  |
| **2.11** | **Мероприятие 1.1. Долевое участие в строительстве** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.1.1., 1.4.1.** |
| 2.12 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **2.13** | **Мероприятие 1.2. Покупка квартир** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.14 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **2.15** | **Мероприятие 1.4. Финансирование мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания** | **11 922,91** | **2 293,31** | **970,10** | **847,00** | **2 212,50** | **2 000,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.16 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.17 | местный бюджет | 11 922,91 | 2 293,31 | 970,10 | 847,00 | 2 212,50 | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| **2.18** | **Мероприятие 1.5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | **37 422,85** | **3 066,16** | **1 529,45** | **13 180,51** | **18 232,53** | **1 414,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.19 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.20 | областной бюджет | 20 236,28 | 1 503,29 | 1 044,24 | 3 067,02 | 14 621,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.21 | местный бюджет | 17 186,57 | 1 562,87 | 485,21 | 10 113,49 | 3 610,80 | 1 414,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.22** | **Мероприятие 1.6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **310 269,61** | **21 482,58** | **15 182,02** | **46 857,36** | **226 747,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.23 | областной бюджет | 310 269,61 | 21 482,58 | 15 182,02 | 46 857,36 | 226 747,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.24 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **2.25** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | |  |
| **2.26** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **17 015,87** | **800,00** | **4 692,91** | **4 080,56** | **5 902,95** | **1 539,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.27 | местный бюджет | 17 015,87 | 800,00 | 4 692,91 | 4 080,56 | 5 902,95 | 1 539,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.28** | **Мероприятие 1.3. Снос расселяемых жилых помещений** | **17 015,87** | **800,00** | **4 692,91** | **4 080,56** | **5 902,95** | **1 539,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 2.29 | местный бюджет | 17 015,87 | 800,00 | 4 692,91 | 4 080,56 | 5 902,95 | 1 539,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***2.30*** | ***Подмероприятие 1.3.1. Разработка проекта организации работ по сносу расселяемых жилых помещений*** | ***337,00*** | ***0,00*** | ***337,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.3.1.*** |
| 2.31 | местный бюджет | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***2.32*** | ***Подмероприятие 1.3.2. Работы по сносу расселяемых жилых помещений*** | ***16 678,87*** | ***800,00*** | ***4 355,91*** | ***4 080,56*** | ***5 902,95*** | ***1 539,45*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.3.1.*** |
| 2.33 | местный бюджет | 16 678,87 | 800,00 | 4 355,91 | 4 080,56 | 5 902,95 | 1 539,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3** | **ПОДПРОГРАММА 2. "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | | | | | | | | | |  |
| **3.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | **576 067,73** | **482 609,93** | **4 042,00** | **61 216,74** | **10 853,67** | **12 845,39** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** |  |
| 3.2 | федеральный бюджет | 275 820,51 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | областной бюджет | 207 267,30 | 157 197,30 | 0,00 | 50 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | местный бюджет | 92 979,92 | 49 592,12 | 4 042,00 | 11 146,74 | 10 853,67 | 12 845,39 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| **3.5** | **«Капитальные вложения»** | | | | | | | | | |  |
| **3.6** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **575 267,73** | **482 209,93** | **3 642,00** | **61 216,74** | **10 853,67** | **12 845,39** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** |  |
| 3.7 | федеральный бюджет | 275 820,51 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.8 | областной бюджет | 207 267,30 | 157 197,30 | 0,00 | 50 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9 | местный бюджет | 92 179,92 | 49 192,12 | 3 642,00 | 11 146,74 | 10 853,67 | 12 845,39 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| **3.10** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **575 267,73** | **482 209,93** | **3 642,00** | **61 216,74** | **10 853,67** | **12 845,39** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** |  |
| **3.11** | **Мероприятие 2.1. Строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | **3 955,00** | **3 955,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.1.1.** |
| 3.12 | местный бюджет | 3 955,00 | 3 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.13** | **Мероприятие 2.2. Газификация населенных пунктов на территории Невьянского городского округа** | **28 375,73** | **8 636,10** | **1 200,00** | **2 386,94** | **3 752,69** | **7 900,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **4.1.1., 4.2.1.** |
| 3.14 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.15 | местный бюджет | 28 375,73 | 8 636,10 | 1 200,00 | 2 386,94 | 3 752,69 | 7 900,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| **3.16** | **Мероприятие 2.3. Разработка проектной и рабочей документации по строительству образовательных учреждений** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.1.1.** |
| 3.17 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **3.18** | **Мероприятие 2.4. Строительство спортивного городка МБОУ СОШ № 1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.1.1.** |
| 3.19 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **3.20** | **Мероприятие 2.5. Строительство зданий муниципальных общеобразовательных организаций** | **19 597,91** | **14 652,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 945,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.1.1.** |
| 3.21 | местный бюджет | 19 597,91 | 14 652,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 945,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.22** | **Мероприятие 2.7. Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций в рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях** | **426 439,56** | **426 439,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.1.1.** |
| 3.23 | федеральный бюджет | 275 820,51 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.24 | областной бюджет | 135 851,90 | 135 851,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.25 | местный бюджет | 14 767,15 | 14 767,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.26** | **Мероприятие 2.8. Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.1.1.** |
| 3.27 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.28 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **3.29** | **Мероприятие 2.9. Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации на территории Невьянского городского округа** | **80 327,34** | **22 526,75** | **0,00** | **57 361,80** | **438,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.1.1., 4.2.1.** |
| 3.30 | областной бюджет | 71 415,40 | 21 345,40 | 0,00 | 50 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.31 | местный бюджет | 8 911,94 | 1 181,35 | 0,00 | 7 291,80 | 438,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.32** | **Мероприятие 2.10. Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы, включая разработку проектной и рабочей документации** | **13 074,19** | **6 000,00** | **2 442,00** | **0,00** | **4 632,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.4.1.** |
| 3.33 | местный бюджет | 13 074,19 | 6 000,00 | 2 442,00 | 0,00 | 4 632,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.34** | **Мероприятие 2.11. Реконструкция зданий МБОУ СОШ №1 Невьянского городского округа, в том числе создание теплого перехода между зданиями** | **3 498,00** | **0,00** | **0,00** | **1 468,00** | **2 030,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.1.1.** |
| 3.35 | местный бюджет | 3 498,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.36 | Подмероприятие 2.11.1. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1. |
| 3.37 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.38 | Подмероприятие 2.11.2. Разработка ПСД | 3 498,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1.1. |
| 3.39 | местный бюджет | 3 498,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.40 | Подмероприятие 2.11.3. Строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1. |
| 3.41 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **3.42** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | |  |
| **3.43** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **800,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.44 | местный бюджет | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.45** | **Мероприятие 2.6. Проведение работ по корректировке расчетных схем газоснабжения на территории Невьянского городского округа** | **800,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.1.1.** |
| 3.46 | местный бюджет | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4** | **ПОДПРОГРАММА 3. "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | | | | | | | | | |  |
| **4.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | **14 171,95** | **3 058,00** | **2 793,00** | **1 820,95** | **2 500,00** | **2 500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| 4.2 | областной бюджет | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3 | местный бюджет | 14 113,95 | 3 000,00 | 2 793,00 | 1 820,95 | 2 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| **4.4** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | |  |
| **4.5** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **14 171,95** | **3 058,00** | **2 793,00** | **1 820,95** | **2 500,00** | **2 500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| 4.6 | областной бюджет | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.7 | местный бюджет | 14 113,95 | 3 000,00 | 2 793,00 | 1 820,95 | 2 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| **4.8** | **Мероприятие 3.1. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности** | **393,00** | **300,00** | **93,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.9 | местный бюджет | 393,00 | 300,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4.10** | **Мероприятие 3.2. Внесение изменений в градостроительную документацию Невьянского городского округа** | **2 807,50** | **700,00** | **560,00** | **547,50** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.11 | местный бюджет | 2 807,50 | 700,00 | 560,00 | 547,50 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4.12** | **Мероприятие 3.3. Подготовка документации по планировке территории (линейный объект)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.1.1.** |
| 4.13 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **4.14** | **Мероприятие 3.4. Подготовка документации по планировке территорий в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах Невьянского городского округа** | **10 813,45** | **1 900,00** | **2 140,00** | **1 273,45** | **2 000,00** | **2 000,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **6.1.1.** |
| 4.15 | местный бюджет | 10 813,45 | 1 900,00 | 2 140,00 | 1 273,45 | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| **4.16** | **Мероприятие 3.5. Подготовка проектов, схем по обустройству улиц в Невьянском городском округе** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.2.1.** |
| 4.17 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **4.18** | **Мероприятие 3.6. Разработка документации по планировке территории** | **158,00** | **158,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.19 | областной бюджет | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.20 | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4.21** | **Мероприятие 3.7. Разработка и внесение изменений местных нормативов градостроительного проектирования Невьянского городского округа** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.1.1.** |
| 4.22 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Невьянского городского округа от № –п

«Приложение № 3 к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2027 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ**  **объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций**  **«Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ строки** | **Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства** | **Адрес объекта капитального строительства** | **Форма собственности** | **Сметная стоимость объекта (тыс. руб.):** | | **Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)** | | **Объёмы финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | | |
| **в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)** | **в ценах, соответствующих лет реализации проекта** | **начало** | **ввод (завершение)** | **всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| ***2*** | ***Подпрограмма."Строительство объектов капитального строительства"*** |  |  |  |  |  |  | ***575 267,74*** | ***482 209,94*** | ***3 642,00*** | ***61 216,74*** | ***10 853,67*** | ***12 845,39*** | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** |
| **3** | **" Газопровод до с. Шайдуриха Невьянского района"** | **Свердловская обл. Невьянский район, от с.Аятское до с.Шайдуриха** | **Муниципальная** | **61 500,0** | **61 500,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| **5** | **"Газопровод для газоснабжения частных жилых домов восточной части г. Невьянска Свердловской области"** | **Свердловская обл., г. Невьянск** | **Муниципальная** | **19 568,3** | **19 568,3** | **2016 г.** | **2016 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **"Газопровод до с. Аятское Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с Аятское** | **Муниципальная** | **46 800,0** | **46 800,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **7 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **"Газопровод до с. Киприно Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район от с. Конево до с.Киприно** | **Муниципальная** | **26 500,0** | **26 500,0** | **2016 г.** | **2018 г.** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| **12** | **"Газопровод до с.Кунара** | **Свердловская обл. Невьянский район, от с. Шайдуриха до с.Кунара** | **Муниципальная** | **39 000,0** | **39 400,0** | **2019 г.** | **2020 г.** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **"Газопровод к п.Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Аять** | **Муниципальная** | **107 900,0** | **107 900,0** | **2018 г.** | **2018 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **"Газопровод к селу Шурала Невьянского района" Свердловской области** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шурала** | **Муниципальная** | **11 059,9** | **11 059,9** | **2016 г.** | **2016 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **"Газоснабжение здания на территории кладбища"** | **Свердловская обл., Невьянский район** | **Муниципальная** | **2 500,0** | **2 500,0** | **2015 г.** | **2016 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **"Газоснабжение центральной части с.Быньги Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Быньги** | **Муниципальная** | **85 050,0** | **85 050,0** | **2017 г.** | **2017 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | **"Дошкольные образовательное учреждение на 300 мест и 150 мест по улице Коллективной, в г. Невьянске, Свердловской области"** | **Свердловская область, город Невьянск, улица Коллективная, 25 а** | **Муниципальная** | **90 000,0** | **90 000,0** | **2015 г.** | **2016 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **"Корректировка схемы газоснабжение высокого давления с. Конево Невьянского района Свердловской области"** | **с. Конево Невьянского района Свердловской области** | **Муниципальная** | **31,0** | **31,0** | **2015 г.** | **2015 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | **"Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, от п.Ребристый до с.Федьковка** | **Муниципальная** | **18 850,8** | **18 850,8** | **2017 г.** | **2017 г.** | **3 252,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 252,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 29 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 252,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **"Монтаж надземного перехода газопровода над автодорогой по ул. Коллективная в г. Невьянск"** | **ул. Коллективная в г. Невьянск** | **Муниципальная** | **100,0** | **100,0** | **2014 г.** | **2015 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **"Распределительный газопровод в п.Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п.Аять** | **Муниципальная** | **2 850,0** | **2 850,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **"Распределительный газопровод в с. Аятское Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Аятское** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 35 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **"Распределительный газопровод в с. Киприно Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Киприно** | **Муниципальная** | **2 800,0** | **2 800,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 37 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **"Распределительный газопровод в с. Н.Таволги и в с. В.Таволги Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район. с.Н.Таволги, с.В.Таволги** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2017 г.** | **2018 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 39 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **40** | **"Распределительный газопровод в с. Федьковка Невьянского района** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Федьковка** | **Муниципальная** | **2 850,0** | **2 850,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **"Распределительный газопровод в с. Шурала"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шурала** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2016 г.** | **2017 г.** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 43 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44** | **"Распределительный газопровод в с.Шайдуриха"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шайдуриха** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2020 г.** | **2021 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46** | **"Распределительный газопровод в селе Конево Невьянского района"(технологическое присоединение)** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **3 013,6** | **3 013,6** | **2015 г.** | **2015 г.** | **301,00** | **301,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 47 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48** | **Газопровод до п. Вересковый (технологическое присоединение)** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Вересковый** | **Муниципальная** | **1 211,5** | **1 211,5** | **2015 г.** | **2015 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 49 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **50** | **Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги - д. В. Таволги - д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области.** | **Свердловская обл., Невьянский район, от с. Быньги до д. В.Таволги и Н.Таволги** | **Муниципальная** | **41 390,7** | **41 390,7** | **2018 г.** | **2018 г.** | **4 280,10** | **2 435,10** | **0,00** | **1 845,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 51 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 280,10 | 2 435,10 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **52** | **Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области** | **город Невьянск, улица Дзержинского** | **Муниципальная** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** | **2017 г.** | **2019 г.** | **441 092,09** | **441 092,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 53 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 275 820,51 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 135 851,90 | 135 851,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 29 419,68 | 29 419,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **56** | **Плоскостные спортивные сооружения и малые архитектурные формы спортивного назначения во дворе МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО** | **Свердловская область, город Невьянск, улица Карла Маркса, 6** | **Муниципальная** | **11 158,4** | **11 158,4** | **2015 г.** | **2016 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 57 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **58** | **Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест по ул. Коллективной в г. Невьянске Свердловской области** | **Свердловская область, город Невьянск, улица Коллективная, 25 а** | **Муниципальная** | **122 674,8** | **122 674,8** | **2015 г.** | **2017 г.** | **3 955,00** | **3 955,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 59 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 955,00 | 3 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60** | **Проектирование спортивного зала у школы в п. Аять Невьянского района** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Аять** | **Муниципальная** | **1 000,0** | **1 000,0** | **2016 г.** | **2019 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 61 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62** | **Корректировка расчетной схемы газоснабжения в поселке Осиновский** | **свердловская область, Невьянский район, п. Осиновский** | **Муниципальная** | **100,0** | **100,0** | **2015 г.** | **2015 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 63 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **64** | **Строительство объекта "Спортивный зал для школы в поселке Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянсий район, п. Аять** | **Муниципальная** | **23 638,9** | **23 638,9** | **2018 г.** | **2018 г.** | **4 945,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 945,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 65 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 945,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 945,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | **Врезка вновь построенной сети газоснабжения по ул. Уральской в пос. Цементный, Невьянского района** | **Свердловская обл., Невьянский район, пос. Цементный, ул. Уральская** | **Муниципальная** | **77,0** | **77,0** | **2018 г.** | **2018 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 67 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | **"Газоснабжение жилых домов ПК "Восточный" п. Осиновский"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Осиновский** | **Муниципальная** | **3 294,1** | **3 294,1** | **2018 г.** | **2018 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 69 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **70** | **"Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района" I этап** | **Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги** | **Муниципальная** | **26 494,2** | **32 667,8** | **2019 г.** | **2019 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 71 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73** | **"Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района" II и III этап** | **Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги** | **Муниципальная** | **41 280,2** | **55 443,6** | **2019 г.** | **2020 г.** | **22 526,75** | **22 526,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 74 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 21 345,40 | 21 345,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 181,35 | 1 181,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **76** | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области"** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **42 410,0** | **42 410,0** | **2019 г.** | **2021 г.** | **4 200,00** | **4 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 77 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **78** | **"Газоснабжение административного здания с. Шурала"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с. Шурала** | **Муниципальная** | **36,7** | **36,7** | **2019 г.** | **2020 г.** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 79 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **80** | **"Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов по улице Восточной в г. Невьянске"** | **Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Восточная** | **Муниципальная** | **1 600,0** | **1 600,0** | **2020 г.** | **2021 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 81 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82** | **"Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов западной части г. Невьянска"** | **Свердловская обл., западная часть г. Невьянска** | **Муниципальная** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2020 г.** | **2021 г.** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 83 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **84** | **"Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов южной части г. Невьянска"** | **Свердловская обл., южная часть г. Невьянска** | **Муниципальная** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2020 г.** | **2021 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 85 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **86** | **"Газоснабжение с. Шурала, Невьянского района, Свердловской области"** | **Свердловская обл., Невьянский р-н, с. Шурала** | **Муниципальная** | **79 317,8** | **79 317,8** | **2020 г.** | **2021 г.** | **57 800,59** | **0,00** | **0,00** | **57 361,80** | **438,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 87 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 50 070,00 | 0,00 | 0,00 | 50 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 730,59 | 0,00 | 0,00 | 7 291,80 | 438,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **89** | **Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы, включая разработку проектной и рабочей документации** | **Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, №3** | **Муниципальная** | **94 435,8** | **94 435,8** | **2020 г.** | **2021 г.** | **13 074,19** | **6 000,00** | **2 442,00** | **0,00** | **4 632,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 90 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 13 074,19 | 6 000,00 | 2 442,00 | 0,00 | 4 632,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | **"Газоснабжение жилого района Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с Быньги** | **Муниципальная** | **6 000,0** | **6 000,0** | **2021 г.** | **2024 г.** | **1 200,00** | **0,00** | **1 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **93** | **Реконструкция зданий МБОУ СОШ №1 Невьянского городского округа, в том числе создание теплого перехода между зданиями** | **Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, №6** | **Муниципальная** | **500,0** | **500,0** | **2021 г.** | **2023 г.** | **3 498,00** | **0,00** | **0,00** | **1 468,00** | **2 030,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 94 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 498,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **95** | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" I этап** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **42 410,0** | **42 410,0** | **2021 г.** | **2023 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 96 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **97** | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" II этап** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **42 410,0** | **42 410,0** | **2021 г.** | **2023 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 98 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **99** | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" III этап** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **42 410,0** | **42 410,0** | **2021 г.** | **2023 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 100 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **101** | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" IV этап** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **42 410,0** | **42 410,0** | **2021 г.** | **2023 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 102 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103** | **"Газоснабжение многоквартирных жилых домов по ул. Северная, № 1а и ул. Северная, № 7 в г. Невьянске"** | **Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Северная** | **Муниципальная** | **541,9** | **541,9** | **2021 г.** | **2022 г.** | **541,94** | **0,00** | **0,00** | **541,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 104 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 541,94 | 0,00 | 0,00 | 541,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **105** | **«Газопровод высокого давления к жилому району «Южный» в городе Невьянске»** | **Свердловская обл., г. Невьянск** | **Муниципальная** | **3 920,8** | **3 920,8** | **2022 г.** | **2024 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 106 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | **Газоснабжение здания ДК с. Быньги** | **Невьянский городской округ, с. Быньги, ул. Мартьянова** | **Муниципальная** | **250,0** | **250,0** | **2023 г.** | **2025 г.** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 108 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |