ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

27.04.2022                                                                                                                                №  53

г. Невьянск

О выполнении подпрограммы «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

Заслушав заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова о выполнении подпрограммы «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении подпрограммы «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                         Л.Я. Замятина

2

Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского городского округа                                                                                                         от  27.04.2022  №  53

О выполнении подпрограммы «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» является одним из 6 разделов программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-п, в которую постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.11.2021 № 1911-п внесены изменения по объемам финансирования по годам.

Подпрограмма состоит из 39 мероприятий, по 5 из которых в 2021 году предусматривалось финансирование из местного бюджета в объеме               25893,77 тыс.руб.:

- Строительство новых теплоисточников на территории Невьянского городского округа. Плановый объем расходов, предусмотренный на                 2021 год – 18372,45 тыс.руб.

В п. Вересковый согласно заключенного муниципального контракта выполнены работы по строительству газовой котельной, которая в текущем отопительном периоде обеспечивает теплоснабжением 6 многоквартирных домов, расходы на строительство составили 17478,19 тыс.руб.

- Текущий и (или) капитальный ремонт очистных сооружений Невьянского городского округа. Плановый объем расходов предусмотренный на 2021 год – 4521,46 тыс.руб.

Очистные сооружения п. Калиново полностью изношены и требуют капитального ремонта или реконструкции. Решением Невьянского городского суда на администрацию Невьянского городского округа возложена обязанность по приведению очистных сооружений в работоспособное состояние. В                   2021 году согласно муниципального контракта выполнены работы по восстановлению технологического процесса работы очистных сооружений, фактические расходы составили 2878,95 тыс.руб.

- Организация санитарно защитных зон муниципальных водозаборов. Плановый объем расходов предлусмотренный на 2021 год – 494,0 тыс.руб.

В 2021 году, согласно заключенных муниципальных контрактов, выполнены работы по разработке проектов санитарно защитных зон  Ближне-Быньговского водозабора и водозабора п. Цементный, оформлены лицензии на подъем подземных вод водозабора п. Таватуй и п. Нижние Таволги.

- Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств к системам электроснабжения, поставка электрической энергии для обеспечения пуско-наладочных работ. Плановый объем расходов предусмотренный на 2021 год – 50,0 тыс.руб., данные средства были направлены на работы по технологическому присоединению при строительстве котельной п. Вересковый.

- Субсидии муниципальному предприятию «Приозерный» Невьянского городского округа в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности. В условиях введенных ограничений связанных с распространением новой короновирусной инфекции, снизилось количество детей находящихся в детских оздоровительных учреждениях, которым оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению муниципальное предприятие. При этом существенно снилась доходная часть предприятия, что при условно постоянных расходах привело к образованию большой задолженности перед поставщиком за поставленную электрическую энергию. Для погашения образовавшейся задолженности МП «Приозерный» была предоставлена субсидия в размере 2455,54 тыс.руб.

Фактический объем средств местного бюджета израсходованных на выполнение мероприятий в 2021 году составил 23237,01 тыс.руб., что составило 89,74% от запланированных.

На 2022 год подпрограммой «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых огтходов», для выполнения мероприятий предусмотрено 19400 тыс.руб.

Заместитель главы администрации Невьянского

городского округа по энергетике, транспорту,

связи и жилищно-коммунальному хозяйству                                       И.В. Беляков