**Утверждаю**

 Заместитель главы администрации

 Невьянского городского округа

по социальным вопросам,

председатель комиссии по безопасности дорожного движения

на территории Невьянского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Делидов

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **План работы Комиссии по безопасности дорожного движения на территории**

**Невьянского городского округа на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок действия |
| 1. Основные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
 |
| 1.1 | Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Невьянского городского округа | Администрация Невьянского городского округа (далее – НГО) | В течение года |
| 1.2 | Восстановление и обслуживания уличного освещения на улицах города и населенных пунктов | МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» (далее – МБУ «УХНГО»)  | В течение года |
| 1.3 | 1.3.1. Расчистка дорог от снега с применением ручного и механизированного инструмента, пешеходных переходов, сходов с пешеходных переходов, искусственных неровностей.1.3.2. Устранение скользкости противогололедными смесями. | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | С 15 октября по 15 апреля  |
| 1.4 | Проведение работ по установке и замене дорожных знаков на улично-дорожной сети согласно предписаниям ОГИБДД | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | В течение года |
| 1.5 | Ремонт остановочных комплексов в г. Невьянске | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | Апрель-август |
| 1.6 | 1.6.1. Ямочный ремонт дорог улиц г. Невьянска и населенных пунктов Невьянского городского округа.1.6.2. Восстановление дорожного покрытия с применением песчано-гравиевой смеси  | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | Апрель-октябрь |
| 1.7 | Замена ламп на светофорных объектах на светодиодные | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | Июнь-декабрь |
| 1.8 | Ремонт и приведение пешеходных переходов, а также сходов с них в соответствие с ГОСТом | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | В течение года |
| 1.9 | Ремонт дорожных ограждений | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | Апрель-август |
| 1.10 | 1.10.1. Нанесение разметки (осевой).1.10.2. Нанесение разметки пешеходных переходов. | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | МайМай, июль, август |
| 1.11 | Содержание УДС в зимний и летний период | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | В течение года |
| 1. Основные мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
 |
| 2.1 | Финансирование профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) | Администрация НГО | В течение года |
| 2.2 | Ремонт остановочных пунктов с наружным освещением на маршрутах движения школьных автобусов | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | Февраль |
| 2.3 | Соблюдение нормативных сроков эксплуатации школьных автобусов | Управление образования НГО | Апрель |
| 2.4 | Проведение районных соревнований «Безопасное колесо», участие в областных соревнованиях | Администрация НГОУправление образования НГООГИБДД | Апрель-май |
| 2.5 | Безопасность путей следования школьников к образовательным учреждениям (создание комиссии по обследованию путей и результаты ее работы | Администрация НГОУправление образования НГООГИБДД | Июльавгуст |
| 2.6 | Результаты обследования маршрутов движения школьных автобусов | Управление образования НГО |  Сентябрь |
| 2.7 | Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций  | Администрация НГОМБУ «УХНГО» | Июльавгуст |
| 2.8 | О приобретении светоотражающих элементов и печатной продукции для образовательных учреждений  |  | Августоктябрь |

Члены комиссии по согласованию с председателем имеют право вносить в план дополнительные вопросы, требующие безотлагательного рассмотрения на заседаниях комиссии.