Администрация Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.05.2013 г.                                                                                                             № 1364-п

г.Невьянск

О внесении изменений  в  муниципальную целевую  программу «Газификация Невьянского городского округа на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.07.2011г. №1895-п (с изменениями от 20.03.2013г. №750-п)

В связи с необходимостью стабилизации требуемых параметров давления газа в существующей сети газоснабжения города Невьянска, в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 07.05.2013г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 6, пунктом 6 статьи 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Газификация Невьянского городского округа на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.07.2011 года № 1895-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация Невьянского городского округа на 2012-2015 годы» с изменениями, внесенными в постановление администрации Невьянского городского округа:

1.1. Приложение «Перечень объектов капитального строительства, по которым планируется выделение средств из местного бюджета и привлечение средств областного бюджета на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции  (прилагается).

2. Постановление администрации Невьянского городского округа от  20.03.2013г. № 750 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Газификация Невьянского городского округа на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.07.2011г. №1895-п (с изменениями от 03.07.2012г. №1739-п) признать утратившими силу.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Звезда».

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Невьянского городского округа Казанцеву С.Б.

Глава городского округа                                                                   Е.Т. Каюмов

Приложение к постановлению администрации

Невьянского городского округа

От17.05.2013г. № 1364-п

«Приложение к муниципальной целевой программе

«Газификация Невьянского городского округа на  2012 – 2015 годы»

Перечень

объектов капитального строительства, по которым планируется выделение средств из местного бюджета и привлечение средств областного бюджета на 2012-2015годы

| № п/п | Наименование муниципального образования, показателя, населенного пункта, объекта | Всего за 2012-2015годы | В том числе по годам (в действующих ценах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
|  |  | Мощ- Ность (км) | тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощ- Ность (км) | тыс. рублей | Мощ- Ность (км) | тыс. рублей | Мощ- Ность (км) | тыс. рублей | Мощ- Ность (км) | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Межпоселковые газопроводы, в том числе по объектам: |
| 1.1. | - Строительство объекта «Газопровод к с. Конево и Аятское Невьянского района. 1очередь, 2 этап от п.Осиновский до с. Конево» Всего: в том числе: | 20,097км | 169678,672 |  | - | - | 80922,200 | 20,097км | 88806,557 |  |  |
|  | СМР |  | 157899,811 |  | - | - | 79775,027 |  | 78876,834 |  |  |
|  | прочие |  | 4004,834 |  | - | - | 1147,173 |  | 2155,696 |  |  |
|  | оборудование |  | 7774,027 |  | - | - | 0 |  | 7774,027 |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 16967,867 | - | - | - | 8137,30 |  | 8880,656 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 152710,805 | - | - | - | 72784,90 |  | 79925,901 |  |  |
| 1.2 | Строительство объекта «Газопровод к с. Конево и Аятское Невьянского района» 2очередь от с.Конево до с. Аятское Всего: в том числе: | 6км | 50600,0 | - | - | - | - | - | 2000,0 | 6 км | 48600,0 |
|  | ПСД |  | 2000,00 | - | - |  |  | - | 2000,0 | - | - |
|  | СМР |  | 48600,0 | - | - | - | - | - |  | - | 48600,0 |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 4860,0 | - | - |  |  | - | 2000,0 | - | 4860,0 |
|  | Областной бюджет |  | 43740,0 |  |  |  |  |  |  |  | 43740,0 |
| 1.3 | - Строительство объекта «Газопровод к поселку Аять Невьянского района» Всего, в том числе: | 14км | 99000,0 |  |  |  |  |  | 1000,00 | 14км | 98000,00 |
|  | ПСД |  |  | - | - | - | - |  | 1000,0 | - | - |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 88200,0 | - | - | - | - | - | - | - | 88200,00 |
|  | Местный бюджет |  | 10800,0 | - | - | - | - | - | 1000,00 | - | 9800,00 |
| 1.4 | -Строительство объекта «Газопровод к селу Шурала Невьянского района» Всего: | 2,8км | 23859,51 |  | 150,0 |  | 1459,51 | 2,8 | 22400,0 |  |  |
|  | ПСД |  | 1459,51 |  | 150,0 |  | 1459,51 |  | - |  |  |
|  | СМР |  | 22400,0 |  |  |  | - |  | 22400,0 |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 3699,51 |  | 150,0 |  | 1459,51 |  | 2240,0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 20160,0 |  |  |  | - |  | 20160,0 |  |  |
| Уличные газовые сети, в том числе по населенным пунктам: |
| 2.1 | - Строительство 2 очереди распределительного газопровода низкого давления в городе Невьянске Всего, в том числе: | 1,2км | 4478,0 | 1,2 км | 4478,0 | - | - | - | - |  |  |
|  | СМР |  | 3793,843 |  | 3793,843 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД |  |  |  | 277,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  | 406,857 |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 4478,0 | - | 4478,0 | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | - Газоснабжение улиц Пионерская, Первомайская и Мира в с. Быньги Всего, в том числе: СМР Прочие | 5,493км | 13813,836 13587,66 226,176 | 5,493км | 13813,836 13587,66 226,176 | - | - | - | - | - | - |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 7072,136 | - | 7072,136 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | 5157,70 |  | 5157,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1584,0 | - | 1584,0 | - | - | - |  | - | - |
| 2.3 | - Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления в д.Осиновка по ул.Мира, К.Маркса» Всего, в том числе: | 2,4 км | 6150,00 |  |  |  |  | 2,4км | 5500,00 |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД |  | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  | 5500,00 |  |  |  |  |  | 5500,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 6150,00 | - |  |  |  |  | 5500,00 |  |  |
| 2.4 | - Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления в с.Конево по ул. 40л. Победы, 5Коммунаров,М.Горького, Ворошилова,Молодежная, Октябрьская Всего: в том числе: | 5,2км | 17900,00 |  |  |  |  | 2,6 км | 8400,0 | 2,6км | 8400,0 |
|  | ПСД |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  | 16800,00 |  |  |  |  |  | 8400,0 | - | 8400,0 |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 16800,00 |  |  |  |  |  | 8400,0 |  | 8400,0 |
| 2.5 | -Строительство объекта «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района» Всего: в том числе: | 21км | 170100,0 |  |  |  |  | 21км | 85050,0 |  |  |
|  | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 17010,0 |  |  |  |  |  | 8505,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 163090,0 |  |  |  |  |  | 76545,0 |  |  |
| 2.6 | Корректировка расчетной схемы газопроводов высокого давления г. Невьянска Свердловской области Всего: проектирование |  | 200,0 |  | 130,354 |  | 69,646 |  |  |  |  |
|  | в том числе: Местный бюджет |  | 200,0 |  | 130,354 |  | 69,646 |  |  |  |  |
| 2.7 | Корректировка расчетной схемы газопроводов низкого давления г. Невьянска Свердловской области Всего: проектирование |  | 200,0 |  | 130,272 |  | 69,728 |  |  |  |  |
|  | в том числе: Местный бюджет |  | 200,0 |  | 130,272 |  | 69,728 |  |  |  |  |
| 2.8. | Техническое перевооружение системы газоснабжения в северной части города Невьянска Свердловской области Всего: проектирование в том числе: |  | 474,346 | - | - |  | 474,346 |  | 1310,917 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 474,346 |  |  |  | 474,346 |  | 1310,917 |  |  |
| 2.9 | Техническое перевооружение системы газоснабжения в границах ул. Ленина, ул. Мастеровая, ул. Тельмана, ул. Урицкого в г. Невьянске Свердловской области Всего: проектирование в том числе: |  | 719,093 | - | - |  | 719,093 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 719,093 |  |  |  | 719,093 |  |  |  |  |
| 2.10 | Техническое перевооружение системы газоснабжения в границах ул. Луначарского, ул . Д.Бедного, ул.Советская, ул.Урицкого в г. Невьянске Свердловской области Всего: проектирование в том числе: |  | 980,586 | - | - |  | 980,586 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 980,586 |  |  |  | 980,586 |  |  |  |  |
| 2.11 | Расчетная схема д.Осиновка, Невьянского района, Свердловской области Всего: проектирование в том числе: |  | 79,943 |  |  |  | 79,943 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 79,943 |  |  |  | 79,943 |  |  |  |  |
| 2.12 | Расчетная схема с. Конево, Невьянского района, Свердловской области Всего: проектирование в том числе: |  | 97,048 |  |  |  | 97,048 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 97,048 |  |  |  | 97,048 |  |  |  |  |