ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

27.10.2021                                                                                                                               № 101

г. Невьянск

О ходе реализации в 2020-2021 годах муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа

от 29.09.2017 № 2055-п

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова о ходе реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п, в части реализации планов, намеченных на 2020 - 2021 годы, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию о ходе реализации в 2020-2021 годах муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п, принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

|  | Приложение к решению Думы Невьянского городского округа От 27.10.2021 № 101 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации в 2020-2021 годах муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа

от 29.09.2017 № 2055-п

Объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» в 2020, 2021 году составил:

| Период | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 0 | 130 221,60* | 5 219 574,00 |
| 2021 год | 0 | 0 | 6 726 000,00 |

*В 2020 году Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа» напрямую являлось получателем средств областного бюджета в виде субсидий, направляемых на реализацию подпрограммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2017 № 805-ПП на мероприятие по восстановлению воинских захоронений.

В рамках предоставленной МБУ «Управление культуры Невьянского городского округа» субсидии 12.08.2020 года был заключен контракт на выполнение работ по восстановлению воинского захоронения (текущий ремонт) «Памятник умершим от ран в госпиталях г. Невьянск» (на городском кладбище). Цена контракта - 130 221,60 руб.

Работы по контракту выполнены. Замечания со стороны Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области отсутствуют.

Сведения о количестве проведенных электронных аукционов в 2020 году и в период до 01.10.2021, направленных на выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий Невьянского городского округа:

- электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству детской игровой площадки в деревне Н. Таволги. 
Максимальная цену контракта – 139 407 (Сто тридцать девять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек. Дата проведения аукциона – 19.06.2020 года. Работы выполнены.

- электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству детской игровой площадки в поселке Ребристый. Максимальная цена контракта – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Дата проведения аукциона - 27.08.2021 года.  Работы находятся в стадии производства.

Сведения об освоении бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» в 2020 и 2021 годы с указанием муниципальных контрактов:

в рублях

| Период | Кассовый расход |
| --- | --- |
| 2020 год | 2 356 199,08 |
| 2021 год | 1 576 000,00 |

Перечень заключенных муниципальных контрактов:

Муниципальный контракт № 13 от 16 марта 2020 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на объект благоустройства «Комплексное благоустройство общественной территории «Парк отдыха и стадион» ул. Советская, 3 город Невьянск Свердловской области». Подрядчик: ООО «ЭКСПЕРТ-НЭКСТ». Цена контракта: 1 499 000,00 руб. Заказчик: МКУ НГО «Центр спортивной подготовки».

Муниципальный контракт № 69/20 от 16.04.2020 года на оказание услуг по подготовке конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Цена контракта – 251 000,00 руб.

Муниципальный контракт № 70/20 от 20.04.2020 года на оказание услуг по разработке дизайн-проекта комплексного благоустройства общественной территории – «Набережная города Невьянска». Цена контракта – 299 000,00 руб.

Муниципальный контракт № 106-ЭА-20 от 29.06.2020 года на обустройство детской игровой площадки в деревне Н. Таволги Невьянского района Свердловской области. Подрядчик: ООО «МонтажСтройКомплект». Цена контракта: 139 407,00 руб.

Муниципальный контракт № 165/20 от 28.10.2020 года на оказание услуг по корректировке дизайн-проекта 1 очереди 1 этапа комплексного благоустройства общественной территории – «Набережная города Невьянска» и подготовке конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году. 
Цена контракта: 1 этап 200 000,00 руб., II этап – 300 000,00 руб.

Муниципальный контракт № 69/21 от 10 февраля 2021 года на поставку баннеров с целью подготовки Невьянского городского округа к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Цена контракта: 99 000,00 руб.

Муниципальный контракт № 100/21 от 23 апреля 2021 года на оказание услуг по разработке проекта общественного пространства «Аллея Славы» город Невьянск Свердловская область. Цена контракта 30 000,00 руб.

Муниципальный контракт № 108/21 от 24 мая 2021 года на оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки рабочей и проектной документации (в составе Заявки на конкурс). Цена контракта: 99 000,00 руб.

Муниципальный контракт № 154/21 от 13.09.2021 года на оказание услуг по разработке эскизного проекта общественного пространства «Сквер Дворца культуры города Невьянска» город Невьянск Свердловская область. Цена контракта: 48 000,00 руб.

Муниципальный контракт № 85-ЭА-21 от 14 сентября 2021 года на выполнение работ по обустройству детской игровой площадки в поселке Ребристый Невьянского района Свердловской области. Цена контракта: 186 250,00 руб.

Муниципальный контракт № 158/21 от 27.09.2021 года на выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям по объекту: «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, 
г. Невьянск, Свердловская область».   Цена контракта: 600 000,00 руб.

Муниципальный контракт № 157/21 от 27.09.2021 года на выполнение работ по дендрологическому обследованию по объекту: «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область».  Цена контракта: 600 000,00 руб.

Знаковым событием, напрямую связанным с реализацией мероприятий, запланированных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», стали подготовка и участие Невьянского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» 
во II  подгруппе (малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно) с проектом благоустройства: «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль 
ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область».

Работа по подготовке заявки на конкурс была начата в ноябре 2020 года, и продолжалась вплоть до 25 мая 2021 года, до той поры пока все документы, предусмотренные конкурсной заявкой, не были направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в город Москва.

Заявленный проект стал победителем Всероссийского конкурса, с суммой премиального гранта 70,0 млн. руб. Награждение победителей прошло в городе Нижний Новгород в августе текущего года на Форуме «Малые города и исторические поселения» Средадляжизни.рф.

Площадь благоустраиваемой территории оценивается в 1,7 га.

По укрупненной оценке, стоимость реализации проекта должна составить порядка 168,9 млн. рублей, из которых

- премиальный грант в категории «Малые города» в подгруппе от 20 до 50 тысяч человек в соответствии с протоколом заседания федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучащих проектов создания комфортной городской среды от 19.08.2021 г. № 2 - 70,0 млн. рублей;

- консолидированный бюджет (местный и областной бюджеты) – 93,8 млн. рублей.

- внебюджетный источник – 5,1 млн. рублей.

В настоящее время с целью реализации проекта – победителя Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды разработана и утверждена Главой Невьянского городского округа дорожная карта с закреплением ответственных лиц и сроков исполнения мероприятий.

Полномочием выступать заказчиком работ по проекту будет наделено Муниципальное бюджетное учреждение НГО «Центр физической культуры и спорта» с предоставлением ему в 2022-2023 годах субсидии на иные цели в объеме сметной стоимости строительства объекта.

Реализация проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будет обеспечиваться в соответствии с Графиком, согласованным в трехстороннем порядке заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егоровым, Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым и Главой Невьянского городского округа А.А. Берчуком.

В первоочередном порядке, в срок до 15 декабря текущего года потребуется завершить работы по разработке проектно-сметной документации на объект и обеспечить получение требуемых положительных заключений. Заседание межведомственной комиссии Свердловской области на котором должно быть получено одобрение документов, касающихся начала реализации проекта, запланировано на 21 декабря 2021 года.

14 октября текущего года состоялся электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации (включая прохождение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости) по объекту: «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область».  Цена контракта – 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек. Проектной организацией стало общество с ограниченной ответственностью Архитектурная мастерская «Городское планирование» город Екатеринбург (директор О.В. Чемякина).

С целью подготовки исходно-разрешительной документации в сентябре текущего года заключено два муниципальных контракта на выполнение инженерных изысканий на проектируемой территории и дендрологического отчета (отчета о состоянии растительности). Стоимость выполнения работ составила 1,2 млн. рублей.

В январе 2022 года требуется обеспечить проведение торгов на выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Ход выполнения строительно-монтажных работ должен будет в режиме онлайн по системе видеонаблюдения транслироваться через сеть «Интернет» на сайт gorodsreda.ru Минстроя РФ.

Это говорит о недопустимости нарушения согласованных сроков выполнения работ и о контроле за качеством выполняемых работ.

Завершение строительно-монтажных работ должно быть обеспечено не позднее 01.09.2023 года

В планах – организация и проведение очередного рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в ближайшей перспективе.

## Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа

## по энергетике, транспорту, связи

## и жилищно-коммунальному хозяйству                                              И.В. Беляков